**محضر جلسة**

**الدورة العادية الرابعة**

**للمجلس البلدي لسنة 2020**

**27/11/2020**

**المقدمة:**

عملا بمقتضيات القانون الأساسي للبلديات عـ29ــدد لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018، وتبعا للاستدعاء الموجه إلى كافة أعضاء المجلس البلدي بتاريخ 24 نوفمبر 2020 تحت عــ2083ــــــــــدد والآتي نصه " أتـشرف بدعوتكم لحضور جلسة الدورة العادية الرابعة للمجلس البلدي لسنة 2020 التي ستنعقد يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بقصر البلدية للنظر في جدول الأعمال التالي:

* **الـوضـع العـام:**
* تقارير الدوائر البلدية) تقرير دائرة شط السلام-البلد ، تقرير دائرة حي المنارة، تقرير دائرة سيدي ابي لبابة).
* تقارير اللجان البلدية( تقرير لجنة الديمقراطية التشاركية....، تقرير لجنة الفنون...، تقرير لجنة التعاون...، تقرير لجنة النظافة...).
* **المسـائـل القارة:**
* متابعة الإستخلاصات.
* متابعة مشاريع البلدية.
* تقييم الوضع المالي للبلدية على مستوى تنفيذ الميزانية (إيرادا وإنفاقا).
* تقرير حول تطهير الديون.
* **المسـائـل المالية:**
* حول المصادقة على تحويل اعتمادات داخل نفقات العنوان الأول من ميزانية بلدية قابس لسنة 2020.
* حول المصادقة على ميزانية سنة 2021.( الرجاء الحضور مصحوبين بنسخة مشروع الميزانية لسنة 2021 التي وجهت إليكم).
* حول المصادقة على مراجعة المعاليم البلدية المثقلة بعنوان المعلوم على الاراضي المبنية.
* حول المصادقة على مراجعة المعاليم البلدية المثقلة بعنوان المعلوم على الاراضي غير المبنية.
* حول المصادقة على الحط من المعلوم على العقارات المبنية لذوي الدخل المحدود المنتفعين باعانة من الدولة.
* حول المصادقة على توحيد معاليم الربط بالشبكات العمومية.
* **مسـائـل إدارية:**
* حول المصادقة على تنقيح مجموع الأعوان.
* حول المصادقة على فتح مناظرة داخلية للترقية بالملفات للمترشح الوحيد.
* **مسـالة تعنى بالمجلس البلدي:**
* حول المصادقة على إحداث مجلس دائرة بالدائرة البلدية جارة-باب بحر.
* **مسـالة اقتصادية:**
* حول المصادقة على مراجعة أثمان اللزمات( السوق العامة-سوق السيارات-سوق الدواب والأعلاف).

نظـرا لأهميـة المواضيع المطروحة يرجى عدم التخلف."

عقد المجلس البلدي دورته العادية الرابعة بقاعة الاجتماعات بقصر البلدية برئاسة السيــد حبيب الذوادي رئيس المجلس البلدي،  وقد حضر الجلسة أعضاء المجلس البلدي السيدات والسادة الأتي ذكرهم:

01 - عبد اللطيف راجح 02- سلــوى حمروني 03- رفيعة الهمامي جرادي 04- محمد سمير الصغير05 - منجية التركي 06- همسة غولة 07- سفيـــــــــان داي 08- منجية النابلي 09- صلاح الدين رحيم 10- سميرة عمري 11-ماجد ضيف الله 12- منذر شمام.

وتغيب بعذر الانسة: 13- رقية مــــــــــامي

وتغيب بدون عذر السيدات والسادة:

14- فـــــــاضــل الطرابلسي 15- زينب بن يحي 16- محمد غلـــيس 17- الصغير قفراش 18- هاجر بن حسين 19-متوكل الجمــاعي 20- إكرام ثابتي 21- احمــــد شلبي 22- رتيبة دبية 23- أنور الباردي 24- رضا الكيلاني 25- حنــان خليفي 26- نرجس حيدر 27- عبــــد الـــرؤوف بالسعود 28- بــو عبــد الله داي 29- محمد شيحاوي.

**كما حضر الجلسة** السيدة ريم الغريبي مقررة الجلسة والمكلفة بمصلحة شؤون المجلس والتنسيق بين الدوائر.

ونظرا لعدم اكتمال النصاب أجلت الجلسة إلى اجل لاحق وذلك عملا بالفصل 220 من القـانون الأسـاسي للبلـديات والذي ينص على " يعقد المجلس البلدي جلساته بحضور أغلبية أعضائه.

في صورة عدم اكتمال النصاب يدعى المجلس للانعقاد بعد ثلاثة أيام على الأقل مهما كان عدد الحضور".

**مـلاحظة :** حدد موعد جلسة المجلس البلدي يوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال.

**ملخص مطابق للأصل**

**قابس في: 27 نوفمبر 2020**

**رئــيس البلديـــة**

**حبيب الذوادي**

**جلسة المجلس البلدي يوم 30 نوفمبر 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال**

عملا بمقتضيات القانون الأساسي للبلديات عـ29ــدد لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018، وتبعا للاستدعاء الموجه إلى كافة أعضاء المجلس البلدي الصــادر بتاريخ 30 نوفمبر تحت عــ2108ــــــــدد والأتي نصه " عملا بأحكام الفصل 220 من مجلة الجماعات المحلية، أتـشرف بدعوتكم لحضور الدورة العادية الرابعة للمجلس البلدي لسنة 2020 التي ستنعقد يوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة الاجتماعات بقصر البلدية للنظر في جدول الأعمال التالي:

* **الـوضـع العـام:**
* تقارير الدوائر البلدية) تقرير دائرة شط السلام-البلد ، تقرير دائرة حي المنارة، تقرير دائرة سيدي ابي لبابة).
* تقارير اللجان البلدية( تقرير لجنة الديمقراطية التشاركية....، تقرير لجنة الفنون...، تقرير لجنة التعاون...، تقرير لجنة النظافة...).
* **المسـائـل القارة:**
* متابعة الإستخلاصات.
* متابعة مشاريع البلدية.
* تقييم الوضع المالي للبلدية على مستوى تنفيذ الميزانية (إيرادا وإنفاقا).
* تقرير حول تطهير الديون.
* **المسـائـل المالية:**
* حول المصادقة على تحويل اعتمادات داخل نفقات العنوان الأول من ميزانية بلدية قابس لسنة 2020.
* حول المصادقة على ميزانية سنة 2021.( الرجاء الحضور مصحوبين بنسخة مشروع الميزانية لسنة 2021 التي وجهت إليكم).
* حول المصادقة على مراجعة المعاليم البلدية المثقلة بعنوان المعلوم على الاراضي المبنية.
* حول المصادقة على مراجعة المعاليم البلدية المثقلة بعنوان المعلوم على الاراضي غير المبنية.
* حول المصادقة على الحط من المعلوم على العقارات المبنية لذوي الدخل المحدود المنتفعين باعانة من الدولة.
* حول المصادقة على توحيد معاليم الربط بالشبكات العمومية.
* **مسـائـل إدارية:**
* حول المصادقة على تنقيح مجموع الأعوان.
* حول المصادقة على فتح مناظرة داخلية للترقية بالملفات للمترشح الوحيد.
* **مسـالة تعنى بالمجلس البلدي:**
* حول المصادقة على إحداث مجلس دائرة بالدائرة البلدية جارة-باب بحر.
* **مسـالة اقتصادية:**
* حول المصادقة على مراجعة أثمان اللزمات( السوق العامة-سوق السيارات-سوق الدواب والأعلاف).

نظـرا لأهميـة المواضيع المطروحة يرجى عدم التخلف."

عقد المجلس البلدي دورته العادية الرابعة بقاعة الاجتماعات بقصر البلدية برئاسة السيــد حبيب الذوادي رئيس المجلس البلدي، وقد حضر الجلسة أعضاء المجلس البلدي السيدات والسادة الأتي ذكرهم:

01-عبد اللطيف راجح 02- نرجس حيدر 03- صلاح الدين رحيم 04- رفيعة الهمامي جرادي 05- منجية النابلي06- سميرة عمري 07- سفيـــــــــان داي 08- بوعبد الله داي 09- عبد الرؤوف بالسعود 10- سلــوى حمروني 11- فـــــــاضــل الطرابلسي 12- منذر شمــام 13- الصغير قفراش 14- متوكل الجماعي 15- رقية مامي 16- همسة غولة 17- محمد سمير الصغير.

**وتغيب بدون عذر السيدات والسادة**:

18- محمد غلـــيس 19- أنــور البــاردي 20- حنــان خليفي 21- منجية التركي 22- هــاجر بن حسين 23- رضا الكيلاني 24- رتيبة دبية 25- احمــــد شلبي 26- محمد شيحــاوي 27- زينب بن يحي 28- إكرام ثابتي 29- ماجد ضيف الله.

**كما حضر الجلسة** السيد رياض المحمودي كاتب عام بلدية قابس والسيدة ريم الغريبي مقررة الجلسة والمكلفة بمصلحة شؤون المجلس والتنسيق بين الدوائر وإطارات بلدية قابس، وعملا بالفصل 220 من القـانون الأسـاسي للبلـديات، انطلقت أشغال الجلسة.

**كلمة السيد رئيس البلدية**

**بسم الله الرحمان الرحيم والسلام على اشرف المرسلين**

باسمي الخاص بطيب لي أن أرحب في البداية بالسيدات والسادة أعضاء المجلس البلدي ورؤساء مصالح البلدية وجميع السيدات والسادة ضيوف بلدية قابس، على اثر عدم اكتمال النصاب بجلسة المجلس البلدي في دورته العادية الرابعة لسنة 2020 بتاريخ 27 نوفمبر 2020 تعقد اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 على بركة الله جلسة المجلس البلدي في دورته العادية الرابعة وهي آخر دورة عادية لهذه السنة، أذكركم بإحكام الفقرة الثانية من الفصل220 من مجلة الجماعات المحلية والذي ينص على "في صورة عدم اكتمال النصاب يدعى المجلس البلدي للانعقاد بعد ثلاثة ايام على الاقل مهما كان عدد الحضور"

أجدد ترحابي بكم ونمر الآن إلى عرض والمصادقة جدول الأعمال التالي:

* **الـوضـع العـام:**
* تقارير الدوائر البلدية) تقرير دائرة شط السلام-البلد ، تقرير دائرة حي المنارة، تقرير دائرة سيدي أبي لبابة).
* تقارير اللجان البلدية( تقرير لجنة الديمقراطية التشاركية....، تقرير لجنة الفنون...، تقرير لجنة التعاون...، تقرير لجنة النظافة...).
* **المسـائـل القارة:**
* متابعة الإستخلاصات.
* متابعة مشاريع البلدية.
* تقييم الوضع المالي للبلدية على مستوى تنفيذ الميزانية (إيرادا وإنفاقا).
* تقرير حول تطهير الديون.
* **المسـائـل المالية:**
* حول المصادقة على تحويل اعتمادات داخل نفقات العنوان الأول من ميزانية بلدية قابس لسنة 2020.
* حول المصادقة على ميزانية سنة 2021( الرجاء الحضور مصحوبين بنسخة مشروع الميزانية لسنة 2021 التي وجهت إليكم).
* حول المصادقة على مراجعة المعاليم البلدية المثقلة بعنوان المعلوم على الاراضي المبنية.
* حول المصادقة على مراجعة المعاليم البلدية المثقلة بعنوان المعلوم على الاراضي غير المبنية.
* حول المصادقة على الحط من المعلوم على العقارات المبنية لذوي الدخل المحدود المنتفعين باعانة من الدولة.
* حول المصادقة على توحيد معاليم الربط بالشبكات العمومية.
* **مسـائـل إدارية:**
* حول المصادقة على تنقيح مجموع الأعوان.
* حول المصادقة على فتح مناظرة داخلية للترقية بالملفات للمترشح الوحيد.
* **مسـالة تعنى بالمجلس البلدي:**
* حول المصادقة على إحداث مجلس دائرة بالدائرة البلدية جارة-باب بحر.
* **مسـالة اقتصادية:**
* حول المصادقة على مراجعة أثمان اللزمات( السوق العامة-سوق السيارات-سوق الدواب والأعلاف).

اثر عرض جدول الاعمال تقدم اعضاء المجلس البلدي بمطلب ادراج مسالة تخصيص قطعة ارض لبناء مقر الدائرة البلدية جارة- باب بحر بجدول الاعمال حسب ماجاء بمقتضيات الفصل31 من النظام الداخلي للمجلس البلدي

اثر عرض جدول الأعمال تم اقتراح تغيير ترتيب المسائل لتصبح:

* **المسـائـل المالية:**
* حول المصادقة على تحويل اعتمادات داخل نفقات العنوان الأول من ميزانية بلدية قابس لسنة 2020.
* حول المصادقة على ميزانية سنة 2021( الرجاء الحضور مصحوبين بنسخة مشروع الميزانية لسنة 2021 التي وجهت إليكم).
* حول المصادقة على مراجعة المعاليم البلدية المثقلة بعنوان المعلوم على الاراضي المبنية.
* حول المصادقة على مراجعة المعاليم البلدية المثقلة بعنوان المعلوم على الاراضي غير المبنية.
* حول المصادقة على الحط من المعلوم على العقارات المبنية لذوي الدخل المحدود المنتفعين باعانة من الدولة.
* حول المصادقة على توحيد معاليم الربط بالشبكات العمومية.
* **مسـالة اقتصادية:**
* حول المصادقة على مراجعة أثمان اللزمات( السوق العامة-سوق السيارات-سوق الدواب والأعلاف).
* **مسـائـل إدارية:**
* حول المصادقة على تنقيح مجموع الأعوان.
* حول المصادقة على فتح مناظرة داخلية للترقية بالملفات للمترشح الوحيد.
* **مسـالة تعنى بالمجلس البلدي:**
* حول المصادقة على إحداث مجلس دائرة بالدائرة البلدية جارة-باب بحر.
* **الـوضـع العـام:**
* تقارير الدوائر البلدية) تقرير دائرة شط السلام-البلد ، تقرير دائرة حي المنارة، تقرير دائرة سيدي أبي لبابة).
* تقارير اللجان البلدية( تقرير لجنة الديمقراطية التشاركية....، تقرير لجنة الفنون...، تقرير لجنة التعاون...، تقرير لجنة النظافة...).
* **المسـائـل القارة:**
* متابعة الإستخلاصات.
* متابعة مشاريع البلدية.
* تقييم الوضع المالي للبلدية على مستوى تنفيذ الميزانية (إيرادا وإنفاقا).
* تقرير حول تطهير الديون.

**حيث تمت المصادقة بالإجماع**

**نشاط هياكل البلدية:**

**الجلسة التمهيدية**: عقد المجلس البلدي دورته التمهيدية الرابعة بتاريخ 12 نوفمبر 2020 حضرها جمعيات وبعض المواطنين، وكانت هذه الجلسـة كالعادة فرصـة عبر من خلالها الحاضرون عن مشاغلهم من خلال مداخلاتهم وحواراتهم مع أعضاء المجلس البلدي.

**المكتب البلدي**: استعدادا لهذه الدورة عقد المكتب البلدي جلسة عمل يوم الجمعة20 نوفمبر 2020 وبعد إنهاء كلمته الافتتاحية اقترح السيد رئيس البلدية في شأن مداولات أشغال المجلس أن تتلى المسائل المالية اثرها الوضع العام وبقية جدول الأعمال تباعا ثم يتم فتح باب النقاش.

**المسائل المالية**

**تولى السيد سفيان داي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف عرض المسالة التالية:**

**المسالة: حول المصادقة على تحويل اعتمادات داخل نفقات العنوان الاول من ميزانية بلدية قابس لسنة 2020.**

تنفيذا للأمر عدد 767 لسنة 2020 مؤرخ في 18 سبتمبر 2020 المتعلق بالزيادة في الأجور لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية "القسط الثالث" ولتجهيز البناية الجديدة بأجهزة الهاتف وخلاص النشرية المتعلقة بالتعريف بنشاط بلدية قابس ، نعرض على المجلس البلدي المسألة المتمثلة في تحويل اعتمادات وفقا لبيانات الجدول التالي:

| **الفصل** | **الفقرة** | **ف ف** | **بيان النفقات** | **اعتمادات سنة 2020** | **المبلغ المقترح للتحويل** | | **المبلغ الجديد** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الزيادة** | **التخفيض** |
| 01101 | 0001 |  | الأجر الأساسي | 1.164.000,000 | - | 19.300,000 | 1.144.700,000 |
| 01101 | 0002 |  | المنح الخصوصية القارة (الثابتة) | 2.808.000,000 | 138.000,000 | - | 2.946.000,000 |
| 01101 | 0003 |  | المنح المرتبطة بالوظيفة | 49.000,000 | 3.100,000 | - | 52.100,000 |
| **الفصل** | **الفقرة** | **ف ف** | **بيان النفقات** | **اعتمادات سنة 2020** | **المبلغ المقترح للتحويل** | | **المبلغ الجديد** |
| **الزيادة** | **التخفيض** |
| 01101 | 0005 |  | المنح غير الخصوصية المتغيرة | 91.000,000 | - | 5.700,000 | 85.300,000 |
| 01101 | 0013 |  | المنح العائلية | 33.000,000 | 870,000 | - | 33.870,000 |
| 01101 | 0014 |  | المساهمات المحمولة على المشغل | 733.000,000 | 23.300,000 | - | 756.300,000 |
| 02201 | 0005 |  | اقتناء اثاث للمصالح الادارية | 20.000,000 | 570,000 | - | 20.570,000 |
| 02201 | 0015 | 001 | الوثائق المكتوبة | 1.000,000 | 800,000 | - | 1.800,000 |
| 01102 | 0002 | 000 | الاعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة | 85.000,000 | - | 64.685,632 | 20.314,368 |
| 01102 | 0007 | 000 | المساهمات المحمولة على المشغل | 30.000,000 | - | 27.521,616 | 2.478,384 |
| 02201 | 0038 | 002 | دفع الخطايا والتعويضات | 50.000,000 | - | 42.432,752 | 7.567.248 |
| 02202 | 0030 | 004 | نفقات استغلال المصب المراقب ومراكز التحويل | 178.300.000 | - | 7.000.000 | 171.300.000 |
| المجموع | | | | **5.064.000,000** | **166.640,000** | **166.640,000** | **5.064.000,000** |

**اثر النقاش تمت المصادقة على هذه المسالة بالاغلبية.**

* صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة:

نرجس حيدر- همسة غولة- منجية نابلي- عبد اللطيف راجح- رقية مامي-سميرة عمري – صلاح الدين رحيم – محمد سمير الصغير – سفيان داي – فاضل الطرابلسي – رفيعة همامي .

* امتنع عن التصويت كل من: السيدة سلوى الحمروني و السيد عبد الرؤوف بالسعود.

**مسالة: حول المصادقة على ميزانية سنة 2021.**

|  |
| --- |
| **الجمهـوريــة التـونسيــة**  08-1.003-02  **وزارة الشؤون المحلية والبيئة**  **ولاية قابس**  **بـــلـــديـــة قـــابـــس**    **– النمـــوذج عــدد 1 –** |

**خـلاصــة مـــوارد ميــزانيــة البلديــة**

#### بحساب الدينار

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **بيـــــان المـــــوارد** | | | | **المبلــغ** |
| **مــوارد العنــوان الأوّل** | | | |  |
| **الجـــزء الأوّل: المـــداخيـــل الجبــائيـــة** | | | |
| **الصنـف الأوّل:**المداخيل الجبائية بعنوان الأداءات على العقارات والأنشطة .............................. | | | | 3 710 000 |
| **الصنف الثاني:** المداخيل الجبائية الأخرى........................................................................ | | | | 2 940 000 |
|  | | | **جملـة الجــزء الأوّل** | **6 650 000** |
| **الجــزء الثاني: المـداخيــل غيـر الجبـائيــة الاعتيادية** | | | |  |
| **الصنـف الثالث:** الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات الإدارية والأتاوات  مقابل إسداء خدمات................................................................................................  **الصنـف الرابـــع:** مداخيـل إشغال وإستعمال أملاك الجماعة وفضاءاتها وإستلزام مرافقها وأملاكها المختلفة...  **الصنـف الخامس:** مداخيـل ملـك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفة ............................ | | | | 2 017 500  32 500  414 000 |
| **الصنف السـادس:** تحويلات الدولة بعنوان التسيير .............................................................. | | | | 3 378 832 |
|  | | | **جملـة الجــزء الثانـي** | **5 842 832** |
|  | جملـة مــوارد العـنــوان الأوّل | | | **12 492 832** |
| مــوارد العنـوان الثانـي | | | |  |
| **الجـــزء الثالـث: المــوارد الذاتيــة المخصّصــة للتنميــة** | | | |  |
| **الصنـف السـابـع:** منـــــــــح التجهـيــــــــــز ................................................................ | | | | 1 060 810 |
| **الصنـف الثـامــن:** مدّخرات وموارد مختلفـة .................................................................. | | | | 5 631 863 |
|  | | | **جملـة الجــزء الثالـث** | **6 692 673** |
| **الجـــزء الرابــع: مــــــــــوارد الاقتراض** | | | |  |
| **الصنـف التـاسـع:** مــــوارد الاقتراض الداخلــي ............................................................. | | | | 1 188 845 |
| **الصنـف العاشــر:** مــــوارد الاقتراض الخارجي .............................................................. | | | | ................... |
| **الصنـف الحادي عشر:** مـوارد الاقتراض الخارجي الموظّفـة .............................................. | | | | ................... |
|  | | | **جملـة الجــزء الرابـع** | **1 188 845** |
| **الجـــزء الخـامـس: المـوارد المتأتّيـة من الإعتمادات المحالة** | | | |  |
| **الصنـف الثاني عشر:** موارد متأتّيـة من إعتمادات محالة.................................................... | | | | 62 575 |
|  | | | **جملـة الجــزء الخـامـس** | **62 575** |
| **الجـــزء السادس: المـوارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة** | | | | **....................** |
| **الصنـف الثالث عشر:** موارد حسابات أموال المشاركة...................................................... | | | |
|  | | **جملـة الجــزء السادس** | | **...................** |
|  | **جملـة مــوارد العنـوان الثـاني** | | | **7 944 093** |
| **مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة** | | | | **20 436 925** |

**خـلاصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــة**

#### بحساب الدينار

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **بيـــــان النفقــــات** | | | **المبلــغ** |
| **نفقــات العنــوان الأوّل** | | |  |
| **الجـــزء الأوّل: نفـقــــات التصــــرّف** | | |
| **القســـم الأوّل:** التـأجيــر العمـومي ......................................................................... | | | 5 618 000 |
| **القســم الثاني:** وسـائــل المصـالـح ......................................................................... | | | 5 067 695 |
| **القســم الثالث:** التدخّـــل العمـومـي ......................................................................... | | | 640 000 |
| **القســم الرابع:** نفقـات التصـرّف الطارئـة وغير الموزّعة.............................................. | | | 125 000 |
|  | | **جملـة الجــزء الأوّل** | **11 450 695** |
| **الجــزء الثاني: فــوائــد الـديــن** | | |  |
| **القســم الخامس:** فـوائـــد الديـــــن ......................................................................... | | | 500 000 |
|  | | **جملـة الجــزء الثانـي** | **500 000** |
|  | **جملـة نفقــات العنــوان الأوّل** | | **11 950 695** |
| **نفقــات العنـوان الثانـي** | | |  |
| **الجــزء الثالـث: نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة** | | |  |
| **القســم السادس:** الاستثمارات المبـاشــرة ................................................................ | | | 7 281 425 |
| **القســم السـابـع:** التمـويـــــــل العمـومـــي ............................................................... | | | ................... |
| **القســم الثـامــن:** نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموزّعة............................................. | | | 600 093 |
| **القســم التـاسـع:** نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موظّفـة ............................... | | | ................... |
|  | | **جملـة الجــزء الثالـث** | **7 881 518** |
| **الجــزء الرابع: نفقات تسديـد أصــل الديـــن** | | |  |
| **القســم العـاشـر:** تسديـد أصـل الديـن ...................................................................... | | | 542 137 |
|  | | **جملـة الجــزء الرابـع** | **542 137** |
| **الجــزء الخامـس: النفقــات المســدّدة من الاعتمادات المحالـة** | | |  |
| **القســم الحادي عشـر:** النفقـات المســدّدة من الاعتمادات المحالـة ................................... | | | 62 575 |
|  | | **جملـة الجــزء الخامـس** | **62 575** |
| **الجــزء السادس: نفقــات حسابات أموال المشاركة** | | | **.....................** |
| **القســم الثاني عشـر:** نفقـات حسابات أموال المشاركة................................................. | | |
|  | | **جملـة الجــزء السادس** | **……………** |
|  | **جملـة نفقــات العنــوان الثـاني** | | **8 486 230** |
| **مجمـوع نفقــات ميـزانيــة البلديــة** | | | **20 436 925** |

المـــــــوارد

**مـــوارد ميــزانيـــة البلــديـــة لسنـــة 2021**

**الجـــدول - أ-**

**※※⁂※※**

###### بحســاب الديـنـار

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الفصـل | الفقـرة | **بيــــــان المــــــوارد** | **التقـديرات** | **نتيجة التصويت** |
|  |  | **العـنــوان الأوّل: مــــوارد العنـــوان الأوّل** |  |  |
|  |  | **الجــزء الأوّل: المـداخيــل الجـبـائيـة** |  |  |
|  |  | **الصنـف الأوّل:المداخيل الجبائية بعنوان الأداءات على العقـارات والأنشطة** |  |  |
|  |  | **الصنف الفرعي 1:المعاليم الموظفـة على العقــارات** | **600 000** |  |
| 01-11 |  | المعلــوم على العقـــارات المبنيـــــــة | 350 000 |  |
| 02-11 |  | المعلوم على الأراضي غير المبنيــــة | 250 000 |  |
|  |  | **الصنف الفرعي 2:المعاليم الموظفة على الأنشـطـــة** | **3 110 000** |  |
| 01-12 |  | المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية | **3 000 000** |  |
|  | 01 | المقابيض الإعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية. | 2 500 000 |  |
|  | 02 | المبالغ المتأتية من صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتسوية والتضامن بين الجماعات المحلية بعنوان حذف الحدّ الاقصى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أوالمهنية. | 250 000 |  |
|  | 03 | المقابيض المتاتية من إستخلاص الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية | 250 000 |  |
| 02-12 |  | المعلــــــــوم علـــــــى النــــــــــــــزل | **100 000** |  |
| 03-12 |  | معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات | **10 000** |  |
|  |  | **جملــة الصنـف الأوّل** | **3 710 000** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالاجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: سلوى الحمروني-سميرة عمري-عبد الؤوف بالسعود-بوعبدالله داي-عبد لطيف راجح-محمد سمير الصغير-همسة عولة-سفيان داي-نرجس حيدر-رقية مامي-فاضل الطرابلسي-صلاح الدين رحيم-رفيعة الهمامي-منجية نابلي.** |
|  |  | **الصنـف الثاني: المداخيــل الجبائية الأخرى** |  |  |
|  |  | الصنف الفرعي 1:مداخيل إستخلاص المعاليم المستوجبة من إستلزام الملك العمومي البلدي | **430 000** |  |
| 01-21 |  | مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة بالأسواق اليومية | ................. |  |
| 02-21 |  | مداخيـــل لزمة إستخلاص المعاليم المستوجبة بالأسواق الأسبوعية | 430 000 |  |
| 03-21 |  | مداخيـل لزمة المعاليم المستوجبة بالأسواق الظرفية | ................. |  |
| 04-21 |  | مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة بأسواق الجملة | ................. |  |
|  | 01 | أسواق الجملة للخضر والغلال . | ................. |  |
|  | 02 | أسواق الجملة للصيّد البحري. | ................. |  |
|  | 03 | أسواق جملة أخـرى | ................. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـل** | **الفقـرة** | **بيــــــان المــــــوارد** | **التقـديــرات** | **الملاحـظات** |
| 05-21 |  | مداخيـل لزمـة المعاليم المستوجبة بالمسالخ |  |  |
| 06-21 |  | مداخيـل لزمـة الإشغال الوقتي للطريق العام |  |  |
| 07-21 |  | مداخيـل لزمـة وقوف العربات بالطريق العام |  |  |
| 08-21 |  | مداخيـل لزمـة معلوم الإشهار |  |  |
| 99-21 |  | مداخيل لزمة معاليم أخرى مستوجبة من الملك البلدي |  |  |
|  |  | **الصنف الفرعي 2:المداخيل الجبائية المتأتية من الإستغلال المباشر للملك العمومي البلدي** | **2 510 000** |  |
| 01-22 |  | مداخيل متأتية من الإستغلال المباشر للأسواق | **2 185 000** |  |
|  | 01 | المعلوم العام للوقوف . | 850 000 |  |
|  | 02 | المعلوم الخاص للوقوف . | 60 000 |  |
|  | 03 | المعلوم على رقم معاملات وكلاء البيع ومزودي سوق الجملة | 425 000 |  |
|  | 04 | المعلوم على الدلالة | 850 000 |  |
|  | 05 | المعلوم على الوزن والكيل العموميين |  |  |
|  | 06 | معلوم البيع بالتجوال داخل الأسواق |  |  |
|  | 07 | معلوم الإيواء والحراسة | . |  |
|  | 08 | معلوم المراقبة الصحية على منتوجات البحر |  |  |
| 02-22 |  | مداخيل متأتية من الإستغلال المباشر للمسالخ | **55 000** |  |
|  | 01 | معلوم الذبح. | 30 000 |  |
|  | 02 | معلوم إقامة الحيوانات المعدة للذبح بالمسالخ | 15 000 |  |
|  | 03 | معلوم المراقبة الصحية على اللحوم | 10 000 |  |
| 03-22 |  | معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام | 80 000 |  |
| 04-22 |  | معلوم وقوف العربات بالطريق العام | 15 000 |  |
| 05-22 |  | معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء | 20 000 |  |
| 06-22 |  | معلوم عن أشغـال تحت الطريق العام | 30 000 |  |
| 07-22 |  | معلوم الإشهار | 100 000 |  |
| 08-22 |  | معلوم إشغال الملك العمومي البحري | 10 000 |  |
| 09-22 |  | المعلوم على العروض الظرفية | 5 000 |  |
| 99-22 |  | مداخيل جبائية مختلفة | 10 000 |  |
|  |  | **جملــة الصنـف الثاني** | **2 940 000** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالاجماع**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: سلوى الحمروني-سميرة عمري- بوعبدالله داي-عبد لطيف راجح-محمد سمير الصغير-همسة غولة-سفيان داي-نرجس حيدر-رقية مامي-فاضل الطرابلسي -رفيعة الهمامي-منجية نابلي.** |
| **جملــة الجــزء الأوّل** | **6 650 000** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالاجماع**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: سلوى الحمروني-سميرة عمري- بوعبدالله داي-عبد لطيف راجح-محمد سمير الصغير-همسة غولة-سفيان داي-نرجس حيدر-رقية مامي-فاضل الطرابلسي -رفيعة الهمامي-منجية نابلي- متوكل الجماعي-صلاح الدين رحيم.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـل** | **الفقـرة** | **بيــــــان المــــــوارد** | **التقـديــرات** | **الملاحـظـات** |
|  |  | الجـزء الثاني: المـداخيـل غيـر الجبائية الإعتياديةالصنـف الثالـث: الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات إلإدارية والأتاوات مقابل إسداء الخـدمات |  |  |
| **2 017 500** |  |
|  |  | **الصنف الفرعي 1: معاليم الموجبات الإدارية** | **292 000** |  |
| 01-31 |  | معلوم التعريف بالإمضاء | 100 000 |  |
| 02-31 |  | معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل . | 50 000 |  |
| 03-31 |  | معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية | 140 000 |  |
| 99-31 |  | معاليم تسليم الشهائد والحجج الأخرى . | 2 000 |  |
|  |  | الصنف الفرعي 2:معاليم الرخص الإدارية | **192 000** |  |
| 01-32 |  | معلوم رخص ذبح الحيوانات | 1 000 |  |
| 02-32 |  | معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن | 50 000 |  |
| 03-32 |  | معلوم رخص الحفلات المنظّمة بمناسبة الأفراح العائلية | 20 000 |  |
| 04-32 |  | معلوم رخص الحفلات العمومية | 5 000 |  |
| 05-32 |  | معلوم رخص فتح المقاهي والمحلاّت المماثلة لها بعد الساعات القانونية | 1 000 |  |
| 06-32 |  | معاليم رخص البناء | 50 000 |  |
| 07-32 |  | معاليم رخص نصب آلات توزيع الوقود في الطريق العام | 500 |  |
| 08-32 |  | معلوم رخص جولان سيارات الأجرة والسيارات المجهزة بعداد | 20 000 |  |
| 09-32 |  | معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث | 40 000 |  |
| 99-32 |  | معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل | 5 000 |  |
|  |  | **الصنف الفرعي 3: معاليم مقابل إسداء خدمات** | **1 533 000** |  |
| 01-33 |  | معلوم الاعتناء بفروع قنوات تصريف المواد السائلة . |  |  |
| 02-33 |  | معاليم الإيواء بمستودع الحجز | **120 000** |  |
| 03-33 |  | المبالغ المتأتية من صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتسوية والتضامن بين الجماعات المحلية بعنوان المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي | **.1 300 000** |  |
|  | 01 | المقابيض الإعتيادية للمعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي | 1 000 000 |  |
|  | 02 | المبالغ المتأتية من المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي بإعتماد آلية التعديل والتضامن بين الجماعات المحلية | 300 000 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـل** | **الفقـرة** | **بيــــــان المــــــوارد** | **التقـديــرات** | **المـلاحـظات** |
| 04-33 |  | معاليم مقابـل رفع الفضلات المتأتيــة من نشـاط المحـلات التجارية او الصناعية او مهنية | 50 000 |  |
| 05-33 |  | معلوم كراء السيارات لنقل الموتى | 3 000 |  |
| 06-33 |  | مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية والإصلاحات الكبرى المتعلقة بالطرقات والأرصفة وقنوات تصريف المواد السائلة | 30 000 |  |
| 99-33 |  | معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات | 30 000 |  |
|  |  | **جملــة الصنـف الثـالــث** | **2 017 500** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالاجماع**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: سلوى الحمروني-سميرة عمري- بوعبدالله داي-عبد لطيف راجح-محمد سمير الصغير-همسة غولة-سفيان داي-نرجس حيدر-رقية مامي-فاضل الطرابلسي -رفيعة الهمامي-منجية نابلي- متوكل الجماعي-صلاح الدين رحيم- عبد الرؤوف بالسعود.** |
|  |  | الصنـف الرّابـع: مداخيلإشغال وإستعمال أملاك الجماعة وفضاءاتها وإستلزام مرافقها وأملاكها المختلفة |  |  |
|  |  | الصنف الفرعي 1: المداخيل المتأتية من الإستغلال المباشر للأملاك | **32 500** |  |
| 01-41 |  | مداخيل رياض الأطفال |  |  |
| 02-41 |  | مداخيل حدائق الحيوانات... |  |  |
| 03-41 |  | مداخيل الحدائق العمومية. |  |  |
| 04-41 |  | مداخيل المنتزهات .. |  |  |
| 05-41 |  | مداخيل مراكز الترفيه |  |  |
| 06-41 |  | مداخيل المنابت |  |  |
| 07-41 |  | مداخيل الملاعب | **2 500** |  |
| 08-41 |  | مداخيل القاعات الرياضية . | **2 500** |  |
| 09-41 |  | مداخيل المسابح. |  |  |
| 10-41 |  | مداخيل الحمّامات |  |  |
| 11-41 |  | مداخيل المسارح. |  |  |
| 12-41 |  | مداخيل قاعات العروض | **2 500** |  |
| 13-41 |  | مداخيل قاعات الأفراح | **25 000** |  |
| 14-41 |  | مداخيل العقـارات المعــدّةلنشاط فلاحي |  |  |
| 99-41 |  | مداخيل أخرى غير جبائية متأتية من الاستغلال المباشر للأملاك |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـل** | **الفقـرة** | **بيــــــان المــــــوارد** | **التقـديــرات** | **المـلاحـظات** |
|  |  | **الصنف الفرعي 2: المداخيل المتأتية من استغلال الأملاك عن طريق اللزمة** |  |  |
| 01-42 |  | مداخيل لزمة رياض الاطفال . |  |  |
| 02-42 |  | مداخيل لزمة حدائق الحيوانات |  |  |
| 03-42 |  | مداخيل لزمة الحدائق العمومية |  |  |
| 04-42 |  | مداخيل لزمة المنتزهات |  |  |
| 05-42 |  | مداخيل لزمة مراكز الترفيه |  |  |
| 06-42 |  | مداخيل لزمة المنابت |  |  |
| 07-42 |  | مداخيل لزمة الملاعب |  |  |
| 08-42 |  | مداخيل لزمة القاعات الرياضية |  |  |
| 09-42 |  | مداخيل لزمة المسابح |  |  |
| 10-42 |  | مداخيل لزمة الحمامات |  |  |
| 11-42 |  | مداخيل لزمة المسارح |  |  |
| 12-42 |  | مداخيل لزمة قاعات العروض |  |  |
| 13-42 |  | مداخيل لزمة قاعات الأفراح |  |  |
| 14-42 |  | مداخيل لزمة العقارات المعدة لنشاط فلاحي |  |  |
| 99-42 |  | مداخيلأخرى غير جبائية متأتية من لزمة الأملاك |  |  |
|  |  | **جملــة الصنـف الرابع** | **32 500** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالاجماع**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: سلوى الحمروني-سميرة عمري- بوعبدالله داي-عبد لطيف راجح-محمد سمير الصغير-همسة غولة-سفيان داي-نرجس حيدر-رقية مامي-فاضل الطرابلسي -رفيعة الهمامي-منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- عبد الرؤوف بالسعود.** |
|  |  | الصنـف الخامس: مداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفة |  |  |
|  |  | **الصنف الفرعي 1: مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات** | **185 000** |  |
| 01-51 |  | مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجـاري | 150 000 |  |
| 02-51 |  | مداخيل كراء عقارات معدة لنشـاط مهنـــي |  |  |
| 03-51 |  | مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي |  |  |
| 04-51 |  | مداخيل كراء عقارات معدة لنشــاط فلاحي |  |  |
| 05-51 |  | مداخيل كراء عقارات معدة للسكن |  |  |
| 06-51 |  | مداخيل كراء حدائق الحيوانات |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـل** | **الفقـرة** | **بيــــــان المــــــوارد** | **التقـديــرات** | **المـلاحـظات** |
| 07-51 |  | مداخيل كراء الحدائق العمومية | 25 000 |  |
| 08-51 |  | مداخيل كراء المنتزهات |  |  |
| 09-51 |  | مداخيل كراء مراكز الترفيه |  |  |
| 10-51 |  | مداخيل كراء المنابت |  |  |
| 11-51 |  | مداخيل كراء الملاعب | 5 000 |  |
| 12-51 |  | مداخيل كراء القاعات الرياضية. | 5 000 |  |
| 13-51 |  | مداخيل كراء المسابح. |  |  |
| 14-51 |  | مداخيل كراء الحمامات |  |  |
| 15-51 |  | مداخيل كراء المسارح |  |  |
| 16-51 |  | مداخيل كراء قاعات العروض |  |  |
| 17-51 |  | مداخيل كراء قاعات الافراح |  |  |
| 18-51 |  | مداخيل كراء التجهيزات والمعدات |  |  |
| 19-51 |  | مداخيل منح التربات بالمقابر |  |  |
| 99-51 |  | مداخيل الأكرية الأخرى |  |  |
|  |  | **الصنف الفرعي 2: محاصيل بيع العقارات وأملاك أخرى** | **50 000** |  |
| 01-52 |  | محاصيل بيع العقارات | 30 000 |  |
| 02-52 |  | محاصيل بيع الأثاث والمعدات التي زال الانتفاع به | 20 000 |  |
| 99-52 |  | محاصيل البيوعات الأخرى | . |  |
|  |  | **الصنف الفرعي 3: مداخيل المساهمات** |  |  |
| 01-53 |  | مداخيل المساهمات المالية |  |  |
| 02-53 |  | تحويلات المؤسسات العمومية البلدية |  |  |
| 99-53 |  | مساهمات وتحويلات أخرى |  |  |
|  |  | **الصنف الفرعي 4: مداخيل مختلفة** | **179 000** |  |
| 01-54 |  | موارد منقولة من فوائض العنوان الأول للسنة السابقة | 1 000 |  |
| 02-54 |  | مداخيل بيع المحجوزات والإيداعات بمستودعات الحجز والإيداع | 5 000 |  |
| 03-54 |  | مداخيل مخالفات تراتيب حفظ الصحة والشرطة البيئية | 15 000 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصل** | **الفقـرة** | **بيــــــان المــــــوارد** | **التقـديــرات** | **المـلاحـظات** |
| 04-54 |  | مداخيل مخالفات التراتيب العمرانية | 8 000 |  |
| 05-54 |  | مقابيض مترتبة عن تسوية العمليات الخارج عن الميزانية |  |  |
|  | 01 | مقابيض من إيداعات غير معرفة |  |  |
|  | 02 | مبالغ مترتبة عن سقوط الحق بمرور الزمن |  |  |
|  | 03 | مقابيض أخرى |  |  |
| 06-54 |  | استرجاع مصاريف إصلاح الطرقات والأرصفة | 2 000 |  |
| 07-54 |  | استرجاع مصاريف مقابل أشغال وخدمات أخرى | 2 000 |  |
| 08-54 |  | التبرعات والوصايا | 6 000 |  |
| 09-54 |  | مبالغ مستخلصة بمقتضى أحكام. |  |  |
| 10-54 |  | خطايا التأخير | **70 000** |  |
|  | 01 | خطايا التأخير المنجرة عن إنجاز الصفقات العمومية | 68 000 |  |
|  | 02 | خطايا التأخير المنجرة عن إستخلاص الديون المثقلة | 2 000 |  |
| 11-54 |  | مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف واستخلاص لفائدة الغير | **15 000** |  |
| 12-54 |  | المساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل | **50 000** |  |
| 13-54 |  | منح الحضور |  |  |
| 99-54 |  | مقابيض مختلفة | **5 000** |  |
|  |  | **جملــة الصنـف الخامس** | **414 000** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالاجماع**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: سلوى الحمروني-سميرة عمري- متوكل الجماعي- عبد لطيف راجح-محمد سمير الصغير-همسة غولة-**  **سفيان داي-نرجس حيدر-رقية مامي-فاضل الطرابلسي -رفيعة الهمامي-منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- عبد الرؤوف بالسعود.** |
|  |  | الصنـف الســادس: تحويلات الدولة بعنوان التسيير |  |  |
|  |  | **الصنف الفرعي 1: تحويلات من ميزانية الدولة بعنوان التسيير:** |  |  |
| 01-61 |  | المناب من الدعم السنوي. | **3 378 832** |  |
|  | 01 | المناب بعنوان التسيير. | 3 378 832 |  |
|  | 02 | المناب بعنوان منحة التوازن. |  |  |
| 02-61 |  | تحويلات استثنائية |  |  |
|  | 01 | المنح الإستثنائية بعنوان التسيير |  |  |
|  | 02 | مساهمة الدولة بعنوان الآلية 16 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـل** | **الفقـرة** | **بيــــــان المــــــوارد** | **التقـديــرات** | **المـلاحـظات** |
| 03-61 |  | تحويلات صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتسوية والتضامن بينالجماعات المحلية |  |  |
|  | 01 | تحويلات بعنوان اعتمادات تقديرية |  |  |
|  | 02 | تحويلات بعنوان اعتمادات تعديلية |  |  |
|  | 03 | تحويلات بعنوان اعتمادات التسوية |  |  |
|  | 04 | تحويلات بعنوان اعتمادات تنفيل لفائدة البلديات التي تشمل مناطق ريفية |  |  |
|  | 05 | تحويلات بعنوان اعتمادات استثنائية ومخصصة |  |  |
|  |  | الصنف الفرعي 2: تحويلات بعنوان منح ومساهمات أخرى مخصصة للتسيير |  |  |
| 01-62 |  | منح ومساهمات داخلية أخرى مخصصة للتسيير |  |  |
| 02-62 |  | منح ومساهمات خارجية مخصصة للتسيير |  |  |
| 03-62 |  | موارد متأتية من التسبقات. |  |  |
|  | 01 | موارد متأتية من التسبقات بعنوان المعاليم الجبائية المثقلة |  |  |
|  | 02 | موارد متأتية من تسبقات لتغطية عجز |  |  |
| **جملــة الصنـف الســادس** | **3 378 832** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالاجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: سلوى الحمروني-سميرة عمري- متوكل الجماعي- عبد اللطيف راجح-محمد سمير الصغير-همسة غولة-سفيان داي-نرجس حيدر-رقية مامي-فاضل الطرابلسي -رفيعة الهمامي-منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- عبد الرؤوف بالسعود- بوعبد الله داي- منذر شمام.** |
|  |  | **جملــة الجــزء الثـانـي** | **5 842 832** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالاجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: سلوى الحمروني-سميرة عمري- متوكل الجماعي- عبد اللطيف راجح-محمد سمير الصغير-همسة غولة-سفيان داي-نرجس حيدر-رقية مامي-فاضل الطرابلسي -رفيعة الهمامي-منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- عبد الرؤوف بالسعود- بوعبد الله داي- منذر شمام.** |
|  |  | **جملـة مـوارد العنـوان الأوّل** | **12 492 832** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالاجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: سلوى الحمروني-سميرة عمري- متوكل الجماعي- عبد اللطيف راجح-محمد سمير الصغير-همسة غولة-سفيان داي-نرجس حيدر-رقية مامي-رفيعة الهمامي-منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- عبد الرؤوف بالسعود- بوعبد الله داي- منذر شمام.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **لفصـل** | **الفقـرة** | **الفقـــرة**  **الفرعية** | **بيــــــان المــــــوارد** | **التقـديــرات** | **الملاحـظات** |
|  |  |  | **العنــوان الثـانـي: مــوارد العنــوان الثــانـي** |  |  |
|  |  |  | **الجـــزء الثالـث:المــوارد الذاتيــة المخصّصــة للتنميــة** |  |  |
|  |  |  | **الصنـف السـابـع: منـــــــح التجهـيـــــــــز** |  |  |
| **01-70** |  |  | **منح التجهيز ومساهمات داخلية** | **1 .060. 810** |  |
|  | 01 |  | منح موظفة مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية |  |  |
|  |  | 001 | نقل فواضل |  |  |
|  |  | 002 | موارد السنة |  |  |
|  | 02 |  | منح غير موظفة مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.. | **1. 060 .810** |  |
|  |  | 001 | نقل فواضل | 473. 810 |  |
|  |  | 002 | موارد السنة | 587. 000 |  |
|  | 03 |  | منح متأتية من صناديق الخزينة |  |  |
|  |  | 001 | نقل فواضل |  |  |
|  |  | 002 | موارد السنة |  |  |
|  | 04 |  | منح ومساهمات لتمويل مشاريع مشتركة |  |  |
|  |  | 001 | نقل فواضل |  |  |
|  |  | 002 | موارد السنة |  |  |
|  | 05 |  | منح ومساهمات داخلية أخرى |  |  |
|  |  | 001 | نقل فواضل |  |  |
|  |  | 002 | موارد السنة |  |  |
| **02-70** |  |  | **منح ومساهمات خارجية** |  |  |
|  | 01 |  | منح ومساهمات متأتية من مؤسسات مالية |  |  |
|  |  | 001 | نقل فواضل . |  |  |
|  |  | 002 | موارد السنة |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـل** | **الفقـرة** | **الفقـــرة**  **الفرعية** | **بيــــــان المــــــوارد** | **التقـديــرات** | **الملاحـظات** |
|  | 02 |  | منح ومساهمات خارجية أخرى |  |  |
|  |  | 001 | نقل فواضل |  |  |
|  |  | 002 | موارد السنة |  |  |
|  |  |  | **جملــة الصنــف السـابــع** | **1. 060. 810** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالاجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: سلوى الحمروني-سميرة عمري- متوكل الجماعي-همسة غولة-سفيان داي-نرجس حيدر-رقية مامي-رفيعة الهمامي-منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- عبد الرؤوف بالسعود- بوعبد الله داي- منذر شمام.** |
| **الصنـف الثامـن: مـدّخـرات ومــوارد مختـلـفـة** |  |  |
| **01-80** |  |  | **المبالغ المتأتّية من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول** | **1.811 .880** |  |
|  | 01 |  | نقل فواضل | 1. 810. 880 |  |
|  | 02 |  | موارد السنة | 1. 000 |  |
| **02-80** |  |  | **المناب من الدعم المالي السنوي بعنوان الاستثمار** | **3. 819. 983** |  |
|  | 01 |  | نقل فواضل | 2. 682. 890 |  |
|  | 02 |  | موارد السنة | 1. 137. 093 |  |
| **03-80** |  |  | **مداخيل استرجاع قروض السكن المسندة في**  **نطاق مشاريع تهيئة المناطق السكنية** |  |  |
|  | 01 |  | نقل فواضل |  |  |
|  | 02 |  | موارد السنة |  |  |
| **04-80** |  |  | **مداخيل استرجاع قروض مسندة لفائدة مؤسسات اقتصادية** |  |  |
|  | 01 |  | مداخيل متأتية من استرجاع أصل القروض المسندة لفائدة مؤسسات اقتصادية... |  |  |
|  | 02 |  | مداخيل متأتية من استرجاع فوائد القروض المسندة لفائدة مؤسسات اقتصادية... |  |  |
| **05-80** |  |  | **مداخيل المساكن الشعبية المتخلّى عنها من قبل الدولة** |  |  |
|  | 01 |  | نقل فواضل . |  |  |
|  | 02 |  | موارد السنة |  |  |
| **99-80** |  |  | **موارد أخرى مختلفة** |  |  |
|  | 01 |  | نقل فواضل |  |  |
|  | 02 |  | موارد السنة |  |  |
|  |  |  | **جملــة الصنــف الثـامــن** | **5. 631.863** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالاجماع**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: سلوى الحمروني-سميرة عمري- متوكل الجماعي-همسة غولة-سفيان داي-نرجس حيدر-رقية مامي-رفيعة الهمامي-منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- عبد الرؤوف بالسعود- بوعبد الله داي- منذر شمام.** |
|  |  |  | **جملــة الجــزء الثـالـث** | **6 .692. 673** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالاجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: سلوى الحمروني-سميرة عمري- متوكل الجماعي-همسة غولة-سفيان داي-نرجس حيدر-رقية مامي-رفيعة الهمامي-منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- عبد الرؤوف بالسعود- بوعبد الله داي- منذر شمام.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـل** | **الفقـرة** | **الفقـــرة**  **الفرعية** | **بيــــــان المــــــوارد** | **التقـديــرات** | **الملاحـظات** |
|  |  |  | **الجـزء الرابـع: مــوارد الاقتراض** |  |  |
|  |  |  | **الصنـف التاسـع: مــوارد الاقتراض الداخلـي** |  |  |
| 01-90 |  |  | **قروض مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية......** | **1. 188. 845** |  |
|  | 01 |  | نقل فواضل | 1. 188. 845 |  |
|  | 02 |  | موارد السنة |  |  |
| **02-90** |  |  | **قروض الخزينة** |  |  |
|  | 01 |  | نقل فواضل |  |  |
|  | 02 |  | موارد السنة |  |  |
| **03-90** |  |  | **قروض متأتية من هياكل ومؤسسات أخرى** |  |  |
|  | 01 |  | نقل فواضل |  |  |
|  | 02 |  | موارد السنة |  |  |
|  |  |  | **جملــة الصنــف التـاســع** | **1. 188. 845** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالاجماع**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: سلوى الحمروني-سميرة عمري- متوكل الجماعي-همسة غولة-سفيان داي-نرجس حيدر-رقية مامي-رفيعة الهمامي-منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- عبد الرؤوف بالسعود- بوعبد الله داي- منذر شمام.** |
|  |  |  | **الصنـف العاشـر: مـوارد الاقتراض الخارجي** |  |  |
| **01-100** |  |  | **قروض متأتية من مؤسسات مالية** |  |  |
|  | 01 |  | نقل فواضل |  |  |
|  | 02 |  | موارد السنة |  |  |
| **02-100** |  |  | **قروض أخرى** |  |  |
|  | 01 |  | نقل فواضل |  |  |
|  | 02 |  | موارد السنة |  |  |
|  |  |  | **جملــة الصنــف العـاشــر** | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـل** | **الفقـرة** | **الفقـــرة**  **الفرعية** | **بيــــــان المــــــوارد** | **التقـديــرات** | **الملاحـظات** |
|  |  |  | **الصنف الحـادي عشــر:**  **مــوارد الاقتراض الخـارجـي المـوظّفــة** |  |  |
| **01-110** |  |  | **قروض متأتية من مؤسسات مالية** |  |  |
|  | 01 |  | نقل فواضل |  |  |
|  | 02 |  | موارد السنة |  |  |
| **02-110** |  |  | **قروض أخرى** |  |  |
|  | 01 |  | نقل فواضل |  |  |
|  | 02 |  | موارد السنة |  |  |
|  |  |  | **جملــة الصنـف الحـادي عشـــر** | **-** |  |
|  |  |  | **جملــة الجــزء الرابــع** | **1. 188 .845** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالاجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: سلوى الحمروني-سميرة عمري- متوكل الجماعي-همسة غولة-سفيان داي-نرجس حيدر-رقية مامي-رفيعة الهمامي-منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- عبد الرؤوف بالسعود- بوعبد الله داي- منذر شمام.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـل** | **الفقـرة** | **الفقـــرة**  **الفرعية** | **بيــــــان المــــــوارد** | **التقـديــرات** | **الملاحظـات** |
|  |  |  | **الجـزء الخامـس: المــــــوارد المتــأتّيــــــــة مـن الاعتمادات المحالـة**  **الصنف الثاني عشر: موارد متأتّية من إعتمادات محالـة(\*)** |  |  |
| **01-120** |  |  | **موارد متأتية من اعتمادات محالة لإنجاز مشاريع البنية الأساسية......** |  |  |
|  | 01 |  | نقـل فــواضل . |  |  |
|  | 02 |  | موارد السنة |  |  |
| **120.02** |  |  | **موارد متأتية من اعتمادات محالة لإنجاز بناءات إدارية** |  |  |
|  | 01 |  | نقل فواضل |  |  |
|  | 02 |  | موارد السنة |  |  |
| **120.03** |  |  | **موارد متأتية من اعتمادات محالة لإنجاز مشاريع ذات صبغة شبابية** |  |  |
|  | 01 |  | نقل فواضل. |  |  |
|  | 02 |  | موارد السنة |  |  |
| **120.04** |  |  | **موارد متأتية من اعتمادات محالة لإنجاز**  **مشاريع ذات صبغة رياضية** | **55. 760** |  |
|  | 01 |  | نقل فواضل | 55. 760 |  |
|  | 02 |  | موارد السنة |  |  |
| **120.05** |  |  | **موارد متأتية من اعتمادات محالة لإنجاز مشاريع ذات صبغة اقتصادية** |  |  |
|  | 01 |  | نقل فواضل. |  |  |
|  | 02 |  | موارد السنة |  |  |

\* تعمير الجدول المتعلق بتفصيل نفقـات وموارد الجزء الخامس المضمّن بالصفحات مـن 46 إلى 52.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـل** | **الفقـرة** | **الفقـــرة**  **الفرعية** | **بيــــــان المــــــوارد** | **التقـديــرات** | **الملاحـظـات** |
| **120.06** |  |  | **موارد متأتية من اعتمادات محالة لإنجاز مشاريع ذات صبغة ثقافية** |  |  |
|  | 01 |  | نقل فواضل |  |  |
|  | 02 |  | موارد السنة |  |  |
| **120.07** |  |  | **موارد متأتية من اعتمادات محالة لإنجاز مشاريع الطفولة** |  |  |
|  | 01 |  | نقل فواضل |  |  |
|  | 02 |  | موارد السنة |  |  |
| **120.08** |  |  | **موارد متأتية من اعتمادات محالة لإنجاز مشاريع ذات صبغة سياحية** | **60** |  |
|  | 01 |  | نقل فواضل. | 60 |  |
|  | 02 |  | موارد السنة |  |  |
| **120.09** |  |  | **موارد متأتية من اعتمادات محالة لإنجاز مشاريع ذات صبغة بيئية** | **30** |  |
|  | 01 |  | نقل فواضل | 30 |  |
|  | 02 |  | موارد السنة |  |  |
| **120.10** |  |  | **موارد متأتية من اعتمادات محالة لاقتناء معدات وتجهيزات** |  |  |
|  | 01 |  | نقل فواضل |  |  |
|  | 02 |  | موارد السنة |  |  |
| **120.11** |  |  | **موارد متأتية من اعتمادات محالة مخصصة لنفقات التصرف** |  |  |
|  | 01 |  | نقل فواضل |  |  |
|  | 02 |  | موارد السنة |  |  |
| **120.99** |  |  | **موارد متأتية من اعتمادات محالة لانجاز مشاريع أخرى** | **6 .725** |  |
|  | 01 |  | نقل فواضل | 6. 725 |  |
|  | 02 |  | موارد السنة |  |  |
| **جملــة الصنـف الثاني عشـــر** | **62. 575** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالاجماع**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: سلوى الحمروني-سميرة عمري- متوكل الجماعي-همسة غولة-سفيان داي-نرجس حيدر-رقية مامي-رفيعة الهمامي-منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- عبد الرؤوف بالسعود- بوعبد الله داي- منذر شمام.** |
|  |  |  | **جملــة الجــزء الخامس** | **62. 575** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالاجماع**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: سلوى الحمروني-سميرة عمري- متوكل الجماعي-همسة غولة-سفيان داي-نرجس حيدر-رقية مامي-رفيعة الهمامي-منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- عبد الرؤوف بالسعود- بوعبد الله داي- منذر شمام.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـل** | **الفقـرة** | **الفقـــرة**  **الفرعية** | **بيــــــان المــــــوارد** | **التقـديــرات** | **الملاحـظــات** |
|  |  |  | **الجـزء السادس: المـوارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة**  **الصنف الثالث عشر: موارد حسابات أموال المشاركة** |  |  |
| **130.01** |  |  | **موارد داخلية بعنوان هبات أو تبرعات أو مساهمات موظفة بحسابات أموال المشاركة.** |  |  |
|  | 01 |  | نقل فواضل. |  |  |
|  | 02 |  | موارد السنة |  |  |
| **130.02** |  |  | **موارد خارجية بعنوان هبات أو تبرعات أو مساهمات موظفة بحسابات أموال المشاركة** |  |  |
|  | 01 |  | نقل فواضل. |  |  |
|  | 02 |  | موارد السنة |  |  |
| **جملة الصنف الثالث عشر** | - |  |
|  |  |  | **جملة الجزء السادس** | - |  |
| **جملـة مـوارد العنـوان الثـانـي** | | | | **7 .944 093** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: سلوى الحمروني-سميرة عمري- متوكل الجماعي-همسة غولة-سفيان داي-نرجس حيدر-رقية مامي-رفيعة الهمامي-منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- عبد الرؤوف بالسعود- بوعبد الله داي- منذر شمام.** |
| **مجمــوع مـوارد ميـزانيـة البلديــة** | | | | **20 436 925** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: سلوى الحمروني-سميرة عمري- متوكل الجماعي-همسة غولة-سفيان داي-نرجس حيدر-رقية مامي-رفيعة الهمامي-منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- عبد الرؤوف بالسعود- بوعبد الله داي- منذر شمام.** |

النفقـــــات

**نفقـــات ميــزانيــة البلــديــة لسنــة 2021**

**الجــدول - ت-**

**※※⁂※※**

**بحســاب الديـنــار**

| **الفصـــل** | **الفقــرة** | **الفقـــرة**  **الفرعية** | **بيــــــان النفقــــــات** | **التقـديــرات** | **المــلاحـظـــات** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **العنوان الأول : نفقــات العنــوان الأوّل** |  |  |
|  |  |  | **الجزء الأول : نفقـــات التصــرّف** |  |  |
|  |  |  | **القسم الأول: التأجيـر العمومي** |  |  |
| **01.100** |  |  | **المنـح المخولــة لرؤساء البلديات** |  |  |
|  | **01** |  | **المنح المخولة لرؤساء البلديات** | **44 400** |  |
|  |  | 010 | منحة التسيير . | 33 700 |  |
|  |  | 020  030  040  050  060  007 | منحة المسؤولية  منحة السكن  منحة التمثيل  منحة تكميلية لرؤساء البلديات المتقاعدين  المنحة التكميلية لرؤساء البلديات من أعوان القطاع العمومي...  المنحة التكميلية لرؤساء البلديات من أجراء القطاع الخاص والمهن الحرة | 2 200  5100.. |  |
|  | **02** | 010  020  030  040 | **المساهمات المحمولة على المشغل**  المساهمة في أنظمة التقاعد  المساهمة في أنظمة الحيطة الاجتماعية  المساهمة في أنظمة التأمين على المرض  المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء | **8 600**  6400  1770  430 |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 01.100** | **53 000** | **قبل التداول في النفقات العنوان الاول من الميزانية عين السيد حبيب الذوادي رئيس البلدية السيدة رفيعة الهمامي المساعد الاول لرئيس البلدية لرئاسة الجلسة ثم غادر الرئيس قاعة الجلسات.**  **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة:**  **سلوى الحمروني-سميرة عمري- متوكل الجماعي-همسة غولة-سفيان داي-رفيعة الهمامي-منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- عبد الرؤوف بالسعود- بوعبد الله داي- منذر شمام- فاضل الطرابلسي-عبد اللطيف راجح.** |
| **01.101** |  |  | **تــأجيـــر الأعـــوان القـارّيـــــن**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **الانتدابــات المقتـرحــة** | | | | | الخطـط | العــــدد | المـدّة | الكلفة الجملية (\*) | | **-سائق تراكس**  **- مهندس أول**  **-تقني أول**  **-مسير حضيرة** | **01**  **01**  **02**  **02** |  |  | | **الجملــة** | **06** |  | **118 000** | | **(\*): يتمّ توزيع الاعتمادات بالفقرات والفقرات الفرعية المناسبـة.** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـــل** | **الفقــرة** | **الفقـــرة**  **الفرعية** | **بيــــــان النفقــــــات** | **التقـديــرات** | **المــلاحـظـــات** |
|  | **01** |  | **الأجر الأساسي و التدرج** | **1 200 000** |  |
|  | **02** |  | **المنح الخصوصية القارة ( الثابتة )** | **3 279 000** |  |
|  |  | 010 | المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة | 75 000 |  |
|  |  | 020 | منحة التصرف والتنفيذ | 1 466 000 |  |
|  |  | 030 | منحة التكاليف الخاصة | 350 000 |  |
|  |  | 040 | منحة السكن المرتبطة بالرتبة | 10 000 |  |
|  |  | 050 | منحة الهندسة | 60 000 |  |
|  |  | 060 | منحة المشاريع | 250 000 |  |
|  |  | 070 | منحة الهندسة المعمارية | 40 000 |  |
|  |  | 008  009  010  013  160 | منحة التعمير  منحة الوقت الكامل  منحة عدم قبول الحرفاء  منحة التكاليف البيداغوجية | 11 000 |  |
|  |  | منحة خطر العدوى |
|  |  | 220 | المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية |  |  |
|  |  | 230 | منحة العمل الإجتماعي |  |  |
|  |  | 250 | منحة المعالجة الآلية للإعلامية | 11 000 |  |
|  |  | 340 | منحة الصحافة |  |  |
|  |  | 360 | المنحة التعوضية لإعادة الترتيب |  |  |
|  |  | 490 | المنحة التعويضية |  |  |
|  |  | 500 | المنحة التعويضية التكميلية |  |  |
|  |  | 900 | منحة مراقبة التراتيب البلدية |  |  |
|  |  | 910 | منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية | 950 000 |  |
|  |  | 920 | منحة الاوساخ | 55 000 |  |
|  |  | 930 | منحة الإحصاء | 1 000 |  |
|  | **03** |  | **المنح المرتبطة بالوظيفة** | **55 000** |  |
|  |  | 001 | المنحة الوظيفية | 35 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـــل** | **الفقــرة** | **الفقـــرة**  **الفرعية** | **بيــــــان النفقــــــات** | **التقـديــرات** | **المــلاحـظـــات** |
|  |  | 002 | منحة مكلف بمأمورية |  |  |
|  |  | 005 | المنحة الكليومترية | 11 000 |  |
|  |  | 006 | منحة السكن | 9 000 |  |
|  |  | 007 | منحة التكاليف الإدارية |  |  |
|  |  | 008 | المنحة التكميلية للمنحة الخصوصية |  |  |
|  | **04**  **05** | 070  001  002 | **المنح الخصوصية المتغيرة**  منحة المسؤولية المسندة للوكلاء العاديين  **المنح غير الخصوصية المتغيرة**  منحة الإنتاج المدمجة في المرتب  منحة الإنتاج غير المدمجة في المرتّب | **1 000** |  |
| 1 000  **70 000**  40 000  30 000 |  |
|  |  | 030 | المنح غير الخصوصية المتغيّرة الأخــرى |  |  |
|  | **06** |  | **منحة الساعات الإضافية و العمل الليلي** | **30 000** |  |
|  |  | 001 | منحة الساعات الإضافية | 12 000 |  |
|  |  | 002 | منحة العمل الليلي | 18 000 |  |
|  | **13** |  | **المنح العائلية** | **35 000** |  |
|  |  | 010 | المنحة العائلية | 30 000 |  |
|  |  | 020 | منحة الأجر الوحيد | 5 000 |  |
|  | **14** |  | **المساهمات المحمولة على المشغل** | **800 000** |  |
|  |  | 010 | المساهمة في أنظمة التقاعد | 550 000 |  |
|  |  | 020 | المساهمة في أنظمة الحيطة الاجتماعية | 160 000 |  |
|  |  | 030 | المساهمة في أنظمة التأمين على المرض | 90 000 |  |
|  |  | 040 | المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء |  |  |
|  | **99** |  | **منح أخرى** |  |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 01.101** | **5 470 000** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري- متوكل الجماعي-همسة غولة-سفيان داي-نرجس حيدر-رقية مامي-رفيعة الهمامي-منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- عبد الرؤوف بالسعود- بوعبد الله داي- منذر شمام-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـــل** | **الفقــرة** | **الفقـــرة**  **الفرعية** | **بيــــــان النفقــــــات** | **التقـديــرات** | **المــلاحـظـــات** |
| **01.102** |  |  | **تأجيــر الأعــوان غيــر القـاريــن**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **الانتدابــات المقتـرحــة** | | | | | الخطـط | العــــدد | المـدّة | الكلفة الجملية (\*) | | **-**  **-** |  |  |  | | **الجملــة** |  |  |  | | **(\*): يتمّ توزيع الاعتمادات بالفقرات والفقرات الفرعية المناسبـة.** | | | | |  |  |
|  | **01** |  | **أعــوان يشغلـون خـطط وقتيــة** | **50 000** | **تمت المصادقة بالإجماع على إضافة 50اد لهذا الفقرة خلا ل الجلسة المنعقدة بتاريخ 04 ديسمبر 2020.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة- -نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش.سلوى الحمروني-احمد شلبي-ماجد ضيف الله-رضا كيلاني.** |
|  |  | 001 | الأجر الأساسي | 4 585 |  |
|  |  | 002 | المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة | 1 035 |  |
|  |  | 003 | منحة التصرف والتنفيذ |  |  |
|  |  | 009 | منحة الإنتاج المدمجة في المرتب | 535 |  |
|  | **02** | 010  012  013  070  071 | منحة الإنتاج غير المدمجة في المرتب  منحة الساعات الإضافية  منحة العمل الليلي  منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية  منحة الأوساخ | 43 845  **20 000** |  |
|  | **الأعوان المتعاقدون و العاملون بالحصة** |  |
|  |  | 001 | التأجير المباشر للأعوان | 20 000 |  |
|  |  | 002 | التأجير غير المباشر للأعوان (اتفاقيات مع المؤسسات) |  |  |
|  | **03** |  | **تأجير أعوان الآلية 16** |  |  |
|  | **06** |  | **المنح العائلية** |  |  |
|  |  | 001 | المنحة العائلية |  |  |
|  |  | 002 | منحة الأجر الوحيد |  |  |
|  | **07** |  | **المساهمات المحمولة على المشغل** | **25 000** |  |
|  |  | 001 | المساهمة في أنظمة التقاعد | 25 000 |  |
|  |  | 002 | المساهمة في أنظمة الحيطة الاجتماعية |  |  |
|  |  | 003 | المساهمة في أنظمة التأمين على المرض |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـــل** | **الفقــرة** | **الفقـــرة**  **الفرعية** | **بيــــــان النفقــــــات** | **التقـديــرات** | **المــلاحـظـــات** |
|  |  | 04 | المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء |  |  |
|  | **09** |  | **مكافآت الحضور للمتصرفين ممثلي البلدية** |  |  |
|  | **10** |  | **المنح المسندة إلى متربصين في إطار الإعداد للحياة المهنية..** |  |  |
|  | **99** |  | **منح أخرى** |  |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 01.102** | **95 000** | **تمت المصادقة بالاجماع على اضافة 50اد لهذا الفصل خلا ل الجلسة المنعقدة بتاريخ 04 ديسمبر 2020.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة- -نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش.سلوى الحمروني-احمد شلبي-ماجد ضيف الله-رضا كيلاني.** |
|  |  |  | **جملـــة القـســـم الأوّل** | **5 618 000** | **تمت المصادقة بالاجماع على اضافة 50اد لجملة القسم الاول خلا ل الجلسة المنعقدة بتاريخ 04 ديسمبر 2020.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة- -نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش.سلوى الحمروني-احمد شلبي-ماجد ضيف الله-رضا كيلاني.** |
|  |  |  | **القسـم الثـانـي : وسائـــل المصـالــح** |  |  |
| **02.201** |  |  | **نفقــات تسييــر المصالــح العموميــة المحليــة** |  |  |
|  | **01** |  | **الأكرية والأداءات** | **3 000**  **130 000**  **1 300 000**  **26 200** |  |
|  | **02**  **03**  **04** | 001  002  003 | **استهلاك الماء**  **استهلاك الكهرباء والغاز**  **الاتصالات**  الاتصالات الهاتفية  تراسل المعطيات  خدمات هاتفية مخصصة لرئيس البلدية |
| 15 000 |  |
|  |  | 10000  1200 |  |
|  | **05** |  | **اقتناء أثاث للمصالح الإدارية** | **20 000** |  |
|  | **06** |  | **الوقـــود** | **254 000** |  |
|  |  | 001 | شراء الوقود لوسائل النقل | 200 000 | **تمت المصادقة بالاجماع على اضافة 50اد لنفقات تسيير المصالح العمومية المحلية خلا ل الجلسة المنعقدة بتاريخ 04 ديسمبر 2020.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة:**  **فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة- -نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش.سلوى الحمروني-احمد شلبي-ماجد ضيف الله-رضا كيلاني.** |
|  |  | 002 | شراء الوقود لأجهزة التسخيـن | 5 000 |  |
|  |  | 003 | حصص الوقود لفائدة الإطارات المكلفة بخطط وظيفية | 40 000 |  |
|  |  | 004  005 | شراء الوقود لمعدات خصوصية  حصص الوقود المخصصة لرئيس البلدية | 9 000 |  |
|  | **07** |  | **نفقـات البريــد** | **6 000** |  |
|  |  | 001 | المـراسلات الإداريـة | 4 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـــل** | **الفقــرة** | **الفقــرة**  **الفرعية** | **بيــــــان النفقــــــات** | **التقـديــرات** | **المــلاحـظـــات** |
|  |  | 002 | نفقـات البريـد الأخــرى | 2 000 |  |
|  | **08** |  | **اقتناء المعدات** | **2 000** |  |
|  |  | 001 | اقتناء معدّات التصرّف الإداري | 2 000 |  |
|  | **09** |  | **مصاريف التأمين** | **80 000** |  |
|  |  | 001 | تأمين وسائل النقل | 76 000 |  |
|  |  | 002 | تأمين الأشخاص |  |  |
|  |  | 003 | تأمين البنايات | 4 000 |  |
|  |  | 004 | تامين التجهيزات والمعدات |  |  |
|  | **10** |  | **التعهد والصيانة** | **235 000** |  |
|  |  | 001 | الاعتناء بالبنايات | 30 000 |  |
|  |  | 002 | تعهد وصيانة وسائل النقل | 200 000 |  |
|  |  | 003 | تعهد وصيانة المعدات والأثاث  تعهد وصيانة معدات خصوصية  **مصاريف تنظيف المقرّات الإدارية**  **مصاريف الحراسة**  المصاريف العاديـة للحراسـة | 5 000  **3 000** |  |
|  | **11**  **12** | 004 |
|  | 001 |  |
|  |  | 002 | مصاريف الحراسة عن طريق المناولـة |  |  |
|  | **13** |  | **لوازم المكاتب** | **35 000** |  |
|  | **14** |  | **المطبوعات** | **60 000** |  |
|  | **15** |  | **التـوثيـــــق** | **2 000** |  |
|  |  | 001 | الوثائق المكتوبة | 1 000 |  |
|  |  | 002 | الوثائق الأخرى | 1 000 |  |
|  | **16** |  | **الصحف والمجلات** | **8 000** |  |
|  | **18** |  | **تعليق الإعلانات ونشرها** | **3 000** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـــل** | **الفقــرة** | **الفقــرة**  **الفرعية** | **بيــــــان النفقــــــات** | **التقـديــرات** | **المــلاحـظـــات** |
|  | **19** |  | **مصاريف الإعلامية** | **65 000** |  |
|  |  | 001 | شراء اللوازم والمعدات . | 35 000 |  |
|  |  | 002 | شراء منظومات | 25 000 |  |
|  |  | 003 | نفقات الصيانة | 5 000 |  |
|  | **20** |  | **نفقات استغلال المنظومات الإعلامية** | **15 000** |  |
|  |  | 001 | استغلال منظومة " أدب " | 2 000 |  |
|  |  | 002 | استغلال منظومة " إنصاف " | 3 000 |  |
|  |  | 003 | استغلال منظومة " رشــاد " | 1 000 |  |
|  |  | 004 | استغلال منظومة " مدنيــة " | 5 000 |  |
|  |  | 005  006 | استغلال منظومة " التصرّف في موارد  الميزانية "  منظومات أخرى | 4 000 |  |
|  | **21** |  | **مصاريف الاستقبالات والإقامة ..** | **10 000** |  |
|  |  | 001 | مصاريف الاستقبالات | 7 000  3 000  **10 000**  **100 000** |  |
|  | **22**  **23** | 002  001 | مصاريف الإقـامــــــة  **مصاريف المهمّـــــات**  **إكساء الأعوان**  إكساء الأعوان الخاضعين للزي الموحّد |
|  |  | 5 000 |  |
|  |  | 002 | إكساء العملة وأعوان الإستقبال | 95 000 |  |
|  | **24** |  | **إرجاع مصاريف التنقـل** | **3 000** |  |
|  |  | 001 | المنحة اليومية للتنقل | 3 000 |  |
|  |  | 002 | المنحة الكيلومترية للتنقل |  |  |
|  | **25** |  | **إرجاع مصاريف نقل الأشخاص** | **5 000** |  |
|  | **28** |  | **تكوين الأعوان ورسكلتهم** | **15 000** |  |
|  |  | 001 | ملتقيات للتكوين | 8 000 |  |
|  |  | 002 | تربصات تكوين | 2 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـــل** | **الفقــرة** | **الفقــرة**  **الفرعية** | **بيــــــان النفقــــــات** | **التقـديــرات** | **المــلاحـظـــات** |
|  |  | 003 | التكوين المستمرّ |  |  |
|  |  | 004 | التكوين في الإعلامية | 5 000 |  |
|  | **30** |  | **نفقات طبية لفائدة الأعوان** | **8 000** |  |
|  |  | 001 | نفقات التداوي | 5 000 |  |
|  |  | 002 | شراء الأدوية والمواد الصيدلية | 3 000 |  |
|  | **31** |  | **تنظيم الامتحانات والمناظرات** | **1 000** |  |
|  | **32** |  | **عمليات الإرشاد وإعلام العموم** | **1 000** |  |
|  | **36** |  | **تظاهرات دورية واستثنائية** | **10 000** |  |
|  |  | 001 | الحفلات العمومية | 10 000 |  |
|  |  | 002 | الانتخابات |  |  |
|  | **38** |  | **مصاريف النزاعات والتعويضات** | **60 000** |  |
|  |  | 001 | أتعاب واختبار ومصاريف أخرى | 10 000 |  |
|  |  | 002 | دفع الخطايا والتعويضات  **معاليم التسجيل**  **معاليم الجولان**  معاليم جولان | 50 000  **3 000**  **7 000**  6 000  1 000 |  |
|  | **39**  **40** | 001 |  |
|  | 002 | معاليم العبور |  |
|  | **42** |  | **طبع و نشر الوثائق و المجلات** | **10 000** |  |
|  | **43** |  | **مصاريف إعداد الأمثلة** | **2 000** |  |
|  | **45** |  | **تعويضات مختلفة** | **2 000** |  |
|  | **47** |  | **خدمات أخرى لفائدة الإدارة** | **14397** |  |
|  |  | 001 | نقل الأثاث والمعدات |  |  |
|  |  | 003 | الاختبار والمراقبة والتحاليل | 4 597 |  |
|  |  | 005 | اتّفاقيات مع أطبّـاء | 8 700 |  |
|  |  | 006 | اتّفاقيات مع مؤسّسات |  |  |
|  |  | 010 | المنحة المخولة لقابض المالية | 1 100 |  |
|  |  | 011 | المنحة المخولة لوكلاء المقابيض المنتفعين |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـــل** | **الفقــرة** | **الفقــرة**  **الفرعية** | **بيــــــان النفقــــــات** | **التقـديــرات** | **المــلاحـظـــات** |
|  | **80** | 002 | **تسديد المتخلدات**  متخلدات تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول | **930 098**  20 000 |  |
|  |  | 003 | متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز | 535 123 |  |
|  |  | 004 | متخلدات تجاه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع | 58 260 |  |
|  |  | 005 | متخلدات تجاه الديوان الوطني لاتصالات  تونس | 103 117 |  |
|  |  | 006 | متخلدات تجاه المطبعة الرسمية للبلاد التونسية | 5 000 |  |
|  |  | 007 | متخلدات تجاه شركة الخطوط الجوية التونسية |  |  |
|  |  | 012 | متخلدات تجاه الوكالة الوطنية لحماية المحيط |  |  |
|  |  | 013 | متخلدات تجاه الوكالة الوطنيةللتصرّف في النفايات |  |  |
|  |  | 014 | متخلدات تجاه الوكالة البلدية للخدمات البيئية |  |  |
|  |  | 020 | متخلدات تجاه مؤسّسات عمومية أخرى | 158 598 |  |
|  |  | 021 | متخلدات تجاه الخــواص | 50 000 |  |
|  | **99** |  | **نفقات التصرف الأخرى** |  |  |
| **02.202** | **30**  **31** | 001  002  003  004 | **جـملـــة الفصــل 02.201** | **3 438 695** | **تمت المصادقة بالاجماع على اضافة 50اد لهذا الفصل خلا ل الجلسة المنعقدة بتاريخ 04 ديسمبر 2020.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة- -نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش.سلوى الحمروني-احمد شلبي-ماجد ضيف الله-رضا كيلاني.** |
| **مصاريف استغلال وصيانة التجهيزات العمومية**  **النفقات المباشرة لتنظيف المدينة**  شراء العقاقير  الاعتناء بالمعدات الصغيرة وتجديدها  كراء المعدات  نفقات استغلال المصب المراقب ومراكز التحويل | **252 000**  2 000  10 000  50 000  190 000 |  |
|  |  | **تنظيف المدينة عن طريق المناولة** | **1 110 000** | **تمت المصادقة بالاجماع على تخفيض في التقدرات بقيمة 100اد خلا ل الجلسة المنعقدة بتاريخ 04 ديسمبر 2020.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسةغولة- -نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش.سلوى الحمروني-احمد شلبي-ماجد ضيف الله-رضا كيلاني.** |
|  |  | 001 | المناولـة العاديـة | 1 100 000 |  |
|  |  | 002 | المناولـة في إطار الآليـة 32: النظافة وسلامةالمحيط | 5 000 |  |
|  |  | 003 | المناولـة في إطار الآليـة 40: جمع الفضلات وتثمينها | 5 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـــل** | **الفقــرة** | **الفقــرة**  **الفرعية** | **بيــــــان النفقــــــات** | **التقـديــرات** | **المــلاحـظـــات** |
|  | **32** |  | **الاعتناء بالتنوير العمومي** | **80 000** |  |
|  | **34** |  | **الاعتناء بالطرقات والأرصفة** | **25 000** |  |
|  |  | 001 | الاعتناء | 20 000 |  |
|  |  | 002 | شراء معدات صغيرة وصيانتها | 5 000 |  |
|  |  | 030 | كراء المعدات |  |  |
|  | **36** |  | **نفقات الاعتناء بحركة المرور وتنظيمها** | **10 000** |  |
|  |  | 001 | الاعتناء بحركة المرور وتنظيمها | 7 000 |  |
|  |  | 002 | شراء معدات صغيرة | 3 000 |  |
|  | **38** | 001  002 | **الاعتناء بالخنادق وشراء أجهزة صغيرة**  الاعتناء بالخنادق  شراء أجهزة صغيرة |  |  |
|  | **40** |  | **الاعتناء بتجهيزات خصوصية** |  |  |
|  |  | 001 | الاعتناء بالنافورات |  |  |
|  |  | 002 | الاعتناء بالتجهيزات المركّزة بالساحات العمومية  ومداخل المدن |  |  |
|  |  | 003 | الاعتناء بأفواه المياه |  |  |
|  | **42** | 009  001  002 | الاعتناء بتجهيزات خصوصية أخرى.  **حديقة الحيوانات**  شراء الحيوانات  تغذية الحيوانات والاعتناء بها |  |  |
| 003 | شراء تجهيزات ومعدات الحديقة |  |  |
|  |  | 004 | الاعتناء بالتجهيزات والمعدات وصيانتها |  |  |
|  |  | 005 | الاعتناء بالنباتات والأشجار |  |  |
|  | **44** |  | **الاعتناء بالحدائق والنباتـات وشراء معدات صغيـرة** | **10 000** |  |
|  |  | 001 | نفقات الاعتناء المباشرة . | 10 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـــل** | **الفقــرة** | **الفقــرة**  **الفرعية** | **بيــــــان النفقــــــات** | **التقـديــرات** | **المــلاحـظـــات** |
|  |  | 002 | الاعتناء عن طريق المناولة |  |  |
|  | **45** |  | **الاعتناء بالشواطئ** | **2 000** |  |
|  |  | 001 | نفقات الاعتناء المباشرة | 2 000 |  |
|  |  | 002 | الاعتناء عن طريق المناولة |  |  |
|  | **46** |  | **صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية** | **60 000** |  |
|  | **99** |  | **نفقات أخـرى لاستغـلال وصيـانة التجهيزات العمومية** | **80 000** |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 02.202** | **1 629 000** | **تم التثبت من عدم اكتمال النصاب، ورفعت الجلسة في حدود الساعة السابعة مساء بعد ان تم الاتفاق على استئناف الجلسة يوم الثلاثاء 01 ديسمبر 2020.**  **استئانفت الجلسة بالتاريخ المذكور اعلاه واثر النقاش تم الاتفاق على ارجاء الفصل على انظار اللجنة المالية واستئناف جلسة المجلس يوم الجمعة 04 ديسمبر 2020 .**  **استأنف المجلس البلدي دورته العادية الرابعة يوم الجمعة 04 ديسمبر 2020 .**  **اثر النقاش تمت المصادقة بالاجماع على**  **على التخفيض في التقدرات بقيمة 100اد**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة- -نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش.سلوى الحمروني-احمد شلبي-ماجد ضيف الله-رضا كيلاني.** |
| **02.230** |  |  | **مصـاريـف خـاصّـة بتسييــرالوكالات والمؤسسـات والهياكل العموميـة البلديـة** |  |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 02.230** |  |  |
|  |  |  | **جملـــة القـســـم الثــانـي** | **5 067 695** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة- -نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش.سلوى**  **الحمروني-احمد شلبي-ماجد ضيف الله-رضا كيلاني.** |
|  |  |  | **القسم الثالث : التدخّـل العمومي** |  |  |
| **03.302** |  |  | **تدخّـلات فـي الميـدان الاجتماعي** |  |  |
|  | **08** |  | **منـح للجمعيات والمنظمات ذات الصبغة الاجتماعية** | **140 000** |  |
|  | **10** |  | **مساهمــــة المشغــل في أنظمـــة التقاعــد بعنـــوان الأعــوان المحاليــن على التقاعد** |  |  |
|  |  | 001  002  003 | المساهمة بعنوان التنفيل  المساهمة بعنوان تعديل الجرايات  المساهمة بعنوان ضم الخدمات  **الجراية العمرية** |  |
|  | **20** |  |
|  | **21** |  | **الإسعاف العمومي** | **2 000** |  |
|  |  | 001 | مصاريف دفن الفقراء | 2 000 |  |
|  |  | 002 | مصاريف النبش ونقل الرفاة |  |  |
|  | **22** |  | **الصحة العمومية.** | **48 000** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـــل** | **الفقــرة** | **الفقــرة**  **الفرعية** | **بيــــــان النفقــــــات** | **التقـديــرات** | **المــلاحـظـــات** |
|  |  | 001 | مقاومة الحشرات والحيوانات الشاردة | 40 000 |  |
|  |  | 002 | حملات التطهير والمحافظة على البيئة | 8 000 |  |
|  | **23** |  | **الاعتناء بالمحلات الدينية** |  |  |
|  |  | 001 | نفقات صيانة |  |  |
|  |  | 002 | شراء لوازم |  |  |
|  | **24** |  | **برنامج المغادرة الطوعية** |  |  |
|  | **25** |  | **مصاريف الوقاية الصحية** | **80 000** |  |
|  | **40** |  | **جوائز ومكافات** |  |  |
|  | **41** |  | **منـح استثنائية** |  |  |
|  | **99** |  | **تدخلات أخرى** |  |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 03.302** | **270 000** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة- -نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش.سلوى الحمروني-احمد شلبي-ماجد ضيف الله-رضا كيلاني.** |
| **03.303** |  |  | **تدخّـــلات في ميــدان التعليـــم والتكـويـــن** |  |  |
|  | **04** |  | **المساهمة لفائدة مركز التكوين ودعم اللاّمركزيـة** | **8 000** |  |
|  | **20** |  | **نقل التلاميذ الفقراء** |  |  |
|  | **21** |  | **جوائز مدرسية** |  |  |
|  | **99** |  | **تدخلات أخرى** |  |  |
| **03.304**  **03.305** | **02** |  | **جـملـــة الفصــل 03.303** | **8 000** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة- -نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش.سلوى**  **الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني.** |
| **المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر الأكل** | **130 000** |  |
| **جـملـــة الفصــل 03.304** | **130 000** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة- -نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش.سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني.** |
| **تدخّـلات في مياديــن الثقافـة والشبــاب والطفولـة**  **تدخلات في مجال الكتاب والمطالعة** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـــل** | **الفقــرة** | **الفقــرة**  **الفرعية** | **بيــــــان النفقــــــات** | **التقـديــرات** | **المــلاحـظـــات** |
|  | **03** |  | **تدخلات في مجال المسرح** |  |  |
|  | **05** |  | **تدخلات في مجــال الموسيقـى والفنــون الشعبيــة** |  |  |
|  | **06** |  | **تظاهــرات ثقافية ومهرجانات** | **40 000** |  |
|  |  | 001 | المساهمة في تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية | 20 000 |  |
|  |  | 002 | تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية | 20 000 |  |
|  |  | 003 | شراء عروض |  |  |
|  | **07** |  | **منـح لفائدة اللّجان والجمعيات والفرق الثقافية** | **20 000** |  |
|  | **10** |  | **تدخّلات لفائدة الشباب** | **5 000** |  |
|  | **11** |  | **تدخّلات لفائدة الطفولة** | **5 000** |  |
|  | **12** |  | **تدخلات لفائدة الجمعيات الرياضية** | **150 000** |  |
|  | **99** |  | **تدخلات أخرى** |  |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 03.305** | **220 000** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة- -نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش.سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- بوعبد الله داي-احمد شلبي** |
| **03.306** |  |  | **تدخّــلات فـي الميــدان الاقتصادي** |  |  |
|  | **04** |  | **منــح لفائدة منظمات ذات صبغة اقتصادية** |  |  |
|  | **10** |  | **تدخلات في الميـدان الفلاحـي** |  |  |
|  | **11** |  | **تدخلات في الميدان الصناعي** |  |  |
|  | **12** |  | **تدخلات في الميدان السيــاحي** |  |  |
|  | **99** |  | **تدخّـــلات اخـــرى** |  |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 03.306** | **-** |  |
| **03.307** |  |  | **المساهمــات فـي المنظمــات** |  |  |
|  | **01**  **02** |  | **المساهمة في المنظمات الوطنية**  **المساهمة في المنظمات العالمية** | **2 000** |  |
|  |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 03.307** | **2 000** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة- -نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش.سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- بوعبد الله داي-احمد شلبي** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـــل** | **الفقــرة** | **الفقــرة**  **الفرعية** | **بيــــــان النفقــــــات** | **التقـديــرات** | **المــلاحـظـــات** |
| **03.310** |  |  | **التعــاون مع الجماعـات المحليـة وهياكـل أخـرى** |  |  |
|  | **01** |  | **التعاون مع الجماعات المحلية الداخليــة** |  |  |
|  | **02** |  | **التعاون مع الجماعات المحلية الخارجية** |  |  |
|  | **99** |  | **التعاون مع منظمات وهياكـل أخـرى** | **10 000** |  |
|  |  | 001 | التعاون مع منظمات وهياكل تونسية | 5 000 |  |
|  |  | 002 | التعاون مع منظمات وهياكل أجنبيــة | 5 000 |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 03.310** | **10 000** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة- -نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش.سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- بوعبد الله داي-احمد شلبي.** |
|  |  |  | **جملـــة القـســـم الثـالــث** | **640 000** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة- -نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش.سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- بوعبد الله داي-احمد شلبي.** |
|  |  |  | **القسم الرابع : نفـقـات التصـرّف الطــارئـة**  **وغيـر الموزّعــة** |  |  |
| **04.400** |  |  | **نفقــات التصـــرّف الطـارئـــــــة** | **65 000** |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 04.400** | **65 000** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة- -نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش.سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- بوعبد الله داي-احمد شلبي.** |
| **04.401** |  |  | **نفقــات التصرّف غير الموزّعـة** | **60 000** |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 04.401** | **60 000** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة- -نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش.سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- بوعبد الله داي-احمد شلبي-عبد الرؤوف**  **بالسعود.** |
|  |  |  | **جملـــة القـســم الرابــع** | **125 000** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة- -نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش.سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- بوعبد الله داي-احمد شلبي-عبد الرؤوف بالسعود.** |
|  |  |  | **جملـــة الجــزء الأوّل** | **11 450 695** |  |
| **الجـزء الثـانـي : فـوائــد الديـن**  **القسم الخامس : فـوائـد الديــن** |  |  |
| **05.500** |  |  | **فوائــد الديـــن المحلي** |  |  |
|  | **03** |  | **فوائد القروض المبرمة لـدى صنــدوق القــروض ومساعــدة الجماعات المحلية** | **500 000** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـــل** | **الفقــرة** | **الفقــرة**  **الفرعية** | **بيــــــان النفقــــــات** | **التقـديــرات** | **المــلاحـظـــات** |
|  | **04** |  | **فوائد القروض المبرمة لدى مؤسّسات أخـرى** |  |  |
|  | **05** |  | **فوائد القروض المبرمة لدى الخزينة** |  |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 05.500** | **500 000** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة- -نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش.سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- بوعبد الله داي-احمد شلبي-عبد الرؤوف بالسعود.** |
| **05.501** |  |  | **فوائـــد الديــن الخـارجــي** |  |  |
|  | **03** |  | **فوائد القروض الخارجيـة** |  |  |
|  | **04** |  | **فوائد القروض الخارجيــة الموظّفـة** |  |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 05.501** | **-** |  |
|  |  |  | **جملـــة القســـم الخامــس** | **500 000** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة- -نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش.سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- بوعبد الله داي-احمد شلبي-عبد الرؤوف بالسعود.** |
|  |  |  | **جملـــة الجــــزء الثـانــي** | **500 000** |  |
|  |  |  | **جملــة نفقــات العنـوان الأول** | **11 950 695** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة- -نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- بوعبد الله داي-احمد شلبي-عبد الرؤوف بالسعود.** |

**نفقـــات ميــزانيــة البلــديــة لسنــة 2021**

**الجــدول - ت- ج -**

**※※⁂※※**

**بحســاب الديـنــار**

| **الفصـل** | **الفقــرة** | **الفقــرة الفرعية** | **بيـــــــــان النفقــــــــات** | **الجـــدول - ج-**  **إعتمــــادات التعهّـــــــد** | | **الجدول- ت-**  **إعتمــــــادات الـدفـــــــــــع**  **المرخّــــــص فيـــــــــــــها بالميزانيــــة الحــاليــــــة** | **المــلاحظــــات** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الإعتمـــادات المنقــولـــــة** | **الإعتمـــادات**  **المرخّــــــص فيـــــــــــــها بالميزانيــــة الحــاليــــــة** |
|  |  |  | **العنـوان الثاني :**  **نفقـات العنـوان الثانـي** |  |  |  |  |
|  |  |  | **الجــــزء الثـالـــث:**  **نفـقــــــات التنميــــــــة** |  |  |  |  |
|  |  |  | **القســم السّــادس:**  **الإستثمـاراتالمبـاشــرة** |  |  |  |  |
| **06.600** |  |  | **الـدّراســــــــــــات** |  |  |  |  |
|  | 01 |  | دراسـة أمثلة التهيئـة العمرانيــة | 500 |  | 500 |  |
|  | 02 |  | دراسـة مخطّطـــات المرور | 71.500 |  | 34.500 |  |
|  | 03 |  | دراسات الإعـلاميــة |  |  |  |  |
|  | 20 |  | دراســـات أخـــــرى | 152.165 | 50.000 | 190.000 |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 06.600** | **224.165** | **50.000** | **225.000** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة- -نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية- صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- بوعبد الله داي-متوكل الجماعي.** |
| **06.601** |  |  | **إقتـنـــــاء أراضــــــي** | 82.000 |  |  |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 06.601** | **82.000** |  |  |  |
| **06.602** |  |  | **إقتـنـــــاء مبــانــــــي** |  | 90.000 | 90.000 |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 06.602** | **-** | **90.000** | **90.000** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة-نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- متوكل الجماعي.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـل** | **الفقــرة** | **الفقــرة الفرعية** | **بيـــــــــان النفقــــــــات** | **الجـــدول - ج-**  **إعتمــــادات التعهّـــــــد** | | **الجدول- ت-**  **إعتمــــــادات الـدفـــــــــــع**  **المرخّــــــص فيـــــــــــــها بالميزانيــــة الحــاليــــــة** | **المــلاحظــــات** |
| **الإعتمـــادات المنقــولـــــة** | **الإعتمـــادات**  **المرخّــــــص فيـــــــــــــها بالميزانيــــة الحــاليــــــة** |
| **06.603** |  |  | **البنــايـات الإداريـــة:**  **إحــداث وتوسعـــة وتهيئـــة** |  |  |  |  |
|  | 01 |  | قصــــر البلديـــــة | 318.975 | 30.000 | 160.000 |  |
|  | 02 |  | الدائـــرة البلديــــة | 175.000 | 55.000 | 230.000 |  |
|  | 03 |  | المستـودع البلـــدي | 124.000 | 190.000 | 314.000 |  |
|  | 04 |  | بنــايـات إداريــة أخــرى | 46.940 |  | 46.940 |  |
|  | 05 |  | أشغـــال تهيئــة مختلفـــة | 92.770 |  |  |  |
|  | 06 |  | أشغـــال الصيــانـة والتعهّــد | 198.095 |  | 19.000 |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 06.603** | **955.780** | **275.000** | **769.940** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة-نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- متوكل الجماعي.** |
| **06.604** |  |  | **تجهيــــزات إداريـــــة** | 118.760 |  |  |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 06.604** | **118.760** |  |  | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة-نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- متوكل الجماعي.** |
| **06.605** |  |  | **البـرامـج والتجهيـزات الإعـلاميــة** |  |  |  |  |
|  | 01 |  | مشاريــع مندمجــة للإعـلاميــة | 2.490 | 40.000 | 40.000 |  |
|  | 02 |  | نظـم تبـادل المعلــومــات |  |  | . |  |
|  | 20 |  | بـرامـج وتجهيزات إعلاميـة مختلفـة | 214.065 | 60.000 | 160.000 |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 06.605** | **216.555** | **100.000** | **200.000** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة-نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- متوكل الجماعي.** |
| **06.606** |  |  | **إقتنــاء معـــدّات وتجهـيـــزات** |  |  |  |  |
|  | 01 |  | إقتنــاء معدّات النظافــة والطرقـات | 912.930 | 80.000 | 80.000 |  |
|  | 02 |  | إقتنــاء معدّات وتجهيـزات أخــرى | 305.915 | 60.000 | 72.000 |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 06.606** | **1.218.845** | **140.000** | **152.000** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة-نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- متوكل الجماعي-بوعبد الله داي-عبد الرؤوف بالسعود.** |
| **06.607** |  |  | **مصاريف الإشهار والإعلانات** |  |  |  |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 06.607** |  |  | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـل** | **الفقــرة** | **الفقــرة الفرعية** | **بيـــــــــان النفقــــــــات** | **الجـــدول - ج-**  **إعتمــــادات التعهّـــــــد** | | **الجدول- ت-**  **إعتمــــــادات الـدفـــــــــــع**  **المرخّــــــص فيـــــــــــــها بالميزانيــــة الحــاليــــــة** | **المــلاحظــــات** |
| **الإعتمـــادات المنقــولـــــة** | **الإعتمـــادات**  **المرخّــــــص فيـــــــــــــها بالميزانيــــة الحــاليــــــة** |
| **06.608** |  |  | **إقتنــــاء وســائــل النقـــل** | 22.845 |  | 22.845 |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 06.608** | **22.845** |  | **22.845** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة-نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي- رتيبة دبية-عبد اللطيف**  **راجح-صغير فقراش-سلوى**  **الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- متوكل الجماعي-بوعبد الله داي-عبد الرؤوف بالسعود.** |
| **06.609** |  |  | **نفقــــات مختلـفــــة** |  |  |  |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 06.609** |  |  |  |  |
| **06.610** |  |  | **الإنـــــــــــــارة** |  |  |  |  |
|  | 01 |  | الإنــارة العمـوميــة | 666.170 |  | 354.040 |  |
|  | 02 |  | تركيــز معــدّلات الضغـط |  |  |  |  |
|  | 03 |  | نصـب الإشــارات الضوئيــة | 8.415 |  |  |  |
|  | 04 |  | أشغــال الصيانــة والتعهّـــد | 400.000 |  | 400.000 |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 06.610** | **1.074.585** |  | **754.040** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة-نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- متوكل الجماعي-بوعبد الله داي-عبد الرؤوف بالسعود.** |
| **06.611** |  |  | **المـــاء الصــالـح للشـــراب** |  |  |  |  |
|  | 01 |  | صيـانة هيـاكـل الماء الصالـح للشـراب |  |  |  |  |
|  | 02 |  | أشــغــال مختلفــــة | . |  |  |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 06.611** |  |  |  |  |
| **06.612** |  |  | **التطــهـيـــــــــر** |  |  |  |  |
|  | 01 |  | تركيـز شبكة قنـوات الميـاه المستعملة |  |  |  |  |
|  | 02 |  | تركيـز شبكة تصـريـف ميـاه الأمـطار | 5.650 |  |  |  |
|  | 03 |  | أشغـــال الصيـانــة والتعهّــــد |  |  |  |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 06.612** | **5.650** |  | **5.650** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة-نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- متوكل الجماعي-بوعبد الله داي-عبد الرؤوف بالسعود.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـل** | **الفقــرة** | **الفقــرة الفرعية** | **بيـــــــــان النفقــــــــات** | **الجـــدول - ج-**  **إعتمــــادات التعهّـــــــد** | | **الجدول- ت-**  **إعتمــــــادات الـدفـــــــــــع**  **المرخّــــــص فيـــــــــــــها بالميزانيــــة الحــاليــــــة** | **المــلاحظــــات** |
| **الإعتمـــادات المنقــولـــــة** | **الإعتمـــادات**  **المرخّــــــص فيـــــــــــــها بالميزانيــــة الحــاليــــــة** |
| **06.613** |  |  | **الطــــرقــات والمســـالـــــك** |  |  |  |  |
|  | 01 |  | بنــــاء الأرصفــــة | 499.195 |  |  |  |
|  | 02 |  | تعبيــــد الطـرقــات | 3.200.000 |  | 3.200.000 |  |
|  | 03 |  | أشغـــال الصيـانــة والتعهّــــد | 592.140 |  | 140.000 |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 06.613** | **4.291.335** |  | **3.340.000** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة-نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- متوكل الجماعي-بوعبد الله داي-عبد الرؤوف بالسعود.** |
| **06.614** |  |  | **أشغــــال التهيـئــة والتهـذيــب** |  |  |  |  |
|  | 01 |  | تعهّـد المسـاكــن وتهذيـبها |  |  |  |  |
|  | 02 |  | تعهّــد البنـايات المتداعيــة للسقـــوط |  |  |  |  |
|  | 03 |  | تهيئـة الشـواطـئوتجهيــزها |  |  |  |  |
|  | 04 |  | إحـداث المصبّات المراقبة ومراكز التحويـــل وتهيئتها.. |  |  |  |  |
|  | 05 |  | تهيئة المقـابـر وصيانتها. | 71.000 | 70.000 | 141.000 |  |
|  | 06 |  | عمليـات التهيئـة والتهذيـب الأخــرى | 115.540 |  | 67.315 |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 06.614** | **186.540** | **70.000** | **208.315** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة-نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-**  **صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- متوكل الجماعي-بوعبد الله داي-عبد الرؤوف بالسعود-صلاح الدين رحيم.** |
| **06.615** |  |  | **المسـاحــات الخضـــراء ومداخــــل المــــدن** |  |  |  |  |
|  | 01 |  | تهيئـة الحـدائـق العمـوميــة | 28.215 |  | 24.000 |  |
|  | 02 |  | تهيئــة المنتـزهــات |  |  | . |  |
|  | 03 |  | تجميـــل مداخــل الــــمدن |  |  |  |  |
|  | 04 |  | تهيئـــة المســاحــات الخضــراء | 3.575 |  |  |  |
|  | 05 |  | عمليــات التهيئـة والتجميــل الأخـــرى | 460.000 |  | 460.000 |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 06.615** | **491.790** |  | **484.000** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-**  **همسة غولة-نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- متوكل الجماعي-بوعبد الله داي-عبد الرؤوف بالسعود-صلاح الدين رحيم.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـل** | **الفقــرة** | **الفقــرة الفرعية** | **بيـــــــــان النفقــــــــات** | **الجـــدول - ج-**  **إعتمــــادات التعهّـــــــد** | | **الجدول- ت-**  **إعتمــــــادات الـدفـــــــــــع**  **المرخّــــــص فيـــــــــــــها بالميزانيــــة الحــاليــــــة** | **المــلاحظــــات** |
| **الإعتمـــادات المنقــولـــــة** | **الإعتمـــادات**  **المرخّــــــص فيـــــــــــــها بالميزانيــــة الحــاليــــــة** |
| **06.616** |  |  | **بنــاء التجهيــزات الجماعيــة للثقافـة والشبـاب والرياضــة والطفولـة وتهيئتها** |  |  |  |  |
|  | 01 |  | بنـاء المكتبـات العمـوميـة وتهيئتها |  |  |  |  |
|  | 02 |  | المساهمة في بناء دور الشباب والثقـافة | 40.000 |  |  |  |
|  | 03 |  | بناء نوادي الشباب والطفـولة وتهيئتها |  |  |  |  |
|  | 04 |  | بنـاء المنشـآت الريــاضيــة وتهيئتها | 174.325 | 50.000 | 112.150 |  |
|  | 05 |  | اقتنـاء تجهيـزات ثقـافيـة وريـاضيــة |  |  |  |  |
|  | 06 |  | بنـــاء ريـاض الأطفــــال وتهيئتها |  |  |  |  |
|  | 07 |  | بنـــاء وتهيئـة قــاعـات العـروض .. |  |  |  |  |
|  | 08 |  | بنـــاء مسـارح الهواء الطلق وتهيئتها | 80.110 |  |  |  |
|  | 09 |  | بنـــــاء مراكـــز الإعــلاميـــة الموجّهـــة للطفــــل وتهيئتها |  |  |  |  |
|  | 20 |  | بنـاء تجهيزات جماعية أخرى وتهيئتها |  |  |  |  |
|  | 21 |  | أشغـال الصيـانـة والتعهّــد |  |  |  |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 06.616** | **294.435** | **50.000** | **112.150** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة-نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- متوكل الجماعي-بوعبد الله داي-عبد الرؤوف بالسعود-صلاح الدين رحيم.** |
| **06.617** |  |  | **بنـاء وتهيئـة المنشـآت ذات الصبغة الإقتصاديـة** |  |  |  |  |
|  | 01 |  | بناء الأسواق والأحياء والمحلاّت التجارية وتهيئتها. | 325.000 | 300.000 | 625.000 |  |
|  | 02 |  | بناء المحلاّت الصناعية والحرفية وتهيئتها |  |  |  |  |
|  | 03 |  | بناء المناطـق الصناعية والحرفية وتهيئتها |  |  |  |  |
|  | 04 |  | بنـاء المســالــخ وتهيئتها | 145.000 |  | 145.000 |  |
|  | 05 |  | بنـاء قــاعــات الأفــراح وتهيئتها |  |  |  |  |
|  | 06 |  | بنـاء الحمّــامــات والأدواش وتهيئتها |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـل** | **الفقــرة** | **الفقــرة الفرعية** | **بيـــــــــان النفقــــــــات** | **الجـــدول - ج-**  **إعتمــــادات التعهّـــــــد** | | **الجدول- ت-**  **إعتمــــــادات الـدفـــــــــــع**  **المرخّــــــص فيـــــــــــــها بالميزانيــــة الحــاليــــــة** | **المــلاحظــــات** |
| **الإعتمـــادات المنقــولـــــة** | **الإعتمـــادات**  **المرخّــــــص فيـــــــــــــها بالميزانيــــة الحــاليــــــة** |
|  | 07 |  | بنـاء مآوي السيــارات وتهيئتها |  | 50.000 | 50.000 |  |
|  | 20 |  | بنـاء منشـآت اقتصـادية أخـرى وتهيئتها.. | 52.900 |  | 52.900 |  |
|  | 21 |  | أشغـــال الصيـانــة والتعهّــــد | 55.115 |  | 50.235 |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 06.617** | **578.015** | **350.000** | **923.135** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة-نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- متوكل الجماعي-بوعبد الله داي-عبد الرؤوف بالسعود-صلاح الدين رحيم-منذر شمام-زينب بن يحي.** |
|  |  |  | **جملـــة القســـم الســادس** | **9.761.300** | **1.125.000** | **7.281.425** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة-نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- متوكل الجماعي-بوعبد الله داي-عبد الرؤوف بالسعود-صلاح الدين رحيم-منذر شمام-زينب بن يحي.** |
|  |  |  | **القســم السابــع:**  **التمـويــل العمومــي** |  |  |  |  |
| **07.810** |  |  | **التدخّلات في الميدان الاقتصادي**  إسناد قروض لمؤسسات اقتصادية  تدخلات مختلفة في الميدان الاقتصادي |  |  |  |  |
|  | 01 |  |
|  | 02 |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 07.810** |  |  | **-** |  |
| **07.811** |  |  | **التدخّلات في الميدان الإجتماعي...** |  |  | **-** |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 07.811** |  |  |  |  |
| **07.827** |  |  | **المساهمة في رأس مالالمؤسّسات** |  |  |  |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 07.827** |  |  |  |  |
|  |  |  | **جملـة القســـم الســابــع** |  |  |  |  |
|  |  |  | **القســم الثـامـن:**  **نفقـات التنميـة الطـارئـة**  **وغيـر الموزّعــة** |  |  |  |  |
| **08.900** |  |  | **نفقــــات التنميــــة الطــارئــــة** |  |  |  |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 08.900** |  |  | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـل**  **08.901** | **الفقــرة** | **الفقــرة الفرعية** | **بيـــــــــان النفقــــــــات** | **الجـــدول - ج-**  **إعتمــــادات التعهّـــــــد** | | **الجدول- ت-**  **إعتمــــــادات الـدفـــــــــــع**  **المرخّــــــص فيـــــــــــــها بالميزانيــــة الحــاليــــــة** | **المــلاحظــات** |
| **الإعتمـــادات المنقــولـــــة** | **الإعتمـــادات**  **المرخّــــــص فيـــــــــــــها بالميزانيــــة الحــاليــــــة** |
| **نفقـات التنميـة غيـر الموزّعـة** |  | **600.093** | **600.093** |  |
| **جـملـــة الفصــل 08.901** |  | **600.093** | **600.093** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة-نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي- رتيبة**  **دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- متوكل الجماعي-بوعبد الله داي-عبد الرؤوف بالسعود-صلاح الدين رحيم-منذر شمام-زينب بن يحي.** |
| **جملـــة القســـم الثــامــن** |  | **600.093** | **600.093** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري**  **-همسة غولة-نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- متوكل الجماعي-بوعبد الله داي-عبد الرؤوف بالسعود-صلاح الدين رحيم-منذر شمام-زينب بن يحي.** |
| **القسم التـاســع:**  **نفقـــات التنميــة المرتبطــة بمــوارد خارجيـة موظّفـــة** |  |  |  |  |
|  |  |  | **يشتمـل هذا القسم على نفس فصـول القسمين الســادس والسابـع مع تغييـر الرقــم المميّـز للقسـم بـ 09 بـــدلا من 06 أو 07.** |  |  |  |  |
|  |  |  | **جملـــة القســـم التــاســع** |  |  | **-** |  |
|  |  |  | **جملــة الجــزء الثالـث** | **9.761.300** | **1.725.093** | **7.881.518** |  |
|  |  |  | **الجــــزء الرابــــع:**  **نفقات تسـديــد أصــل الديــن**  **القسم العـاشـر:**  **تسـديــد أصــل الديــن** |  |  |  |  |
| **10.950** |  |  | **تسديــد أصــل الديــن الداخلــي** |  |  |  |  |
|  | 01 |  | تسديد أصـل القـروض المبرمة لدى صندوق القــروض ومساعــدة الجماعـات المحلّيـة |  | 542.137 | 542.137 |  |
|  | 02 |  | تسديد اصل القروض المبرمة لدى مؤسسات أخرى |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـل** | **الفقــرة** | **الفقــرة الفرعية** | **بيـــــــــان النفقــــــــات** | **الجـــدول - ج-**  **إعتمــــادات التعهّـــــــد** | | **الجدول- ت-**  **إعتمــــــادات الـدفـــــــــــع**  **المرخّــــــص فيـــــــــــــها بالميزانيــــة الحــاليــــــة** | **المــلاحظــــات** |
| **الإعتمـــادات المنقــولـــــة** | **الإعتمـــادات**  **المرخّــــــص فيـــــــــــــها بالميزانيــــة الحــاليــــــة** |
| **10.951** | 03 |  | تسديد اصل القروض المبرمة لدى الخزينة |  | . |  |  |
| **جـملـــة الفصــل 10.950** |  | **542.137** | **542.137** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة-نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- متوكل الجماعي-بوعبد الله داي-عبد الرؤوف بالسعود-صلاح الدين رحيم-منذر شمام-زينب بن يحي.** |
| **تسديــد أصــل الديــن الخارجـي** |  |  |  |  |
| 01 | تسديد أصل القروض الخـارجية |  |  |  |  |
|  | 02 |  | تسديد أصل القروض الخارجية الموظّفـة. |  |  |  |  |
|  |  |  | **جـملـــة الفصــل 10.951** |  |  | **-** |  |
|  |  |  | **جملـــة القســم العـــاشــر** |  | **542.137** | **542.137** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة-نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- متوكل الجماعي-بوعبد الله داي-عبد الرؤوف بالسعود-صلاح الدين رحيم-منذر شمام-زينب بن يحي.** |
| **110.01** |  |  | **جملــة الجــزء الرابــع** |  | **542.137** | **542.137** |  |
| **الجـزء الخامـس:**  **النفقــــات المسـدّدة مــن**  **الإعتمــــادات المحالــــة**  **القسـم الحادي عشر:**  **النفقــات المســدّدة مـن**  **إعتمـــادات محالـــة (\*)**  **نفقات مسددة من اعتمادات محالة لإنجاز مشاريع البنية الأساسية** |  |  |  |  |
| **جـملـــة الفصــل 110.01** |  |  | **-** |  |

\* يتفرع الفصل إلى فقرات وفقرات فرعية حسب مصدر التمويل وبرنامج الإستعمال.

\* تعمـير الجدول المتعلق بتفصيل نفقات وموارد الجـزء الخامس المضمّن بالصفحات مـن 46 إلى 52.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـل** | **الفقــرة** | **الفقــرة الفرعية** | **بيـــــــــان النفقــــــــات** | **الجـــدول - ج-**  **إعتمــــادات التعهّـــــــد** | | **الجدول- ت-**  **إعتمــــــادات الـدفـــــــــــع**  **المرخّــــــص فيـــــــــــــها بالميزانيــــة الحــاليــــــة** | **المــلاحظــــات** |
| **الإعتمـــادات المنقــولـــــة** | **الإعتمـــادات**  **المرخّــــــص فيـــــــــــــها بالميزانيــــة الحــاليــــــة** |
| **110.02** |  |  | **نفقات مسددة من اعتمادات محالة لإنجاز بناءات إدارية** |  |  |  |  |
|  |  |  | **جملـة الفصل 110.02** |  |  | **-** |  |
| **110.03** |  |  | **نفقات مسددة من اعتمادات محالة لإنجاز مشاريع ذات صبغة شبابية** |  |  |  |  |
|  |  |  | **جملـة الفصل 110.03** |  |  | **-** |  |
| **110.04** |  |  | **نفقات مسددة من اعتمادات محالة لإنجاز مشاريع ذات صبغة رياضية** | 103.905 |  | 55.760 |  |
| **110.05** |  |  | **جملـة الفصل 110.04** | **103.905** |  | **55.760** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل**  **الطرابلسي-سميرة عمري**  **-همسة غولة-نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني- متوكل الجماعي-بوعبد الله داي-عبد الرؤوف بالسعود-صلاح الدين رحيم-منذر شمام-زينب بن يحي.** |
| **نفقات مسددة من اعتمادات محالة لإنجاز مشاريع ذات صبغة اقتصادية** |  |  |  |  |
|  |  |  | **جملـة الفصل 110.05** |  |  | **-** |  |
| **110.06** |  |  | **نفقات مسددة من اعتمادات محالة لإنجاز مشاريع ذات صبغة ثقافية .** |  |  |  |  |
|  |  |  | **جملـة الفصل 110.06** |  |  |  |  |
| **110.07** |  |  | **نفقات مسددة من اعتمادات محالة لإنجاز مشاريع الطفولة** |  |  |  |  |
|  |  |  | **جملـة الفصل 110.07** |  |  | **-** |  |

\* يتفرع الفصل إلى فقرات وفقرات فرعية حسب مصدر التمويل وبرنامج الإستعمال.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـل** | **الفقــرة** | **الفقــرة الفرعية** | **بيـــــــــان النفقــــــــات** | **الجـــدول - ج-**  **إعتمــــادات التعهّـــــــد** | | **الجدول- ت-**  **إعتمــــــادات الـدفـــــــــــع**  **المرخّــــــص فيـــــــــــــها بالميزانيــــة الحــاليــــــة** | **المــلاحظــات** |
| **الإعتمـــادات المنقــولـــــة** | **الإعتمـــادات**  **المرخّــــــص فيـــــــــــــها بالميزانيــــة الحــاليــــــة** |
| **110.08**  **110.09** |  |  | **نفقات مسددة من اعتمادات محالة لإنجاز مشاريع ذات صبغة سياحية** | 60 |  | 60 |  |
| **جملـة الفصل 110.08** | **60** |  | **60** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة-نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني-بوعبد الله داي-عبد الرؤوف بالسعود-صلاح الدين رحيم-منذر شمام-زينب بن يحي.** |
| **نفقات مسددة من اعتمادات محالة لإنجاز مشاريع ذات صبغة بيئية** |  |  | 30 |  |
|  |  |  | **جملـة الفصل 110.09** |  |  | **30** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة-نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف**  **الله-رضا كيلاني-بوعبد الله داي-عبد الرؤوف بالسعود-صلاح الدين رحيم-منذر شمام-زينب بن يحي.** |
| **110.10** |  |  | **نفقات مسددة من اعتمادات محالة لاقتناء معدات وتجهيزات.** |  |  |  |  |
|  |  |  | **جملـة الفصل 110.10** |  |  | **-** |  |
| **110.11** |  |  | **نفقات مسددة من اعتمادات محالة مخصصة للتصرف** |  |  |  |  |
|  |  |  | **جملـة الفصل 110.11** |  |  | **-** |  |
| **110.99** |  |  | **نفقات مسددة من اعتمادات محالة لإنجاز مشاريع أخرى** | 1.470 |  | 6.725 |  |
|  |  |  | **جملـة الفصل 110.99** | **1.470** |  | **6.725** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة-نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي- رتيبة دبية- صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني-بوعبد الله داي-منذر شمام-زينب بن يحي.** |
|  |  |  | **جملة القسم الحادي عشر** | **105.435** |  | **62.575** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة-نرجس حيدر-رقية مامي –منجية**  **نابلي- رتيبة دبية- صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني-بوعبد الله داي-منذر شمام-زينب بن يحي.** |
|  |  |  | **جملة الجزء الخامس** | **105.435** |  | **62.575** |  |

\* يتفرع الفصل إلى فقرات وفقرات فرعية حسب مصدر التمويل وبرنامج الإستعمال.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفصـل** | **الفقــرة** | **الفقــرة الفرعية** | **بيـــــــــان النفقــــــــات** | **الجـــدول - ج-**  **إعتمــــادات التعهّـــــــد** | | **الجدول- ت-**  **إعتمــــــادات الـدفـــــــــــع**  **المرخّــــــص فيـــــــــــــها بالميزانيــــة الحــاليــــــة** | **المــلاحظات** |
| **الإعتمـــادات المنقــولـــــة** | **الإعتمـــادات**  **المرخّــــــص فيـــــــــــــها بالميزانيــــة الحــاليــــــة** |
|  |  |  | **الجـزء السادس:**  **نفقــــات حسابات**  **أمـــوال المشـــاركة**  **القسـم الثاني عشر:**  **نفقات حسابات**  **أموال المشاركة** |  |  |  |  |
| **120.01** |  |  | **نفقات حسابات أموال المشاركة على هبات وتبرعات ومساهمات داخلية (\*\*)** |  |  |  |  |
|  |  |  | **جملـة الفصل 120.01** |  |  | **-** |  |
|  |  |  | **جملـة الفصل 120.02** |  |  | **-** |  |
|  |  |  | **جملة القسم الثاني عشر** |  |  | **-** |  |
| **جملة الجزء السادس** |  |  | **-** |  |
| **جملة نفقات العنوان الثاني** | | | | **9.866.735** | **2.267.230** | **8.486.230** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة-نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني-**  **بوعبد الله داي-عبد الرؤوف**  **بالسعود-منذر شمام-زينب بن يحي.** |
| **مجمــوع نفقـات ميـزانيـة البلديـة** | | | | **9.866.735** | **2.267.230** | **20.436.925** | **اثر النقاش تمت المصادقة بالإجماع.**  **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة-نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي- رتيبة دبية-عبد**  **اللطيف راجح-صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني-بوعبد الله داي-عبد الرؤوف بالسعود-منذر شمام-زينب بن يحي.** |

**(\*\*) يتفرع الفصل إلى فقرات بعنوان كل حساب وإلى فقرات فرعية حسب برنامج الإستعمال ومجال التدخل.**

**تمت المصادقة بالإجماع على ميزانية سنة 2021.**

* **صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة**: فاضل الطرابلسي-سميرة عمري-همسة غولة-نرجس حيدر-رقية مامي -منجية نابلي- رتيبة دبية-عبد اللطيف راجح-صغير فقراش-سلوى الحمروني -ماجد ضيف الله-رضا كيلاني-بوعبد الله داي-عبد الرؤوف بالسعود-منذر شمام- زينب بن يحي.

تولى السيد رياض المحمودي كاتب عام البلدية عرض المسالة التالية:

**مسالة: حول المصادقة على مراجعة المعاليم البلدية المثقلة بعنوان المعلوم على الاراضي المبنية.**

في إطار مـراجعة الـمعاليم البلدية المثــقلـة بدفـاتر الــقباضة البلدية تبعا للإحصاء العشري العام للفترة 2016/2026 . وتطبيقا لمقتضيات الفصلين 25 و27 من مجـلة الـجبـاية المحـلية نظرت لجنة الـمراجعة بجلستها المنعقدة يــوم الجمعة 30 اكــتوبر2020 فـي مطالب الاعـــــــتراضات الـمقدمة من طرف المطالبين بالأداء بالاعتماد على المعاينة الفنية المجراة من قبل الـــــمصالح البلدية للعـقارات موضوع المراجعة .

لذا فالمعروض على أنظار المجلس الموافقة على مراجعة الاداءات المثقلة بدفاتر الــقابضة البلدية طبقا للبيانات المضمنة بالجدول التالي :

**قـائمة العـــقــارات الــمبنية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الملاحظات** | **جملة الدين** | | **سنوات الـدين** | **الأداء الــسنوي** | **الـمرجـــــع** | **الاسم واللـقــب** | **ع/ر** |
| **صندوق تحسين المسكن** | **الأداء الراجع للبلدية** |
| حذف عقار اضافي مــــع تحيين مساحة العــــــــــقار المرسم تحت عـــــــــــــــدد  020259107001  من 120م الى 200م بــاداء سنوي يقدر ب 102,480 | 7,680  184,464 | 19,200  268,800 | 2008  2017-2020 | 26,880  92,232 | 020259103101 | عبد الكريم خلفلي | 01 |
| تحيين مساحـــة من 160م الــــى 130 م بـاداء سنوي يقدر ب66,612 |  |  | خالص | 81,984 | 020256900001 | كـمال بن بلقـاسم مشرية | 02 |
| حذف عقار اضافي | 24,160  380,640 | 60,400  951,600 | 2007  2008-2020 | 84,560  102,480 | 010032016001 | مخـتـار بن حـسن مختار | 03 |
| الغاءعقار اضافي مع تحيين مساحة المحل المرسم تحت عـــــدد 040346080001 من 100م الـى 130م بــــاداء سنوي يـقـدر بــــ66,612 | 26,352 | 65,880 | 2020 | 92,232 | 040346013001 | الــــمنصف بن العيادي مامي | 04 |
| تحـين مساحــة من 150م الى 80 م باداء ســـــنوي يقــــــدر ب26,880 |  | خالص | 2020 | 76,860 | 040346083001 | عــبد الله بن صالـح الحزامي | 05 |
| حذف عـــــقار | 52,704 | 131,760 | 2017-2019 | 61,488 | 040346657001 | عــبد الله بن صالـح الحزامي | 06 |
| تحيين مساحــــة من 250 م الـى 80 م باداء سنــوي يقدر بـ 26,880 | 47,400 | 118,500 | 2020 | 165,900 | 030211030001 | فوزي بن عـبد القادر بوخريص |  |
| تحييــــن مساحة من 60م الى 90م باداء سنوي يقدر ب 30,240 |  |  | خالص | 17,280 | 040319009001 | الخموسي بن محمود عطية | 07 |
|  | 723,400 | 1.616,140 | الجملة |
| 2.339,540 | | | جــملة الـطرح |

**اثر النقاش تمت المصادقة على هذه المسالة بالإجماع.**

* صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة:

نرجس حيدر- الصغير قفراش- زينب بن يحي- منذر شمام- ماجد ضيف الله- همسة غولة- رضا كيلاني—سلوى الحمروني- منجية نابلي- عبد اللطيف راجح- رقية مامي-رتيبة دبية.

واصل السيد رياض المحمودي كاتب عام البلدية عرض المسالة التالية:

**مسالة: حول المصادقة على مراجعة المعاليم البلدية المثقلة بعنوان المعلوم على الاراضي غير المبنية.**

فــي إطار مـراجعة الـمعالـيم البلدية المثــقلـة بدفـاتر الــقـباضة الــبلدية تبعا للإحصاء الـعــشري الـعـام للــفـترة 2016/2026 . وتطـبيقا لمقتضيات الــفصلين 25 و27 من مجــلة الــــــــجبـاية الـمحـلـية فان لـجنة المراجعة بجلستها الـمنعقدة يــوم 30 اكــتوبر2020 . فـي مطالــــــــــــــب المراجعة المقـدمة من طـرف المطالبين بالأداء بالاعتماد على المعاينة الفنية الـمجـراة من قــبـل المصالح البلدية للــــعـقارات موضوع المراجعة .

لذا فالمعروض على أنظار المجلس الموافقة على طرح الاداءات المثقلة بدفاتر الــــــقابضة البلدية طبقا للبيانات المضمنة بالجدول التالي :

**قــائمة العــــقارات غير المبنية :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ع/ر** | **الاسـم واللـقب** | **الـــمرجع** | **الأداء الــسنــوي** | **سنوات الدين** | **جملة الدين** | **الــملاحـظات** |
| 1 | البحري بن عــثمان مسعود | 100291250000 | 90,000 | 2018-2020 | 270,000 | إلغاء عـــقار |
| 2 | أنور بن عبد العـزيز بن علي | 100609048000 | 63.767,500 | 2019-2020 | 127.535,000 | إلغاء عــقار نــظرا لوجود خطا فــــــي معلوم الاداء البلدي عند الـقيام بعملــية تهجـير الــــمعطيات من منظومة الجباية الــــــــــــى منظومة التصرف فــــــــــي الموارد الـــــــبلدية  مع ترسيم 4محلات سكنى 2 محلات سكنى بمساحة مغطاة 110 م باداء سنـــوي يـــــقدر ب56,364 و2 محلات سكنى بمساحة 100م باداء سنــــوي يقدرب33,600 |
| 3 | رضى بن البـشير الـــحاج كمال بن بلقاسم مشريـــة | 100256009000 | 123,834 | خـالص |  | الــغـاء عــــقار |
| 4 | كمـال بن بلقاسم مشرية | 100502002000 | 112,500 | 2018-2020 | 337,500 | حذف العقار المرسم ارض بيضــــاء مـع تحيين مساحــة محل الـــــــــــسكنى المرسم تحت عــــدد  020502002001من 200م الى 220م |
| 5 | أمال بنت فــــــرج عـــــلوان | 100511007000 | 24,938 | 2020 | 24,938 | حــذف عقارمرســم ارض بيضاء مـــــع تحيين مســـــــــاحة العقار الـمرسم تحت عـــــــــــــــــــــدد 030276183001 من 350م الى 130م باداء سنوي يقدر ب66,612 |
| 6 | بلقاسم بن محمد زريق | 100260002000 | 40,613 | خالص |  | حذف عقار |
| 7 | معـز بن محمــــــود الاخرش | 100502095000 | 225,000 | 2018-2020 | 675,000 | حذف عـــقار مرسم ارض بيضاء وترسيم محل سكنى بمساحــــــــة مغطــاة تقدر بـ 150م وبـــــــــــاداء سنوي يقدرب 76,860 |
|  | الــــــــــــجملة |  |  | 65.074,938 | |  |

**اثر النقاش تمت المصادقة على هذه المسالة بالإجماع.**

* صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة:

عبد الرؤوف بالسعود- نرجس حيدر- الصغير قفراش- زينب بن يحي- منذر شمام- ماجد ضيف الله- همسة غولة- رضا كيلاني- سلوى الحمروني- منجية نابلي- عبد اللطيف راجح- رقية مامي-بوعبد الله داي- سميرة عمري-صلاح الدين رحيم.

كما واصل السيد رياض المحمودي كاتب عام البلدية عرض المسالة التالية:

**مسالة: حول المصادقة على الحط من المعلوم على العقارات المبنية لذوي الدخل المحدود المنتفعين باعانة من الدولة.**

في إطار مراجعة الـمعاليم البلدية المثقلة بدفاتر الـقباضة البلدية تبعا للإحصاء الــعشري للـــفتــرة 2016 /2026 وتطبيقـا لمقتضيات الــفصل 6 من مجلة الـجباية المحلية ’ فان لــجـنة الــمراجعة بجلستها المنعقدة يـوم 30 اكـتوبر2020 قد نظرت في مطالب الحط الـكلي من المعلوم عـــــــلى العقارات المبنية لذوي الدخل المحدود المنتفعـين بإعـانة من الدولة .

لذا فالمعروض على أنظار المجلس الموافقة على الحط الكلي .

**قائمة المنتفعـين بمنحة العائلات ذوي الاحتياجات الخصوصية**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الملاحظات** | **جملة الدين** | | **سنوات الدين** | **الأداء الـسنوي** | **الـــمرجع** | **الاسم واللـقـب** | **ع/ر** |
| **صندوق تحسين المسكن** | **الأداء الراجع للبلدية** |
| إعفــــــــاء | 92,160 | 230,400 | 2009-2020 | 26,880 | 022122020001 | زينة بنت عيسى أرملة سالم حمرون | **01** |
| **322,560** | | | **الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة** | | | | |

**اثر النقاش تمت المصادقة على هذه المسالة بالإجماع.**

* صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة:

عبد الرؤوف بالسعود- نرجس حيدر- الصغير قفراش- زينب بن يحي- منذر شمام- ماجد ضيف الله- همسة غولة- رضا كيلاني- سلوى الحمروني- منجية نابلي- عبد اللطيف راجح- رقية مامي-بوعبد الله داي- سميرة عمري-صلاح الدين رحيم.

تولى السيد خالد رجب عرض المسالة التالية:

**مسالة: حول المصادقة على توحيد معاليم الربط بالشبكات العمومية.**

في إطار توحيد معاليم الربط بالشبكات العمومية وسعيا لتنمية موارد البلدية فإننا نقترح على المجلس البلدي المصادقة على إحداث معلوم يتعلق بربط الشبكات العمومية يدرج ضمن الفصل 33.99(معاليم اخرى مقابل اسداء خدمات) مع إلغاء المسالة التي كان المجلس البلدي قد صادق عليها خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 09 جوان 2016 كما يلي :

* معلوم 200دينار عن كل عداد ماء واحد.
* معلوم 200دينار عن كل عداد كهرباء واحد.
* معلوم 200دينار عن كل عملية ربط بشبكة التطهير.

**اثر النقاش تمت المصادقة على هذه المسالة بالإجماع.**

* صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة:

نرجس حيدر- الصغير قفراش- عبد الرؤوف بالسعود - زينب بن يحي- منذر شمام- ماجد ضيف الله- همسة غولة- رضا كيلاني- سلوى الحمروني- منجية نابلي- عبد اللطيف راجح- رقية مامي-بوعبد الله داي- سميرة عمري-صلاح الدين رحيم.

**اثر ذلك تم المرور إلى المسالة الاقتصادية:**

**مسالة اقتصادية**

تولى السيد رياض محمودي كاتب عام البلدية عرض المسالة التالية:

**مسالة: حول المصادقة على مراجعة أثمان اللزمات( السوق العامة-سوق السيارات-سوق الدواب والأعلاف).**

في إطار الحد من التداعيات المالية المترتبة عن التدابير الإستثنائية التي تم اعتمادها للتوقي من إنتشار فيروس كورونا المستجد على أنشطة اللزمات البلدية بمختلف أصنافها نتيجة عدم انتظام النشاط وإقرار نظام العمل بالتناوب وتقليل الحركة بين الولايات وحضر التجول. وبالرجوع إلى ما جاء بالمنشور عدد 16 بتاريخ 7/8/2020 حول توحيد التدابير والإجراءات الممكن اتخاذها من قبل البلديات بخصوص مراجعة أثمان اللزمات والحط منها وفق مقتضيات مضبوطة. وعلى قرار السيد والي قابس بتاريخ 14 أوت 2020 حول منع الانتصاب بالأسواق الأسبوعية والظرفية بولاية قابس لذا تعهدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف في جلستها بتاريخ 24/ 11/ 2020 بدراسة مطلب المراجعة المرفوع للبلدية من قبل المستلزم أمير بن فتحي عبد الناجي صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 13236339 مستلزم السوق العامة وسوق السيارات وسوق الدواب والأعلاف وأقرت ما يلي.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **اللزمات** | **أثمان اللزمات** | **معلوم الطرح الأول** | **معلوم الطرح الثاني** | **المجموع** |
| السوق العامة | 220 أد | 36.666,666 | 55.000 أ د | 91.666,666 |
| سوق السيارات | 50 أد | 8.333,332 | 12.500 أ د | 20.833,332 |
| سوق الدواب والأعلاف | 40 أد | 6.666,666 | 10.000أ د | 16.666,666 |
| **الجملــــــة** | 310 أد | 51.666,664 | 77.500 ا د | 129.166,664 |

لذا المعروض على المجلس البلدي إمكانية المصادقة على هذه المسألة.

خلال المداولات كانت بعض الملاحظات من قبل أعضاء المجلس البلدي وهي كالتالي:

* ضرورة مراجعة موضوع الأسواق الأسبوعية.

**اثر النقاش تمت المصادقة على هذه المسالة بالأغلبية.**

* صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة:

زينب بن يحي- منذر شمام- ماجد ضيف الله- همسة غولة- رضا كيلاني- منجية نابلي- سميرة عمري-صلاح الدين رحيم- بوعبد الله داي- نرجس حيدر- صغير قفراش -عبد الرؤوف بالسعود.

* امتنعت عن التصويت كل من الآنسة: رقية مامي.

اثر المداولة في المسالة المذكورة آنفا اقترح السيد رئيس البلدية اضافة مسالة توزيع الموارد المالية المخصصة لمشاريع القرب على المناطق المعنية بالتدخل، وذلك نظرا لارتباطها بروزنامة مخطط برنامج الاستثمار البلدي لسنة 2021.

**مسالة: حول المصادقة على توزيع الموارد المالية المخصصة لمشاريع القرب على المناطق المعنية بالتدخل.**

عملا بمكتوب المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية عدد 2868 بتاريــــــــخ 05 اكتوبر 2020 حول إجراءات إعداد برنامج الاستثمار البلدي التشاركى لسنة 2021.

وعلى اثر استيفاء الأعمال التحضيرية وإجراء التشخيص الفني والمالي ونشـره على المــــــوقع الرسمي لبلدية قابس, ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كرونا والتخلي عن جلسات المناطق, قامت بلدية قابس بوضع صناديق اقتراحات على ذمــــة المواطنــين بمختلف الدوائر البلدية للتعرف على أولوياتهم بالنسبة لمشاريع القرب لسنة 2021. وقد ورد على البلديـــة بعض المقترحات سواء عن طريق صناديق الاقتراحات أو الاستمارات التي تم توزيعها.

وحيث تم توزيع الموارد المخصصة للمشاريع ضمن برنامج الاستثمار البلدي لسنة 2021 كما يلي:

* المبلغ المرصود لمشاريع القرب: 600 ألف دينار.
* المبلغ المرصود للمشاريع الإدارية: 345 ألف دينار.
* المبلغ المرصود للمشاريع المهيكلة: 780 ألف دينار.

و تم تقسيم المنطقة البلدية إلى 6 مناطق كما يلي:

- منطقة عدد 1 : جارة – باب بحر،

- منطقة عدد 2 : المنزل محمد علي،

- منطقة عدد 3 : شط السلام-البلد،

- منطقة عدد 4 : حي المنارة،

- منطقة عدد 5 : سيدي ابي لبابة،

- منطقة عدد 6 : زريق.

نعرض عليكم المسالة المتمثلة في توزيع الموارد المالية المخصصة لمشاريع القرب على المناطق المعنية بالتدخل طبقا لنتائج التشخيص الفني والمالي وتحديد القائمة الأولية للمشاريع الأكثر استجابة لطلــــبات المواطنين وفي حدود الاعتمادات المتوفرة.

**اثر النقاش تم التقسيم بالتساوي المبلغ المرصود لمشاريع القرب على المناطق الستة ( جارة- باب بحر، المنزل – حي محمد علي، ط السلام-البلد، حي المنارة، سيدي بولبابة، زريق).**

**اثر ذلك تمت المصادقة على هذه المسالة بالإجماع.**

* صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة:

نرجس حيدر- الصغير قفراش- عبد الرؤوف بالسعود - زينب بن يحي- منذر شمام- ماجد ضيف الله- همسة غولة- رضا كيلاني - منجية نابلي- رقية مامي-بوعبد الله داي- سميرة عمري-صلاح الدين رحيم- رتيبة دبية.

اثر ذلك تم المرور إلى المسائل الإدارية:

**المسـائـل إدارية**

تولى السيد رياض محمودي كاتب عام البلدية عرض المسالة التالية:

**مسالة: حول المصادقة على تنقيح مجموع الاعوان.**

في اطار المراجعة الدورية لقانون مجموع الاعوان وذلك بعد صدور الامر 115 لسنة 2020 المؤرخ 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بالسلك الاداري المشترك للادارات العمومية لفتح الافاق لترقية الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وذلك للرفع من نسبة التأطير ولسد بعض الشغورات بمختلف المصالح كما تجدر الاشارة انه اخر قرار مجموع الاعوان تمت مراجعته و المصادقة عليه بتاريخ 16 افريل 2013.

1. **السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرتبة** | **قانون مجموع الاعوان الحالي** | **التعديلات (+/-)** | **قانون مجموع الاعوان المقترح** | **الخطط المشغولة** | **الخطط الشاغرة** |
| متصرف رئيس | 01 | 4+ | 05 | 01 | 04 |
| متصرف مستشار | 05 | 7+ | 12 | 08 | 04 |
| متصرف | 13 | 00 | 13 | 04 | 09 |
| متصرف مساعد | 10 | 00 | 10 | 05 | 05 |
| كاتب تصرف | 15 | 00 | 15 | 11 | 04 |
| مستكتب إدارة | 15 | 00 | 15 | 14 | 01 |
| راقن | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 |
| راقن مساعد | 02 | 00 | 02 | 00 | 02 |
| عون استقبال | 04 | 00 | 04 | 01 | 03 |
| الجملة | 69 | 7+ | 76 | 42 | 34 |

1. **السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرتبة** | **قانون مجموع الاعوان الحالي** | **التعديلات(+/-)** | **قانون مجموع الاعوان المقترح** | **الخطط المشغولة** | **الخطط الشاغرة** |
| مهندس رئيس | 01 | 1+ | 02 | 00 | 02 |
| مهندس أول | 03 | 00 | 03 | 02 | 01 |
| الجملة | 04 | 1+ | 05 | 02 | 03 |

1. **السلك المهندسين المعماريين للإدارات العمومية:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرتبة** | **قانون مجموع الاعوان الحالي** | **التعديلات (+/-)** | **قانون مجموع الاعوان المقترح** | **الخطط المشغولة** | **الخطط الشاغرة** |
| مهندس معماري اول | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| مهندس معماري رئيس | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 |
| الجملة | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 |

1. **السلك التقني المشترك للإدارات العمومية:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرتبة** | **قانون مجموع الاعوان الحالي** | **التعديلات (+/-)** | **قانون مجموع الاعوان المقترح** | **الخطط المشغولة** | **الخطط الشاغرة** |
| تقني رئيس اول | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 |
| تقني رئيس | 04 | 00 | 04 | 01 | 03 |
| تقني أول | 11 | 00 | 11 | 07 | 04 |
| تقني | 14 | 00 | 14 | 05 | 09 |
| مساعد تقني | 11 | 00 | 11 | 00 | 11 |
| عون تقني | 05 | 00 | 05 | 00 | 05 |
| الجملة | 45 | 01 | 46 | 13 | 33 |

5**-السلك المشترك لمحللي وتقني الاعلامية**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرتبة** | **قانون مجموع الاعوان الحالي** | **التعديلات (+/-)** | **قانون مجموع الاعوان المقترح** | **الخطط المشغولة** | **الخطط الشاغرة** |
| وضع برامج | 02 | 00 | 02 | 01 | 01 |
| تقني مخبر إعلامية | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 |
| محلل | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 |
| الجملة | 03 | 01 | 04 | 01 | 03 |

**6-سلك الإطار المشترك للفنين السامين للصحة العمومية:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرتبة** | **قانون مجموع الاعوان الحالي** | **التعديلات (+/-)** | **قانون مجموع الاعوان المقترح** | **الخطط المشغولة** | **الخطط الشاغرة** |
| فني سامي للصحة العمومية | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 |
| الجملة | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 |

7**-سلك الأطباء البياطرة:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرتبة** | **قانون مجموع الاعوان الحالي** | **التعديلات (+/-)** | **قانون مجموع الاعوان المقترح** | **الخطط المشغولة** | **الخطط الشاغرة** |
| طبيب بيطري صحي | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 |
| الجملة | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 |

8**-سلك المتصرفين في الوثائق و الأرشيف:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرتبة** | **قانون مجموع الاعوان الحالي** | **التعديلات (+/-)** | **قانون مجموع الاعوان المقترح** | **الخطط المشغولة** | **الخطط الشاغرة** |
| متصرف في الوثائق و الأرشيف | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| متصرف مساعد في الوثائق و الأرشيف | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 |
| الجملة | 02 | 00 | 02 | 01 | 01 |

9**-سلك منشطي رياض الأطفال:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرتبة** | **قانون مجموع الاعوان الحالي** | **التعديلات (+/-)** | **قانون مجموع الاعوان المقترح** | **الخطط المشغولة** | **الخطط الشاغرة** |
| منشطة تطبيق أولى | 02 | 1- | 01 | 00 | 01 |
| منشط تطبيق رياض الأطفال | 02 | 1- | 01 | 01 | 00 |
| الجملة | 04 | 2- | 02 | 01 | 01 |

**10- سلك العملة:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الوحدة** | **الصنف** | **قانون مجموع الاعوان الحالي** | **التعديلات (+/-)** | **قانون مجموع الاعوان المقترح** | **الخطط المشغولة** | **الخطط الشاغرة** |
| الاولى | الأول | 45 | 30- | 15 | 01 | 14 |
| الثاني | 35 | 20- | 15 | 02 | 13 |
| الثالث | 70 | 10- | 60 | 36 | 24 |
| الثانية | الرابع | 85 | 5- | 80 | 42 | 38 |
| الخامس | 75 | 5- | 70 | 26 | 44 |
| السادس | 75 | 5- | 70 | 61 | 9 |
| السابع | 55 | - | 55 | 19 | 36 |
| الثالثة | الثامن | 28 | 12+ | 40 | 18 | 22 |
| التاسع | 10 | 10+ | 20 | 04 | 16 |
| العاشر | 03 | 12+ | 15 | 02 | 13 |
|  | الجملة | 481 | 31- | 440 | 211 | 229 |

11**-الإطار الملحق:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرتبة** | **قانون مجموع الاعوان الحالي** | **التعديلات (+/-)** | **قانون مجموع الاعوان المقترح** | **الخطط المشغولة** | **الخطط الشاغرة** |
| متفقد مركزي للمصالح المالية | +01 | 1- | 00 | 00 | 00 |
| الجملة | +01 | 1- | 00 | 00 | 00 |

خلال المداولة في المسالة كانت الملاحظات التالية:

* ضرورة تشريك لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في مثل هذه المسائل و ضرورة عرضها على انظار اللجنة المذكورة سلفا.

**اثر النقاش تمت المصادقة على هذه المسالة بالأغلبية.**

* صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة:

نرجس حيدر- الصغير قفراش- زينب بن يحي- منذر شمام- ماجد ضيف الله- همسة غولة- رضا كيلاني- رتيبة دبية- منجية نابلي- رقية مامي-بوعبد الله داي- سميرة عمري-صلاح الدين رحيم.

* امتنع عن التصويت السيد: عبد الرؤوف بالسعود.

واصل السيدرياض محمودي كاتب عام البلدية عرض المسالة التالية:

**مسالة: حول المصادقة على فتح مناظرة داخلية للترقية بالملفات للمترشح الوحيد.**

حول المصادقة على فتح مناظرة داخلية للترقية بالملفات للمترشح الوحيد.

في اطار فتح الافاق لترقية الأعوان الذين تتوفر فيهم شرط الاقدمية والمقدر ب 5 سنوات فاننا نعرض على انظار المجلس المصادقة على المسألة المتعلقة بفتح مناظرة داخلية للترقية بالملفات للمترشح الوحيد في الرتب التالية:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الاسم واللقب** | **الاقدمية** | **الرتبة الحالية** | **رتبة الترقية** | **الاملاحظات** |
| **صفاء الفقيه** | 06/03/2013 | مهندس اول | مهندس رئيس |  |
| **محمد الشريف الطاهر** | 01/04/2015 | مهندس معماري اول | مهندس معماري رئيس |  |
| **عبد الحميد دخيل** | 21/10/2015 | تقني رئيس | تقني رئيس اول |  |
| **هندة القبلاوي** | 15/12/2015 | واضع برامج | محلل |  |

خلال المداولة في المسالة تم الاتفاق على عرض مقترحان للمصادقة:

* المقترح 1 : عرض المسالة المعروضة على انظار المجلس.
* المقترح 2 : ارجاء المسالة.

**اثر ذلك تمت المصادقة على المقترح الاول بالأغلبية.**

* صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة:

زينب بن يحي- منذر شمام- ماجد ضيف الله- همسة غولة- رضا كيلاني- منجية نابلي- رقية مامي- سميرة عمري-صلاح الدين رحيم- بوعبد الله داي.

* امتنع عن التصويت كل من السيدة والسيد : نرجس حيدر - عبد الرؤوف بالسعود.

اثر ذلك تم المرور الى عرض المسائل التي تعنى بالمجلس البلدي:

**مسالة تعنى**

**بالمجلس البلدي**

تولى السيد فاضل الطرابلسي رئيس لجنة الشؤون الادارية واسداء الخدمات عرض المسالة التالية:

**المسالة: إحداث مجلس دائرة بالدائرة البلدية جارة-باب بحر.**

عملا بمقتضيات الفصل 229 من مجلة الجماعات المحلية والذي ينص على " تحدث هيئة استشارية بكل دائرة لا تقل اعضاؤها عن خمسة يعينون من بين اعضاء المجلس البلدي بقرار من رئيس البلدية بعد مداولة المجلس البلدي تسمى مجلس دائرة

ويراعى مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب عند تعيين اعضاء مجلس الدائرة.

يرأس مجلس الدائرة رئيس الدائرة"

**لذا فالمعروض على انظار المجلس المصادقة على هذه المسالة.**

**اثر النقاش تمت المصادقة على هذه المسالة بالإجماع.**

* صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة:

زينب بن يحي- ماجد ضيف الله- همسة غولة- رضا كيلاني- منجية نابلي- سميرة عمري-صلاح الدين رحيم- بوعبد الله داي- نرجس حيدر- رقية مامي-منذر شمام- صغير فقراش- عبد الرؤوف بالسعود – فاضل الطرابلسي.

تولى السيدرياض محمودي كاتب عام البلدية عرض المسالة التالية:

**المسالة: حول إحداث مجلس دائرة بالدائرة البلدية زريق.**

عملا بمقتضيات الفصل 229 من مجلة الجماعات المحلية والذي ينص على " تحدث هيئة استشارية بكل دائرة لا تقل اعضاؤها عن خمسة يعينون من بين اعضاء المجلس البلدي بقرار من رئيس البلدية بعد مداولة المجلس البلدي تسمى مجلس دائرة

ويراعى مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب عند تعيين اعضاء مجلس الدائرة.

يرأس مجلس الدائرة رئيس الدائرة"

**لذا فالمعروض على انظار المجلس المصادقة على هذه المسالة.**

**اثر النقاش تمت المصادقة على هذه المسالة بالاغلبية.**

* صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة:

زينب بن يحي- ماجد ضيف الله- همسة غولة- رضا كيلاني- منجية نابلي- سميرة عمري-صلاح الدين رحيم- بوعبد الله داي- - صغير قفراش -عبد الرؤوف بالسعود.

امتنعت عن التصويت كل من السيدتان: نرجس حيدر- رقية مامي.

تولى السيدرياض محمودي كاتب عام البلدية عرض المسالة التالية:

**المسالة: حول احداث وكالة مقابيض بالدائرة البلدية بزريق.**

طبقا للقرار المؤرّخ بتاريخ 30 ماي 2019 والمتعلق بإحداث دائرة بلدية زريق، ّ تقرّر إحداث وكالة مقابيض بالدّائرة المذكورة أعلاه قصد استخلاص الموارد التالية:

الفصل 02-24 معلوم الأشغال الوقتي للطريق العام

الفصل 04-24 معلوم اشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء

الفصل 05-24 معلوم عن أشغال تحت الطريق العام

الفصل 01-31 معلوم التعريف بالإمضاء

الفصل 02-31 معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل

الفصل 03-31 معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية

الفصل 02-32 معلوم رخص أشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن

الفصل 03-32 معلوم رخص الحفلات المنظمة بمناسبة الأفراح العائلية

الفصل 06-32 معاليم رخص البناء

الفصل 09-32 معاليم رخص الدفن أو إخراج الجثث

الفصل 02-33 معاليم الإيواء بمستودع الحجز

الفصل 05-33 معلوم كراء السيارات لنقل الموتى

الفصل 04-40 المساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل

الفصل 10-52 مداخيل كراء قاعات العروض والأفراح

الفصل 06-60 مداخيل المخالفات للتراتيب حفظ الصحة والشرطة الصحية

الفصل 07-60 محاصيل المخالفات للتراتيب العمرانية

لذلك المرغوب المصادقة على هذه المسألة حتّى يتسنّى لنا استخلاص المعاليم المذكورة أعلاه.

**اثر النقاش تمت المصادقة على هذه المسالة بالأغلبية.**

* صوت بالموافقة كل من السيدات والسادة:

زينب بن يحي- ماجد ضيف الله- همسة غولة- رضا كيلاني- منجية نابلي- سميرة عمري-صلاح الدين رحيم- بوعبد الله داي- - صغير قفراش -عبد الرؤوف بالسعود.

امتنعت عن التصويت كل من السيدتان: نرجس حيدر- رقية مامي.

**الـوضـع العـام**

**تقارير الدوائر البلدية**

**تقرير الدائرة البلدية شط السلام-البلد**

**تاريخ الإحداث:** 31 جانفي 1991

**المساحة:** 575هك

**عدد السكان بالدائرة:** 16597 ساكن ساكنساكن **بالدائرة:......**

**رقم الهاتف:** 75 220 711

**العنوان:** دائرة شط السلام-البلد قابس 6061

1. **اجتماع مجلس الدائرة**

**1-**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **تاريخ الجلسات** | **عدد الحضور** | **المواضيع** |
| 2020-10-08 | 30 | \*اتمام الإتفاق حول كل تفاصيل تهيئة عين العوينة بالبلد قبل طرح الإستشارة العمومية (consultation pub.) للإنجاز في موفى شهر نوفمبر  \*مناقشة مضمون ومكونات الشراكة المزمع امضاؤها مع مديرة المركب الشبابي والرياضي بسانية الباي بالبلد بحضور رئيس المصلحة البلدية للبستنة والمداواة..  \*مناقشة مدى تنفيذ خطة حماية دائرة شط السلام-البلد من سيول مياه الأمطار إستئناسا ب"دراسة حماية مدينة قابس الكبرى من مخاطر الكوارث ضمن PNUض"وإمكانيات معالجة الثغرات والنقائص بحضور ممثلين عن التجهيز والفلاحة والتطهير وممثل عن المجمع الكيميائي…  \*تحديد أهم المناطق ذات الأولوية في المتابعة والتعقيم خاصة التي شهدت تسجيل إصابات بفيروس كورونا ومسائل أخرى...  \*برمجة نشاطات وتدخلات لمكونات من المجتمع المدني بالشراكة مع الدائرة البلدية. |

**2- مخرجات الجلسات:**

* إنهاء الإنتصاب الفوضوي بقنطرة البلد
* الإعتناء بالحالة البيئية بالدائرة مع تعدد حالات تسرب مياه الصرف الصحي من محطة التطهير وبالقرب منها داخل احياء شط السلام، وضرورة أن تقوم البلدية بدورها في الم ا رقبة البيئية وتحسيس كل المتدخلين على أرسهم وكالة التطهير. ووضع حد لصب مياه الصرف في النشعيات من قبل بعض المواطنين
* التعجيل في تنفيذ أشغال التعبيد المعطلة لأكثر من 5 أشهر وما سببته من أضرار للأهالي ومزيد إعتماد الشفافية في تنفيذ مختلف الأشغال خاصة ما تعلق منها بالبرنامج الإستثماري التشاركي السنوي

**3- قائمة الجمعيات التي حضرت:**

|  |  |
| --- | --- |
| **اسم الجمعية** | **النشاط** |
| جمعية شط السلام للتنمية  المستدامة | تنموية بيئية |
| جمعية حماية الواحة بشط  السلام | بيئية |
| جمعية جنان | إجتماعية إسعافية خيرية |

1. **أهم نشاطات دائرة شط السلام-البلد: للفترة الممتدة من سبتمبر الى 16 نوفمبر**

|  |  |
| --- | --- |
| **المجال** | **النشاطات** |
| **الحالة المدنية** | * مضامين الولادة عربي فرنسي: 1900 * عمليات التعريف بالإمضاء: 2923 * عمليات النسخ المطابقة: 477 |
| **النظافة** | قسمت خريطة الدائرة للنظافة الى ثلاث مناطق في إطار تطوير العمل البلدي بالتنسيق مع لجنة النظافة ورئيس المصلحة، وينطلق التنفيذ بتشغيل الشاحنات الضاغطة الجديدة المخصصة للدائرة. |
| **التراخيص** | * رخص البناء المقبولة: 05 * رخص البناء المرفوضة: 00 * تراخيص الماء والكهرباء :   67 |
| **الأشغال** | * متابعة أشغال تقوية الطريق المرقم 935 * توقف أشغال التعبيد المبرمجة ضمن الميزانية السنوية التشاركية لسنة 2018 دون عودة المقاول الى حدود كتابة التقرير أي منذ 5 أشهر |

1. **الملاحظات/ الطلبات:**

* ضرورة تعيين مراقب نظافة بالدائرة
* ضرورة تعيين منظفة للدائرة

**والسلام/**

**رئيس الدائرة**

**متوكل الجماعي**

**تقرير الدائرة البلدية حي المنارة**

**تاريخ الإحداث:**28/11/1989

**المساحة:**752هك

**عدد السكان بالدائرة:**17 الف ساكن ساكنساكن**بالدائرة:......**

**رقم الهاتف:**75291020

**العنوان:**دائرة حي المنارة-نهج ابن جزار 6011

1. **اجتماع مجلس الدائرة**

**1-**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **تاريخ الجلسات** | **عدد الحضور** | **المواضيع** |
| 22/10/2020 | 11 | مشاغل المواطنين / برامج التعبيد و الترصيف / تهيئة سوق حي المنارة / برنامج النظافة و الحدائق |

**2- مخرجات الجلسات:**

* ضرورة تهيئة سوق حي المنارة لما يمثله من خطر على المواطن لتداعيه للسقوط
* استكمال ترصيف مداخل الأحياء(حي المنارة , حي ابن خلدون , حي الممرضين و حي الازدهار ) مع مزيد التهيئة بإشارات المرور
* تهيئة ساحة الأرض كما هو مبرمج بالرجوع الى محضر جلسة مع الأطراف المعنيين
* تهيئة الحدائق و المناطق الخضراء (حي المنارة 1 و 2 و ابن خلدون و حي الممرضين و حي الازدهار )
* الاعتناء بالجانب البيئي لتعدد النقاط السوداء بالمنطقة الخامسة (قبالة اعدادية حي الازدهار / مصحة ابي لبابة / مصحة التصفية / وراء مدرسة الصمود / نهج المشاتل)

**3- قائمة الجمعيات التي حضرت:**

|  |  |
| --- | --- |
| **اسم الجمعية** | **النشاط** |
| موطني | تنموية بيئية |
| دار الاسرة | اجتماعية اسعافية |
| فوج كشافة حي المنارة | تربوية اجتماعية |

1. **أهم نشاطات دائرة حي المنارة:**

|  |  |
| --- | --- |
| **المجال** | **النشاطات** |
| **الحالة المدنية** | الولادات : 42 / زواج لدى العدول : 10 / التعريف بالامضاء : 6000 عملية / نسخ مطابقة للاصل : 1420 عملية / 12 الف مضمون ولادة |
| **النظافة** | قسمت الدائرة الى 5 احياء تراوحت فيه معدل العمل 3 مرات في الأسبوع لكل حي و ذلك بالتنسيق مع مصلحة النظافة و قد لاحظنا تكاثر النقاط السوداء و غياب تام للحاويات بالمنطقة بإعتبار ان المقاول سحب آلياته و لم تتدخل البلدية لتوفير حاويات الى الآن في احياء ذات كثافة سكانية |
| **التراخيص** | تراخيص الماء الصلح للشراب : 26 / تراخيص الكهرباء : 25 / ادخال التطهير : 2 / رخص البناء : 12 / |
| **الأشغال** | اشغال التعهد : 3 / انتهاء اشغال : 7 مع العلم ان اشغال التعبيد المبرمجة بحي المنارة متوقفة بسبب مقاول التطهير او المياه |
| **المداخيل المختلفة** | 14 مليون |

**-الملاحظات/ الطلبات:**

**-** القيام بحملة تحسيسية للحد من ظاهرة القاء فواضل البناء و الدواجن و الفواضل المنزلية خصوصا بواد القلم مع التنبيه و الردع لمرتكب المخالفات

- مراسلة شرطة المرور قصد تسهيل العملية المرورية وقت الذروة بشارع أبو القاسم الشابي على مستوى حي المنارة

- اقتراح محطة تاكسي بجانب المقر السابق لادارة الفحص الفني

- القيام بحملة تحسيسية لمتساكني العمارات بحي الازدهار قرب الملعب قصد دهنها و تهيئتها

- اعداد و تهيئة ملعب حي قرب واد القلم بحي المنارة

**والسلام/**

**رئيس الدائرة**

**منجية النابلي**

**تقرير الدائرة البلدية سيدي أبي لبابة**

**تاريخ الإحداث:** 18 افريل 1990

**المساحة:** 817هك

**عدد السكان بالدائرة: 23551** ساكن **بالدائرة:......**

1. **اجتماع مجلس الدائرة:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **تاريخ الجلسات** | **عدد الحضور** | **المواضيع** |
| الجمعة 23 أكتوبر 2020 | 16 شخص | 1. الاستماع إلى مشاغل المواطنين 2. عرض المشاريع المهيكلة بالدائرة البلدية سيدي أبي لبابة |

**تقرير مجلس الدائرة**

**الجزء الأوّل :**

الاستماع إلى مشاغل المواطنين و الذي جاء فيه :

1. تذمّر متساكني حي الأمل 1 القاطنين بالانهج المجاورة للمدرسة الابتدائية حي الأمل 1 نهج النسيم و نهج العلم و نهج ليبيا و

نهج الرفاهة ونهج الصمود .

* التدخل لصيانة الطرقات قبل نزول الأمطار
* التدخل لحل مشكلة تصريف مياه الأمطار
* جهر و تنظيف قنال المؤدي إلى الواد
* صيانة شبكة المياه الصالحة للشرب التابعة الشركة الوطنية لتوزيع المياه
* صيانة شبكة التطهير مياه الصرف الصحي التابعة لديوان الوطني للتطهير الصحي

1. إصلاح تسرّب المياه بحي النخيل و شارع 14 جانفي 2020
2. الإسراع بتعبيد الطرقات المبرمجة ضمن المخطط الاستثماري التشاركي لنوات 2017/2018/2019 و 2020
3. ضرورة تنظيم " سوق الثلاث" و المحافظة على نظافة الشارع بعد انتصاب الباعة.

**الجزء الثاني :**

عرض المشاريع المهيكلة بالدائرة البلدية سيدي أبي لبابة

مشروع مجسّم بساحة مقام سيدي أبي لبابة

بناء كشك و دورة مياه بساحة مقام سيدي أبي لبابة

مشروع تهيئة مدخل مقبرة سيدي أبي لبابة

تهيئة حديقة شارع 14 جانفي بحي الأمل

**-2أهم نشاطات دائرة سيدي أبي لبابة:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **المجال** | **النشاطات** | | | |
| **الحالة المدنية** | * **مستودع الحجز: عون وحيد يجب التسريع بتعيين رئيس مستودع** | | | |
| **بعض خدمات الحالة المدنية لسنة**  **لأشهر جويلية-أوت-سبتمبر-أكتوبر من سنة 2020** | | | |
| عدد | نوع الخدمة | عدد الوثائق | المعلوم الجملي |
| 01 | مضامين ولادة عربية | 17750 | 8.875.000 د |
| 02 | مضامين ولادة فرنسية | 5800 | 2.900.000 د |
| 03 | مضامين وفاة عربية | 150 | 75.000 د |
| 04 | مضامين وفاة فرنسية | 118 | 95.000 د |
| 05 | مضامين زواج عربية | 90 | 90.000 د |
| 06 | شهائد زواج عربية | 32 | 64.000 د |
| 07 | التعريف بالإمضاء | \* | 3.916.500 د |
| 08 | النسخ مطابقة للأصل | \* | 1.539.750 د |
| 09 | رخص بناء +إشغال وقتي في الطريق العام | \* | 5.451.202 د |
| 10 | رفع حجز | \* | 8.567.600 د |
| **النظافة** | تذكير بانتهاء الصفقة مع شركة الهاني للنظافة في موفى ماي 2021  التسريع بإعداد كراس شروط جديدة تراعي التطور العمراني وازدياد عدد السكان بالدائرة. | | | |
| **التنوير العمومي** | عودة العمل بعد إصلاح العطب بالشاحنة الأولى في انتظار إصلاح الشاحنة الثانية للاستجابة لمطالب المواطنين وانتظار انطلاق المقاول في الأشغال المتعهد بها  عدم انجاز صفقات التنوير العمومي لسنتي 2018 و 2019 | | | |
| **الأشغال** | الانطلاق في :   * بناء المجسّم بساحة مقام سيدي أبي لبابة * بناء كشك ودورة مياه بساحة مقام سيدي أبي لبابة * تهيئة حديقة بشارع 14 جانفي   قريبا الانطلاق في تهيئة مدخل مقبرة سيدي أبي لبابة | | | |
| **المخطط الاستثماري التشاركي** | يشهد المخطط الاستثماري التشاركي لسنتي 2017 و2018 تعثرا كبيرا وعدم وضوح في الرؤية و عدم التزام بلدية قابس بتعهداتها في انجاز مشاريع القرب المبرمجة ضمن المخطط.  ومن أهم الاخلالات هو عدم احترام ما جاء في الأوامر الصادرة من وزارة الشؤون المحلية خاصة في ما يخص تطبيق آليات الديمقراطية التشاركية .   1. غياب مبدأ الشفافية المتمثل في :  * عدم اطلاع رئيس الدائرة ببرنامج العمل في ما يخص الطرقات Planification des travaux routiers * عدم تشريك ممثلي المناطق و اطلاعهم على مراحل انجاز المشاريع * عدم انجاز الطرقات المتفق عليها  1. عدم النفاذ إلى المعلومة :  * غياب المعلومة الصحيحة على ذمة رئيس الدائرة و ممثلي المناطق و عموم المواطنين | | | |

1. **التوصيات**

* طلب تدقيق مالي وإداري في كل برامج المخطط الاستثماري التشاركي لسنتي 2017 و2018.

**والسلام/**

**رئيس الدائرة**

**صلاح الدين رحيّم**

**تقارير اللجان**

**تقرير لجنة الديمقراطية التشاركية**

**والحوكمة المفتوحة**

1. **اجتماع لجنة الديمقراطية التشاركية**

**1-**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **تاريخ الجلسات** | **عدد الحضور** | **المواضيع** |
| 30/09/2020 | 14 | الاستعداد لتنفيذ المخطط الاستثماري البلدي التشاركي لسنة 2021. |
| 08/10/2020 | 9 | جلسة تشاور حول نشر استبيان تقييمي من طرف برنامج تدعيم حول مدى رضا المواطنين في خدمة التنوير العمومي . |
| 04/11/2020 | 11 | مراجعة مدى شفافية برامج البلدية. |
| 17/11/2020 | 10 | جلسة مع منسقة مشروع "ADDL |

**2- مخرجات الجلسات:**

* 30/09/2020 : تم خلال الجلسة عرض مشاريع البلدية المهيكلة/الإدارية/القرب كما تم التأكيد على تنفيذ المخطط الاستثماري التشاركي لسنة 2021 خاصة انه يمنحنا منحة غير موظفة من صندوق القروض كما تعهد جميع الحضور على المشاركة في تنفيذه لإنجاح المسار التشاركي.
* 08/10/2020 : تم خلال الجلسة الاتفاق على نشر الاستبيان التقييمي من طرف برنامج تدعيم المتمثل في " مدى رضا المواطنين في خدمة التنوير العمومي ببلدية قابس".
* 04/11/2020 : تم خلا الجلسة الاتفاق على متابعة البرامج التالية:
* مراجعة مدى شفافية برامج البلدية(إدارة ومجلس)
* متابعة مشاريع القرب المنجزة وغير المنجزة وفي طور الانجاز للمخطط الاستثماري التشاركي لسنة 2018 **و 2019.**
* قائمة مشاريع البناءات وصيانة المنشات.
* نسخة من كراسات الشروط المالية والفنية.
* نسخة من محاضر لجنة الأشغال منذ بداية أعمالها.

سيتم إرسال تقرير مفصل عن مخرجات هذه الجلسات وخاصة مسار التشاركية للمجلس البلدي.

* 17/11/2020 : جلسة عمل مع منسقة مشروع اللامركزية والحوكمة المحلية ADDL

تم خلال الجلسة سرد تجربة بلدية قابس في مواجهة فيروس كورونا مع المجتمع المدني/ النقائص والتحديات.

**قائمة الجمعيات التي حضرت:**

|  |  |
| --- | --- |
| **اسم الجمعية** | **النشاط** |
| **جمعية تونسيات قابس** | حضور جلسة 30/09/2020 وجلسة 08/10/2020 |
| **جمعية مدينتي** | حضور جلسة 30/09/2020 وجلسة 08/10/2020 |
| **الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة** | حضور جلسة 30/09/2020 وجلسة 08/10/2020 |
| **جمعية صوتكم** | حضور جلسة 30/09/2020 وجلسة 08/10/2020 |
| **جمعية قابس الفاعلة** | حضور جلسة 30/09/2020 وجلسة 08/10/2020 |
| **جمعية أبي لبابة للتنمية والثقافة** | حضور جلسة 30/09/2020 وجلسة 08/10/2020 |
| **الكشافة التونسية** | حضور جلسة 17/11/2020 |
| **الهلال الاحمر التونسي** | حضور جلسة 17/11/2020 |

1. **أهم نشاطات اللجنة:**
2. **نشاطات اللجنة:**

نظرا للظروف التي تعيشها البلاد التونسية عامة وللمنطقة البلدية خاصة والمتمثلة في انتشار فيروس كوفيد 19 وحفاظا على أعضاء اللجنة وجميع شركائها لم تقم اللجنة بأي نشاط مكتفين بالاتصال عن بعد مع مختلف مكونات المجتمع المدني ...

1. **نشاطات رئيسة اللجنة:**

**تقرير حول مشروع "ديمومة السلام في تونس من خلال تشريك الشباب في الشأن المحلي"**

باعتبار رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة السيدة سميرة عمري عضو لجنة القيادة لمشروع **"**ديمومة السلام في تونس من خلال تشريك الشباب في الشأن المحلي" نعرض على أعضاء المجلس لمحة عن المشروع وعن اهم المحطات والتدريبات التي تلقاها أعضاء اللجنة:

**أعضاء اللجنة:**

* بوعبدالله داي: رئيس لجنة الأشغال و**" مكلف بالنقطة الاتصال لهذا المشروع "**
* فؤاد الناصفي: كاهية مدير العمل الثقافي والاجتماعي ببلدية قابس
* محمد غليس : رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة
* سميرة عمري: رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة
* زينب بن يحيى: مساعد ثاني لرئيس بلدية قابس
* رؤوف بالسعود: مساعد ثالث لرئيس بلدية قابس
* هاجر بنحسين: مساعد رابع لرئيس بلدية قابس
* المنسق العام للمشروع والمشرف على 7 بلديات : السيد رياض باجي

منسقة المشروع بقابس : السيدة نرمين سوايسة

شركاء المشروع المكلفين بتنفيذه هم أربعة منظمات عالمية وهم:

* برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD
* هيئة الأمم المتحدة للمرأة ONU Femmes
* منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  UNESCO
* البحث عن أرضية مشتركة SFCG

هذا المشروع بالشراكة مع وزارة الشؤون المحلية و7 بلديات من الجنوب الشرقي

**يتكون المشروع من 4 محاور**

* المحور الأول: تصميم وتنفيذ الشباب أنفسهم لمبادرات تنمية محلية لتعزيز التماسك الاجتماعي والقدرة على الصمود بطريقة مستدامة.

تكوين الشباب – الجمعيات – البلديات

العمل سيكون بالشراكة مع الكشافة التونسية مع تهيئة الشباب للعمل في الشأن المحلي.

* المحور الثاني: وضع الأساس لإنشاء آلية رسمية تضمن إشراك الشباب في تطوير وتنفيذ الاستراتجيات وعمليات صنع القرار التي ترتكز على الصمود العمل مع البلديات.
* المحور الثالث: دعم وسائل الإعلام للمساهمة في إحداث تغيير ايجابي في المواقف تجاه الشباب.

الإعلام التركيز على خطة عمل مع وسائل الإعلام القرب والإعلام العمومي.

تتمحور هذه الخطة حول العمل مع الشباب للتعبير عن أنفسهم بطريقة ايجابية.

بالنسبة للتوصل سيتم العمل مع الاطارات المحلية لبناء جسور تواصل بين الشباب والبلدية.

الهدف تغيير النظرة عن الجنوب التونسي بشكل عام وشباب الجنوب بشكل خاص وإعطاء صورة ايجابية عن المنطقة.

* المحور الرابع: تنسيق عمل الفاعلين بما يحسن من فاعلية وكفاءة التدخلات في المنطقة

معرفة مفهوم النوع الاجتماعي

رصد رؤية ودمجها في المشروع وإنشائها

تضمن المشروع العديد من اللقاءات والتدريبات عن بعد خاصة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي شارك فيها كل من سميرة عمري وهاجر بنحسين وأهمها :

* النوع الاجتماعي وآليات الديمقراطية التشاركية والحوكمة المحلية.
* النوع الاجتماعي و التنمية المحلية : هدف هذا البرنامج التّكويني هو تعزيز المهارات واكتساب المعرفة والأدوات العمليّة اللّازمة لدعم المجالس البلدية في عملها عبر اعتماد المقاربات الشاملة.
* مقاربة النوع الاجتماعي في مجلة الجماعات المحلية
* آليات الديمقراطية التشاركية والنوع الاجتماعي / مراحل اعداد مثال التهيئة العمرانية/
* التعاون بين البلديات والتشاركية
* التعاون اللامركزي الوطني والتعاون اللامركزي البيني

كما قدمت رئيسة اللجنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة قائمة في الاحتياجات التي في حاجة إليها كل من نساء وشباب المجلس.

كما شاركت رئيسة اللجنة السيدة سميرة عمري في ورشة عمل عن بعد "حول تشريك المواطن على المستوى المحلي خاصة خلال جائحة الكورونا "كوفيد 19" وذلك في إطار التعاون بين الجامعة الوطنية للبلديات التونسية وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي عن طريق المختبر التسريعي، بمشاركة 12 بلدية بنزرت، الرقاب، قابس، بني خيار، المظيلة، المحمدية، النفيضة، بوزقام، طبرقة، حمام الشط، المطوية وعين الصبح الناظور. هذه الورشة تحت تسير خبراء PNUD Tunisie وبحضور إطارات الجامعة الوطنية للبلديات التونسية.

وتهدف هذه الورشة إلى تبادل الأفكار والتجارب بين مختلف البلديات التي قامت بمجهودات فعالة لتشريك مواطنيها خلال الأزمة، كما قدمت رئيسة اللجنة لمحة عن مجهودات البلدية في مجابهة فيروس كورونا "كوفيد 19" ومشاركة مجموعة من المستشارين وخاصة المشاركة النسائية الميدانية.

1. **المقترحات/ الطلبات:**

**تتمسك اللجنة بطلباتها السابقة وهي :**

* الالتزام بتطبيق النظام الداخلي وخاصة الفصل 75 ، وخاصة للجان التي ترصد لها ميزانيات لضمان الشفافية في العمل ومشاركة كافة أعضاء اللجان بإبداء اقتراحات أو مشاريع داخل اللجنة ويحيل استفراد رئيسها بوضع برنامج تحول حوله شبهات.
* تفعيل الفصل 111 والفصل 112 المتعلق بالتمويل العمومي
* نشر تقارير اللجان وخاصة لجنة النظافة و الأشغال والثقافة والرياضة والشؤون الاجتماعية لضمان شفافية برامجهم و مدى مشاركة الجمعيات في تنفيذ هذه البرامج.

**في متابعة تطوير مقياس الشفافية ببلدية قابس.**

فيما يتعلق:

* نشر جميع الاتفاقيات.
* نشر تقارير الهيئات الرقابية.
* نشر كل معلومة تتعلق بالمالية والاقتصادية:
* متابعة الاستخلاصات
* متابعة النفقات
* متابعة المديونية
* نشر جميع التقارير والمشاريع الاجتماعية.
* مراسلة اللجان التالية :
* الرياضية
* الثقافية نشر جميع البرامج والنشاطات ومحاضر الجلسات
* الاجتماعية
* نشر تقارير الجمعيات المنتفعة بالتمويل العمومي لسنة 2019-2020 مع نشر المقاييس المعتمدة في التمويل .
* تحيين الانجازات والمشاريع منذ تنصيب المجلس مع تحيين قائمة لجان المجلس .
* نشر النصوص القانونية.
* نشر تقارير اللزمات البلدية.
* نشر بطاقة متابعة حضور ونشاط أعضاء المجلس البلدي.

1. **اجتماع لجنة الحكومة المفتوحة**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **تاريخ الجلسة** | **عدد الحضور** | **المواضيع** |
| 02/09/2020 | 16 | * متابعة تقدم مسار اللامركزية ومقاييس الشففية ببلدية قابس * متابعة النشر على الجريدة الالكترونية * اقتراح مشاريع للاستشارة الثانية العمومية لخطط عمل الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي لبلدية قابس |
| 18/09/2020 | 09 | * إعداد القائمة النهائية لنتائج المرحلة الأولى من الاستشارة العمومية لخطط عمل الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي لبلدية قابس. |
| 30/09/2020 | 14 | * وضع خطة اتصالية للاستشارة العمومية لخطط عمل الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي لبلدية قابس. |

**- مخرجات الجلسات:**

02/09/2020: تم خلال الجلسة عرض تقرير لجنة القيادة حول مدى مشاركة المجتمع المدني في الموجة الأولى لمجابهة كوفيد 19، كما قدمت رئيسة اللجنة تقريرا حول مدى تقدم بلدية قابس منذ تنصيب المجلس (في أرقام) خاصة مدى تطور البلدية في تقييم الأداء البلدي وفي الشففية. ( سنضع على ذمة أعضاء المجلس هذا التقرير .. من المصاحيب).

18/09/2020 :اعداد القائمة النهائية لنتائج المرحلة الأولى من الاستشارة العمومية لخطط عمل الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي لبلدية قابس والعمل على صياغة خطة عمل للمرحلة الثانية من الاستشارة، تم خلال الجلسة الاتفاق على الصيغة الأولية لخطة عمل الحكومة المفتوحة الخاصة ببلدية قابس وهي كالأتي :

* الحق في النفاذ إلى المعلومة وفتح البيانات العمومية.
* الديمقراطية التشاركية.
* تقريب الخدمات الإدارية ورقمنتها.
* حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية.
* الاتصال والتكوين لدعم مبادئ الحكومة المفتوحة.

**قائمة الجمعيات أعضاء لجنة القيادة لشراكة الحكومة المفتوحة والمشاركة في صياغة خطط العمل:**


|  |
| --- |
| جمعية تونسيات قابس |
| جمعية مدينتي |
| الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة |
| جمعية صوتكم |
| جمعية قابس الفاعلة |
| جمعية أبي لبابة للتنمية والثقافة |


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **القائمة النهائية للمقترحات المعتمدة** | | | | |
| **الحق في النفاذ للمعلومة و فتح البيانات العمومية** | **تعزيز المساءلة والنزاهة** | **الديمقراطية التشاركية** | **تقريب الخدمات الإدارية ورقمنتها** | **حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية** | **الاتصال والتكوين لدعم مبادئ الحكومة المفتوحة** |
| فتح البيانات العمومية:  - نشر عدد من المعطيات التي تنتجها البلدية من ذلك:  - نشر تقارير اللجان ونشاطهم.  - نشر الصفقات العمومية المبرمجة والمصادق على ميزانياتها والتي تعتزم البلدية إبرامها ونتائج تنفيذها.  - نشر الاداءات المتأتية من المصانع والشركات المنتصبة بالمنطقة البلدية.  -نشر تقارير حول الجمعيات المنتفعة بالتمويل العمومي مع المقاييس المعتمدة في التمويل -نشر تقارير اللزمات البلدية.  - نشر النصوص القانونية / مجلة الجباية المحلية / مجلة التهيئة العمراني/ تعريفات البلدية.  -نشرالاستخلاص ،النفقات، المديونية.  - نشر الاتفاقيات المبرمة مع المنظمات والجمعيات والمؤسسات والبلديات المحلية والدولية.   * نشر بطاقة متابعة حضور ونشاط أعضاء المجلس البلدي.   -نشر تقارير الجمعيات والوداديات التابعة لبلدية قابس.  -نشر قائمة العملة المنتفعة بمنحة الخطر والنظافة.  -نشر تقارير حول الإطارات والأعوان والمستشارين المنتفعين بتكوين cfad  -نشر عدد من البيانات العمومية في شكل مفتوح.  \*في النفاذ للمعلومة:  \*توفير ركن ضمن موقع واب البلدية لتلقي مطالب النفاذ بصورة إلكترونية والإجابة عليها.  \*جرد لممتلكات البلدية وتحديد قيمتها المالية. | - تحديد مسؤوليات الأعوان من خلال إحداث بطاقة المهام وبطاقة دليل الإجراءات والمسارات الإدارية.  - إحداث لجنة خاصة بمتابعة سير المرافق العامة. | -وضع مخطط سنوي متصل بمختلف أوجه العمل البلدي (الشأن الاجتماعي، النظافة، الثقافة....)  -متابعة سجل الجمعيات مع وضع خطة للتعريف به وحث الجمعيات على التسجيل.  -إحداث منصة خاصة عبر موقع الواب أو صفحة الفيسبوك لتفاعل المواطنين وإبداء اقتراحاتهم وتقديم الشكاوى.  \*إحداث منصة ألكترونية لإنشاء ندوات وتفاعلات مع المجتمع المدني حول مواضيع تقترحها البلدية مع تسجيل اقتراحاتهم في شكل احصاء.  \*مساندة الطاقات الشابة:  \*إحداث مجلس محلي للشباب.   * إحداث مجلس بلدي للأطفال. * إحداث مجلس الأحياء.   -مسابقة سنوية لأفضل الأفكار والمشاريع متصلة بمحاور الحكومة المفتوحة.  \*مساندة ذوي الإعاقة:  -إشراك ذوي الإعاقة في تسيير الشأن المحلي و توفير بعض الوثائق والمنشورات لأصحاب الإعاقة البصرية(بكتابة البراي). | توفير خدمات البلدية على الخط:  \*التصرف الالكتروني في الوثائق الإدارية (الإمضاء الالكتروني، رقمنة الوثائق الواردة والصادرة).  \* منظومة متابعة الاستخلاص.  \*تطوير منظومة الجغرفة الرقمية تعنى بالمعلومات الجغرافية SIG  \*رقمنة الأرشيف البلدي.  \*إحداث لوحة قيادة قصد إرساء شبكة تواصل داخلية بين رئيس الإدارة والموظفين.  -تفعيل فضاء المواطن والتعريف به.  -توفير نقاط « wifi » عمومي لتسهيل التفاعل مع البلدية.  \* تركيز نموذج للمدينة الذكية.  \*تركيز نقاط متابعة وسائل النقل التابعة لبلدية قابس عن بعد.GPS | حوكمة التصرف في الموارد المائية.  \*اتفاقيات شراكة مع الجمعيات المائية لترشيد استهلاك الماء المخصص للمنشات البلدية.  تثمين وحوكمة الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي:  - دراسة وإحداث مسلك صحي سياحي ورياضي لحماية وتثمين الواحة.  \*المحافظة على المخزون والغطاء النباتي.  \*تثمين الفضلات البلدية  \*حوكمة التصرف في الطاقة الكهربائية:  \*استعمال الطاقة الشمسية والطاقات البديلة للمنشأة البلدية كتجربة نموذجية ( سوق الجملة – المركب الرياضي)  \*حوكمة التصرف في الموارد المالية المتأتية من المصانع الصناعية المنتصبة داخل التراب البلدي.  -ندوة للتعريف بقانون المسؤولية المجتمعية تفعيله من خلال أبرام اتفاقيات شراكة بين الجهات المانحة والبلدية والمجتمع المدني. | وضع خطة استراتيجة للاتصال للحكومة المفتوحة:  -ندوة حول أهداف الحكومة المفتوحة.  -تعزيز قدرات وكفاءات الموظفين في مجال الحكومة المفتوحة، عن طريق دورات تكوينية.  - تنظيم اجتماعات غير رسمية ومنتظمة مع الصحفيين المحليين (على سبيل المثال: الإفطار والقهوة) لتقديم المشاريع الحالية وأخبار البلدية  -إبرام اتفاقيات شراكة مع الإعلام المحلي.  -إنشاء راديو واب.  - إدماج وإشراك الشباب المهمش في تسيير الشأن المحلي من خلال دورات تكوينية.  -دورات تكوينية موجهة للمجتمع المدني حول مزيد إشراكهم في أخذ القرار و كيفية تقديم مطلب نفاذ للمعلومة. |


**المقترحات لجنة القيادة لشراكة الحكومة المفتوحة**


* لضمان مشاركة أوسع للمجتمع المدني ولتحسين من تسيير عمل اللجان والمرافق العمومية نطلب تفعيل الفصل 78 من م.ج.م وذلك بتشجيع الجمعيات على الانخراط الفعلي في العمل البلدي
* ضرورة تشريك المجتمع المدني في مشاريع اللجان لضمان الشفافية.
* مراجعة سجل الجمعيات **والسلام/**
* متابعة النشر على sit web **رئيس اللجنة**


**سميرة عمري**


****


















**المسـائـل القارة**

**متابعة الإستخلاصات**









|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **جدول اجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2016** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **الولاية : قابس** | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| **ع/ر** | **البلدية** | **المشاريع** | **سنة البرمجة** | **الكلفة الاولية (بالدينار)** | **الكلفة المحينة (بالدينار)** | **الخطة التمويلية** | | | | | | | | | | **مرحلة الانجاز** | | | | | | | | | | | | | | **الانجاز المادي %** | | | **الاعتمادات المستهلكة (بالدينار)** | | **الانجاز المالي %** | **ملاحظات (قبول وقتي,نهائي**  **,فسخ صفقة ,تعطل الانجاز ,,,,)** |
| **تمويل ذاتي** | **قرض** | **مساعدة غير موظفة** | | **مساعدات استثنائية** | | **مساعدة موظفة** | **مصادر اخرى** | | | **في طور الدراسات** | | **استشارات او طلب عروض او فرز العروض او ابرام صفقة** | | **في طور الانجاز** | | **منجز** | | **مشاريع مؤجلة** | | **مشاريع معطلة** | | **مشاريع ملغاة ثم تحويل الاعتماد لمشروع آخر** | |
|
| 2 | قابس | بناء قاعة احتماعات بدائرة شط السلام | 2016 | 190 000 | 168 955 | 190 000 |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | | 100% | | | 168 955 | | 100% | تم القبول الوقتي و النهائي |
| 3 | قابس | تهيئة القباضة البلدية | 2016 | 50 000 | 49 241 | 50 000 |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | | 100% | | | 49 241 | | 100% | تم القبول الوقتي و النهائي |
| 4 | قابس | بناء مقر الحالة المدنية بالمنطقة الثانية | 2016 | 180 000 | 187 000 | 180 000 |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | | 100% | | | 187 000 | | 100% | تم القبول الوقتي و النهائي |
| 5 | قابس | تعبيد الطرقات | 2016 | 1 200 000 | 1 176 401 | 498 000 | 450 000 | 252 000 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | | 100% | | | 1 176 401 | | 100% | تم القبول الوقتي و النهائي |
| 6 | قابس | الترصيف | 2016 | 100 000 | 99 857 | 100 000 |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | | 100% | | | 99 857 | | 100% | تم القبول الوقتي و النهائي |
| 7 | قابس | التنوير العمومي | 2016 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | | 100% | | | 200 000 | | 100% | تم القبول الوقتي و النهائي |
| 8 | قابس | صيانة الطرقات | 2016 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | | 100% | | | 200 000 | | 100% | تم القبول الوقتي و النهائي |
| 9 | قابس | تهيئة مقبرة سيدي ابي لبابة | 2016 | 100 000 | 99 954 | 100 000 |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | | 100% | | | 99 954 | | 100% | تم القبول الوقتي و النهائي |
| 10 | قابس | تهيئة سوق باب بحر وسوق المنزل | 2016 | 80 000 | 79 355 | 80 000 |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | | 100% | | | 79 355 | | 100% | تم القبول الوقتي و النهائي |
| 11 | قابس | تهيئة المسرح البلدي | 2016 | 80 000 | 79 973 | 80 000 |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | | 100% | | | 79 973 | | 100% | تم القبول الوقتي و النهائي |
| 12 | قابس | تركيز اشارات المرور الضوئية | 2016 | 250 000 | 292 566 | 250 000 |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | | 100% | | | 292 566 | | 100% | تم القبول الوقتي و النهائي |
| 13 | قابس | تركيز شبكة الياف بصرية لمنظومة انصاف ومنظومة ادب | 2016 | 26 000 | 0 | 26 000 |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | تم الغاء المشروع |
| 14 | قابس | اقتناء شاحنة لرفع السيارات | 2016 | 70 000 | 0 | 70 000 |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | تم الغاء المشروع |
| 15 | قابس | اقتناء اجهزة مراقبة | 2016 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 15000 | | 30% | تم فسخ العقد |
| 16 | قابس | اقتناء اثاث لقاعة الاجتماعات بحي المنارة | 2016 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | | | 30 000 | | 100% | تم القبول الوقتي و النهائي |
| 17 | قابس | اشغال تهيئة بالمركب الرياضي | 2016 | 100 000 | 159 626 | 100 000 |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | | | 159 626 | | 100% | تم القبول الوقتي و النهائي |
| 18 | قابس | دراسات | 2016 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | | | 20 000 | | 100% | تم القبول الوقتي و النهائي |
| 19 | قابس | تجميل المدينة(الميزانية التساركية) | 2016 | 120 000 | 96 237 |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | | | 96 237 | | 100% | تم القبول الوقتي و النهائي |
| 20 | قابس | تهذيب حي المنارة شنتش | 2015 | 900 000 | 768 947 |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | | | 768 947 | | 100% | تم القبول الوقتي و النهائي |
| 21 | قابس | تهذيب حي الازدهار | 2015 | 900 000 | 864 961 |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | | | 864 961 | | 100% | تم القبول الوقتي و النهائي |
| 22 | قابس | تهذيب حي سانيى قالية | 2016 | 1 500 000 | 1 258 947 |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | | | 1 258 947 | | 100% | تم القبول الوقتي و النهائي |
| **مجموع بلدية قابس** | | | | **6 346 000** | 5 882 020 |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | 19 | |  | |  | | 3 | |  | | | 5 847 020 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **جدول اجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2017** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **الولاية : قابس** | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **ع/ر** | **البلدية** | **المشاريع** | **سنة البرمجة** | **الكلفة الاولية (بالدينار)** | **الكلفة المحينة (بالدينار)** | **الخطة التمويلية** | | | | | | | | | **مرحلة الانجاز** | | | | | | | | **الانجاز المادي %** | **الاعتمادات المستهلكة (بالدينار)** | **الانجاز المالي %** | **ملاحظات (قبول وقتي,نهائي ,فسخ صفقة ,تعطل الانجاز ,,,,)** |
| **تمويل ذاتي** | **قرض** | | **مساعدة غير موظفة** | | | **مساعدات استثنائية** | **مساعدة موظفة** | **مصادر اخرى** | **في طور الدراسات** | **استشارات او طلب عروض او فرز العروض او ابرام صفقة** | **في طور الانجاز** | **منجز** | **مشاريع مؤجلة** | | **مشاريع معطلة** | **مشاريع ملغاة ثم تحويل الاعتماد لمشروع آخر** |
|
| 1 | قابس | تعبيد الطرقات | 2017 | 1 300 000 | 1 079 790 | 648 000 | 400 000 | | 252 000 | | |  |  |  |  |  |  | 1 |  | |  |  | 100% | 648 000 | 60% | تم القبول الوقتي  للاشغال |
| 2 | قابس | التنوير العمومي | 2017 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |  | |  | | |  |  |  |  |  |  | 1 |  | |  |  | 100% | 200 000 | 100% | تم القبول الوقتي  للاشغال |
| 3 | قابس | تهيئة الاسواق البلدية | 2017 | 550 000 | 148 000 | 550 000 |  | |  | | |  |  |  |  |  |  | 1 |  | |  |  | 100% | 148 000 | 100% | تم انجازالقسط  المتعلق بسوق  باب بحر وتعطل  القسط الاخر لاسباب  عقارية |
| 4 | قابس | تهيئة المنشات الرياضية | 2017 | 350 000 | 115 000 | 350 000 |  | |  | | |  |  |  |  |  |  | 1 |  | |  |  | 100% | 115 000 | 100% | تم انجاز قسط  الهندسة المدنية  وتاجل قسط  اقتناء المعدات |
| 5 | قابس | اقتناء شاحنة ظاغطة | 2017 | 350 000 | 0 | 350 000 |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | 1 | |  |  | 0% | 0% | 0% | تاجل المشروع  الى سنة  2018 |
| 6 | قابس | تهيئة الارشيف | 2017 | 37 000 | 18 000 | 37 000 |  | |  | | |  |  |  |  |  |  | 1 |  | |  |  | 100% | 18 000 | 100% | تم القبول الوقتي  والنهائي |
| 7 | قابس | دراسات | 2017 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |  | |  | | |  |  |  |  |  |  | 1 |  | |  |  | 100% | 200 000 | 100% | تم القبول الوقتي  والنهائي |
| **مجموع بلدية قابس** | | | | **2 987 000** | 1 760 790 |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  | 6 | 1 | |  |  |  | 1 329 000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **جدول اجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **الولاية : قابس** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ع/ر** | **البلدية** | **المشاريع** | **سنة البرمجة** | **الكلفة الاولية (بالدينار)** | **الكلفة المحينة (بالدينار)** | **الخطة التمويلية** | | | | | | **مرحلة الانجاز** | | | | | | | **الانجاز المادي %** | **الاعتمادات المستهلكة (بالدينار)** | **الانجاز المالي %** | **ملاحظات (قبول وقتي,نهائي ,فسخ صفقة ,تعطل الانجاز ,,,,)** |
| **تمويل ذاتي** | **قرض** | **مساعدة غير موظفة** | **مساعدات استثنائية** | **مساعدة موظفة** | **مصادر اخرى** | **في طور الدراسات** | **استشارات او طلب عروض او فرز العروض او ابرام صفقة** | **في طور الانجاز** | **منجز** | **مشاريع مؤجلة** | **مشاريع معطلة** | **مشاريع ملغاة ثم تحويل الاعتماد لمشروع آخر** |
|
| 1 | قابس | تعبيد الطرقات | 2018 | 1 300 000 | 1,150,000 | 362 000 | 750 000 | 188 000 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 80% | 805 000,00 | 70% | افي طور الانجاز |
| 2 | قابس | التنوير العمومي | 2018 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100% | 180,00 | 90% | تم القبول الوقتي |
| 3 | قابس | اشغال الصيانة والتعهد | 2018 | 200 000 | 195 000 | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100% | 200,00 | 100% | تم القبول الوقتي و النهائي |
| 4 | قابس | تهيئة المنشات الرياضية | 2018 | 96 000 | 23 000 | 96 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100% | 23,00 | 100% | تم انجاز القسط الخاص تعلية السياج الداخلي بالمركب الرياضي |
| 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100% | 35,00 | 100% | تم القبول الوقتي و النهائي |
| 5 | قابس | اقتناء وسائل نقل | 2018 | 143 000 | 98 000 | 143 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100% | 98,00 | 100% | تم اقتناء سيارة في حدود 98 اد |
| 6 | قابس | اقتناء معدات نظافة | 2018 | 730 000 | 530 000 | 730 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100% | 530 000,00 | 100% | تم تسلم الشاحنة و القبول الوقتي |
| 7 | قابس | إقتناء تجهيزات ادارية مختلقة | 2018 | 165 000 | 42 000 | 165 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100% | 420,00 | 100% | تم القبول الوقتي و النهائي |
| 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100% | 250,00 | 100% | تم القبول الوقتي و النهائي |
| 99 000 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | - |  | تاجل الى سنة 2019 |
| 8 | قابس | إقتناء تجهيزات اعلامية | 2018 | 50 000 | 60 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100% | 600,00 | 100% | تم القبول الوقتي و النهائي |
| 9 | قابس | تهيئة المنشات البلدية(مستودع (الهادي شاكر | 2018 | 470 000 | 489 000 | 470 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100% | 4 890,00 | 90% | تم القبول الوقتي |
| **مجموع بلدية قابس** | | | **2 884 000** | | 1 796 000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 10 |  |  |  |  | 1 341 696 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **جدول اجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **الولاية : قابس** | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **ع/ر** | **البلدية** | **المشاريع** | **سنة البرمجة** | **الكلفة الاولية (بالدينار)** | **الكلفة المحينة (بالدينار)** | **الخطة التمويلية** | | | | | | | | | | | **مرحلة الانجاز** | | | | | | | | | | | **الانجاز المادي %** | | | **الاعتمادات المستهلكة (بالدينار)** | | | **الانجاز المالي %** | **ملاحظات (قبول وقتي,نهائي ,فسخ صفقة ,تعطل الانجاز ,,,,)** |
| **تمويل ذاتي** | **قرض** | | **مساعدة غير موظفة** | | **مساعدات استثنائية** | | **مساعدة موظفة** | | **مصادر اخرى** | | **في طور الدراسات** | | **استشارات او طلب عروض او فرز العروض او ابرام صفقة** | | **في طور الانجاز** | **منجز** | |  |  | |  | |  | |
|
| 1 | قابس | تعبيد الطرقات | 2019 | 1 200 000 | 0 | 602 000 | 300 000 | | 298 000 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | 1 |  | |  | | 0% | | - | | | 0% | تاجل الى  سنة 2020  وفي مرحلة  الموافقة  المبدئية  على التمويل |
| 2 | قابس | التنوير العمومي | 2019 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 |  | |  |  | |  | | 5% | | - | | | 0% | تم تسليم  الاذن ببداية  الاشغال |
| 3 | قابس | صيانة الطرقات | 2019 | 200 000 | 99 000 | 200 000 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 1 | |  |  | |  | | 100% | | 99 000,00 | | | 100% | تم القبول  الوقتي و  النهائي |
| 4 | قابس | تبليط الارصفة | 2019 | 200 000 | 198 500 | 200 000 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 1 | |  |  | |  | | 100% | | 198 500,00 | | | 100% | تم القبول  الوقتي و  النهائي |
| 5 | قابس | بناء سياج دائرة | 2019 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 1 | |  |  | |  | | 100% | | 75 000,00 | | | 100% | تم القبول  الوقتي و  النهائي |
| 6 | قابس | المركب الصحي بالمستودع | 2019 | 32 000 | 52 000 | 32 000 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 1 | |  |  | |  | | 100% | | 52 000,00 | | | 100% | تم القبول  الوقتي و  النهائي |
| 7 | قابس | معدات النظافة -اطارية | 2019 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 1 | |  |  | |  | | 100% | | 1 200 000,00 | | | 100% | تم القبول  الوقتي و  النهائي |
| 8 | قابس | تجهيزات ادارية | 2019 | 100 000 | 99 000 | 100 000 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 1 | |  |  | |  | | 100% | | 99 000,00 | | | 100% | تم القبول  الوقتي و  النهائي |
| 9 | قابس | تجهيزات اعلامية | 2019 | 70 000 | 0 | 70 000 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | | 1 | | 0% | | - | | | 0% | عدم توفر  الاعتمادات |
| 10 | قابس | دراسات | 2019 | 250 000 | 0 | 250 000 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | | 1 | | 0% | | - | | | 0% | عدم توفر  الاعتمادات |
|  | | | | **3 527 000** | 1 923 500 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | 6 | | 1 |  | | 2 | |  | | 1 723 500 | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **جدول اجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **الولاية : قابس** | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| **ع/ر** | **البلدية** | **المشاريع** | **سنة البرمجة** | **الكلفة الاولية (بالدينار)** | **الكلفة المحينة (بالدينار)** | **الخطة التمويلية** | | | | | | | | | | | **مرحلة الانجاز** | | | | | | | | | | | | **الانجاز المادي %** | **الاعتمادات المستهلكة (بالدينار)** | **الانجاز المالي %** | **ملاحظات (قبول وقتي**  **,نهائي ,فسخ صفقة**  **,تعطل الانجاز ,,,,)** |
| **تمويل ذاتي** | **قرض** | | **مساعدة غير موظفة** | | **مساعدات استثنائية** | | **مساعدة موظفة** | | **مصادر اخرى** | | **في طور الدراسات** | | **استشارات او طلب عروض او فرز العروض او ابرام صفقة** | | **في طور الانجاز** | **منجز** | **مشاريع مؤجلة** | | **مشاريع معطلة** | | **مشاريع ملغاة ثم تحويل الاعتماد لمشروع آخر** | |
|
| 1 | قابس | تعبيد الطرقات | 2020 | 1,100,000 | 0 |  | 215,000 | | 885,000 | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | اعداد ملف  الموافقة المبدئية  على التمويل |
| 2 | قابس | التنوير العمومي | 2020 | 200,000 | 0 | 200,000 |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | مرحلة اعداد  الاستشارة |
| 3 |  | ترصيف | 2020 | 200,000 | 198 000 | 200,000 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 |  |  | |  | |  | | 50% |  |  | انطلقت الاشغال |
| 4 | قابس | صيانة الطرقات | 2020 | 100,000 | 0 | 100,000 |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | مرحلة اعداد  الاستشارة |
| 5 | قابس | تهيئة المفترقات | 2020 | 100,000 | 0 | 100,000 |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | مرحلة اعداد ا  لاستشارة |
|  | قابس | تهيئة شارع 14 جانفي | 2020 | 100,000 | 132 000 | 100,000 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 |  |  | |  | |  | |  |  |  | انطلقت الاشغال |
| 7 | قابس | تهيئة العين القديمة بالبلد | 2020 | 20 000 | 0 | 20 000 |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | مرحلة اعداد  الاستشارة |
| 8 | قابس | مقبرة سيدي ابي لبابة | 2020 | 50,000 | 75 000 | 50,000 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 |  |  | |  | |  | |  |  |  | انطلقت الاشغال |
| 9 | قابس | بناء واقيات حديدية امام المدارس | 2020 | 40,000 | 16 000 | 40,000 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 |  |  | |  | |  | |  |  |  | انطلقت الاشغال |
| 10 | قابس | ربط مفترقات بخدمة الويفي | 2020 | 27,000 | 27 000 | 27,000 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 |  |  | |  | |  | |  |  |  | انطلقت الاشغال |
| 11 | قابس | بناءوحدات صحية بالاسواق | 2020 | 60,000 | 72 000 | 60,000 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 |  |  | |  | |  | |  |  |  | انطلقت الاشغال |
| 12 | قابس | اقتناء معدات اعلامية | 2020 | 80,000 | 0 | 80,000 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | مرحلة التعهد  بالصرف |
| 13 | قابس | اقتناء معدات و تجهيزات مختلفة | 2020 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 1 |  | |  | |  | | 100% |  |  | تم القبول الوقتي |
| 14 | قابس | اقتناء مكيفات هواء وستائر للادارة الجديدة والدوائر البلدية | 2020 | 50,000 | 90 000 | 50,000 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | مرحلة التعهد  بالصرف |
|  |  | مجموع بلدية قابس | 2020 | 2,167,000 | 650,000 |  |  | |  | |  | |  | |  | | 5 | | 2 | | 6 | 1 |  | |  | |  | |  |  |  |  |

**تقييم الوضع المالي للبلدية على مستوى تنفيذ الميزانية (ايرادا وانفاقا)**


|  |  |
| --- | --- |
| التقديرات الأولية | 11.149.200,000 |
| الزيادة في التقديرات | - |
| التخفيض في التقديرات | - |
| التقديرات النهائية | 11.149.200,000 |

|  |  |
| --- | --- |
| الموارد المنجزة | 7.760.612,855 |
| التقديرات غير المنجزة | 3.388.587,145 |

**توظيف موارد العنوان الأول بالنفقات**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الموارد الموظفة في** | **العنوان الأول** | **العنوان الثاني** | **المجموع** |
| الاعتمادات الموظفة | 10.737.995,000 | 411.205, 000 | 11.149.200,000 |
| الاعتمادات المأمور بصرفها | 6.377.978,704 | 205.602,537 | 6.583.581,241 |
| الاعتمادات المدفوعة | 6.126.322,979 | 205.602,537 | 6.331.925,516 |
| التقديرات المتوفرة للصرف | 4.360.016,296 | 205.602,463 | 4.565.618,759 |
| التقديرات المتوفرة للدفع | 4.611.672,021 | 205.602,463 | 4.817.274,484 |

**تقرير تطهير الديون**

****

وفي خاتمة المداولات ختم السيد حبيب الذوادي رئيس البلدية بتحية شكر لكافة الحاضرين لتلبية الدعوة وإثراء الحوار، ورفعت الجلسة في حدود الساعة الثامنة مساء بعد ان استوفت جدول أعمالها.

علق نظير من هذا المحضر ببهو البلدية.

**ملخص مطابق للأصل**

**قابس في : 04 ديسمبر 2020**

**رئيس البلدية**

**حبيب الذوادي**