** الجمهورية التونسية**

**وزارة الشؤون المحلية والبيئة**

**بلدية قابس**

**مصلحة شؤون المجلس**

**والتنسيق بين الدوائر**

**محضر جلسة**

**الدورة العادية الأولى**

**للمجلس البلدي**

**لسنة 2018**

**محضر جلسة البلدي**

**المنعقدة في دورته العادية الأولى لسنة 2018**

**المقدمة:**

عملا بمقتضيات القانون الأساسي للبلديات عـ33ــدد لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وتبعا للإستدعاء الموجه إلى كافة أعضاء النيابة الخصوصية الصادرة بتاريخ 27 فيفري 2018 تحت عـ774ـدد، عقد المجلس البلدي دورته العادية الأولى بقاعة الإجتماعات بقصر البلدية برئاسة السيد طه الزواري رئيس النيابة الخصوصية.

وقد حضر الجلسة أعضاء من النيابة الخصوصية السادة الآتي ذكرهم:

1. حسين الشعباوي 2- طارق بن سالم 3- بشير دادي.

وتغيب بعذر السادة:

4- فتحي الباردي 5- لطفي عبدالسلام نظرا لتسميته رئيسا مديرا عاما لشركة تبرورة.

وهذا وقد عقدت الجلسة التمهدية للمجلس البلدي بتاريخ 18 جانفي 2018.

**كما حضر الجلسة** السيد رضا ساسي كاتب عام بلدية قابس بالنيابة والسيدة ريم الغريبي مقررة الجلسة والمكلفة بمصلحة شؤون المجلس وإطارات بلدية قابس وممثلين عن المجتمع المدني، وبناءا على الأعضاء الحاضرين يكونون النصاب القانوني، شرع المجلس البلدي في النظر ومناقشة المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي:

* **المسائل القارة:**
* متابعة الإستخلاصات.
* تقرير لجنة المديونية.
* متابعة مشاريع البلدية.
* متابعة تنفيذ التعهدات المحمولة على البلدية لتطهير مديونيتها بعنوان سنة 2016 وما قبلها في إطار تطبيق مقتضيات المنشور الوزاري عـ04ــدد بتاريخ 30 أكتوبر 2017.
* تقييم الوضع المالي للبلدية على مستوى تنفيذ الميزانية (إيراد وإنفاقا).
* **مسائل مالية:**
* حول تسوية التنقيح النهائي لميزانية التنمية لسنة 2017.
* حول التخفيض في نفقات العنوان الثاني من ميزانية بلدية قابس لسنة 2018.
* حول الإجراءات الواجب اتخاذها حول تطهير مديونية البلديات بعنوان سنة 2016 وما قبلها تبعا لما نص عليه منشور السيد وزير التنمية المحلية والبيئة.
* حول مراجعة المعاليم المثقلة بعنوان المعلوم على العقارات مبنية.
* حول الحط الكي من المعلوم على العقارات المبنية لذوي الدخل المحدود المنتفعين لإعانة من الدولة.
* حول مراجعة المعاليم المثقلة بعنوان المعلوم على العقارات غير المبنية.

اثر ذلك تم عرض جدول أعمال على أعضاء النيابة الخصوصية للمصادقة وبعد الاطلاع تمت المصادقة على جدول الأعمال بالإجماع ثم تولى السيد طه الزواري عرض التقرير التالي:

**الوضع العام:**

افتتح الجلسة السيد طه الزواري مرحبا بجميع السادة الحضور من مستشارين وإطارات البلدية وجميع الضيوف، شاكرا لهم تلبية الدعوة حيث تعكس حرصهم على إنجاح هذه الدورة بدفع العمل إلى الأمام والارتقاء نحو الأفضل، داعيا إياهم إلى المزيد من التعاضد والوقوف إلى جانبنا أملينا تحقيق الرقي والإزدهار لمدينتنا.

**نشاط هياكل البلدية:**

* **الجلسة التمهيدية:** عقد المجلس البلدي دورته التمهيدية الخميس 18 جانفي 2018. حضروها ممثلو الهياكل المحلية والجمعيات وبعض المواطنين، ولقد كانت هذه الجلسة كالعادة فرصة عبر من خلالها الحاضرون عن مشاغلهم من خلال مداخلاتهم وحواراتهم من أعضاء النيابة الخصوصية.
* **المكتب البلدي:** استعدادا لهذه الدورة عقد المكتب البلدي جلسة عمل يوم الاربعاء 21 فيفري 2018.
* **اللجان البلدية:** واصلت اللجان عقد جلساتها بصفة دورية.

وبعد إنهاء كلمته الإفتتاحية اقترح السيد طه الزواري في شأن مداولات أشغال المجلس ان تتلى التقارير والمسائل تبعا ثم يتم فتح باب النقاش.

اثر ذلك تم عرض نسق الاستخلاصات لبلدية قابس خلال الثلاثي الأول لسنة 2018 المبين بالكشف الحيني:

**البلدية 81011 بلدية قابس**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **جملة الإنجاز** | **جملة التخفيض** | **إنجاز الشهر الحالي** | **إنجاز الأشهر السابقة** | **التقديرات النهائية** | **التغييرات** | | **التقديرات الأولية** | **البيان** | **ف ف** | **فقرة** | **فصل** | **صنف** | **ع** |
| **428.213 56** |  |  | **428.213 56** | **000،000 330** |  | | **000،000 330** | المعلوم على العقارات المبنية | **00** | **00** | **01101** | **011** | **1** |
| **874.035 31** |  |  | **874.035 31** | **000،000 230** |  | | **000،000 230** | المعلوم على الأراضي غير المبنية | **00** | **00** | **01102** | **011** | **1** |
| **798.260** |  |  | **798.260** |  |  | |  | المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أوالتجارية أو المهن | **00** | **00** | **01201** | **012** | **1** |
| **027.351 528** |  |  | **027.351 528** | **000.000 2210** |  | | **000.000 2210** | المقابيض الاعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية | **00** | **01** | **01201** | **012** | **1** |
| **574.000 371** |  |  | **574.000 371** | **000،000 458** |  | | **000،000 458** | المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بعنوان | **00** | **02** | **01201** | **012** | **1** |
| **193.878 16** |  |  | **193.878 16** | **000،0000 90** |  | | **000،0000 90** | المعلوم على النزل | **00** | **00** | **01202** | **012** | **1** |
| **822.825** |  |  | **822.825** | **000،000 5** |  | | **000،000 5** | معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات | **00** | **00** | **01203** | **012** | **1** |
| **000،550 35** |  |  | **000،550 35** | **000،000 237** |  | | **000،000 237** | مداخيل الأسواق اليومية والأسبوعية والضرفية | **00** | **00** | **02101** | **021** | **1** |
| **000، 400** |  |  | **000، 400** |  |  | |  | مداخيل أسواق الجملة | **00** | **00** | **02102** | **021** | **1** |
| **985، 459 88** |  |  | **985، 459 88** | **000،000 650** |  | | **000،000 650** | المعلوم العام للوقوف | **00** | **00** | **02301** | **023** | **1** |
| **740،965 2** |  |  | **740،965 2** | **000،000 30** |  | | **000،000 30** | المعلوم الخاص للوقوف | **00** | **00** | **02302** | **023** | **1** |
| **284، 216 44** |  |  | **284، 216 44** | **000،000 325** |  | | **000،000 325** | المعلوم على رقم معاملات وكلاء البيع ومزودي سوق الجملة | **00** | **00** | **02303** | **023** | **1** |
| **985، 459 88** |  |  | **985، 459 88** | **000،000 650** |  | | **000،000 650** | المعلوم على الدلالة | **00** | **00** | **02304** | **023** | **1** |
|  |  |  |  | **000،000 2** |  | | **000،000 2** | معلوم الإيواء والحراسة | **00** | **00** | **02307** | **023** | **1** |
| **600، 511 4** |  |  | **600، 511 4** | **000،000 25** |  | | **000،000 25** | معلوم الذبح | **00** | **01** | **02401** | **024** | **1** |
| **800، 255 2** |  |  | **800، 255 2** | **000،000 13** |  | | **000،000 13** | معلوم إقامة الحيوانات المعدة للذبح بالمسالخ | **00** | **02** | **02401** | **024** | **1** |
| **320، 902** |  |  | **320، 902** | **000، 000 10** |  | | **000، 000 10** | معلوم المراقبة الصحية على اللحوم | **00** | **03** | **02401** | **024** | **1** |
| **571، 361 10** |  |  | **571، 361 10** | **000، 000 10** |  | | **000، 000 10** | معلوم الاشغال الوقتي للطريق العام | **00** | **00** | **02402** | **024** | **1** |
| **000، 735 2** |  |  | **000، 735 2** | **000، 000 10** |  | | **000، 000 10** | معلوم الاشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء | **00** | **00** | **02404** | **024** | **1** |
| **455، 476 8** |  |  | **455، 476 8** | **000، 000 30** |  | | **000، 000 30** | معلوم عن أشغال تحت الطريق العام | **00** | **00** | **02405** | **024** | **1** |
|  |  |  |  | **000، 000 40** |  | | **000، 000 40** | معلوم الإشهار | **00** | **00** | **02406** | **024** | **1** |
| **550،601 17** |  |  | **550،601 17** | **000، 000 120** |  | | **000، 000 120** | معلوم التعريف بالإمضاء | **00** | **00** | **03101** | **031** | **1** |
| **750،490 7** |  |  | **750،490 7** | **000.000 60** |  | | **000.000 60** | معلوم الإشهاد بالنسخة مطابقة للأصل | **00** | **00** | **03102** | **031** | **1** |
| **720.500 21** |  |  | **720.500 21** | **000،000 130** |  | | **000،000 130** | معلوم تسليم بطاقات الحالة المدنية | **00** | **00** | **03103** | **031** | **1** |
|  |  |  |  | **000.000 1** |  | | **000.000 1** | معلوم تسليم الشهائد والحجج الأخرى | **00** | **00** | **03199** | **031** | **1** |
| **جملة الإنجاز** | **جملة التخفيض** | **إنجاز الشهر الحالي** | **إنجاز الأشهر السابقة** | **التقديرات النهائية** | **التغييرات** | | **التقديرات الأولية** | **البيان** | **ف ف** | **فقرة** | **فصل** | **صنف** | **ع** |
| **258.500 7** |  |  | **258.500 7** | **000.000 110** |  | | **000.000 110** | معلوم رخص أشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن | **00** | **00** | **03202** | **032** | **1** |
| **200** |  |  | **200** | **000.000 20** |  | | **000.000 20** | معلوم رخص الحفلات المنظمة بمناسبة الأفراح العائلية | **00** | **00** | **03203** | **032** | **1** |
| **947.580 6** |  |  | **947.580 6** | **000.000 50** |  | | **000.000 50** | معلوم رخص البناء | **00** | **00** | **03206** | **032** | **1** |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **786.500 1** |  |  | **786.500 1** | **000.000 8** |  | | **000.000 8** | معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث | **00** | **00** | **03209** | **032** | **1** |
| **110.000 1** |  |  | **110.000 1** | **000.000 4** |  | | **000.000 4** | معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل | **00** | **00** | **03299** | **032** | **1** |
| **065.400 12** |  |  | **065.400 12** | **000.000 80** |  | | **000.000 80** | معاليم الإيواء بمستودع الحجز | **00** | **00** | **03302** | **033** | **1** |
|  |  |  |  | **000. 000 000 1** |  | | **000. 000 000 1** | المقابيض الاعتيادية للمعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي | **00** | **01** | **03303** | **033** | **1** |
|  |  |  |  | **000.000 300** |  | | **000.000 300** | المبالغ المتأتية من معلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي | **00** | **02** | **03303** | **033** | **1** |
| **671.124 5** |  |  | **671.124 5** | **000.000 30** |  | | **000.000 30** | معاليم مقابل رفع الفضلات المتأتية من نشاط المحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية | **00** | **00** | **03304** | **033** | **1** |
| **550.000** |  |  | **550.000** | **000.000 2** |  | | **000.000 2** | معاليم كراء السيارات لنقل الموتى | **00** | **00** | **03305** | **033** | **1** |
| **125.000 10** |  |  | **125.000 10** | **000.000 10** |  | | **000.000 10** | المساهمة في إنجاز مآوى جماعية لوسائل النقل | **00** | **00** | **04004** | **040** | **1** |
|  |  |  |  | **000.000 5** |  | | **000.000 5** | مداخيل الملاعب والقاعات الرياضية | **00** | **00** | **05103** | **051** | **1** |
| **430.000 2** |  |  | **430.000 2** | **000.000 15** |  | | **000.000 15** | مداخيل قاعات العروض والأفراح | **00** | **00** | **05106** | **051** | **1** |
| **220.485 35** |  |  | **220.485 35** | **000.000 110** |  | | **000.000 110** | مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري | **00** | **00** | **05201** | **052** | **1** |
| **200.000** |  |  | **200.000** |  |  | |  | مداخيل كراء الملاعب والقاعات الرياضية | **00** | **00** | **05207** | **052** | **1** |
|  |  |  |  | **000.000 2** |  | | **000.000 2** | مداخيل كراء المسارح | **00** | **00** | **05209** | **052** | **1** |
|  |  |  |  | **000.000 5** |  | | **000.000 5** | محاصيل بيع الأثاث الذي زال الإنتفاع منه | **00** | **00** | **05302** | **053** | **1** |
|  |  |  |  | **000.000 2370** |  | | **000.000 2370** | المناب من المال المشترك | **00** | **00** | **06001** | **060** | **1** |
|  |  |  |  | **000.000 180** |  | | **000.000 180** | موارد منقولة من فوائض العنوان الأول | **00** | **00** | **06002** | **060** | **1** |
| **875.000** |  |  | **875.000** | **000.000 15** |  | | **000.000 15** | مداخيل المخالفات لتراتيب حفظ الصحة والشرطة الصحية | **00** | **00** | **06006** | **060** | **1** |
| **163.750 1** |  |  | **163.750 1** | **000.000 2** |  | | **000.000 2** | مداخيل المخالفات للتراتيب العمرانية | **00** | **00** | **06007** | **060** | **1** |
|  |  |  |  | **000.000 14** |  | | **000.000 14** | مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف واستخلاص لفائدة الغير | **00** | **01** | **06099** | **060** | **1** |
|  |  |  |  | **000.000 1** |  | | **000.000 1** | خطايا التأخير المنجرة عن إنجاز الصفقات العمومية | **00** | **03** | **06099** | **060** | **1** |
| **250.000. 2** |  |  | **250.000 2** | **000.000 1** |  | | **000.000 1** | مقابيض مختلفة | **00** | **99** | **06099** | **060** | **1** |
|  | | | | | | | | **مجموع البلدية** | | | | | |
| **479.641 1429** |  |  | **479.641 1429** | **000.000 10000** |  | **000.000 10000** | |

إثر ذلك تولى رئيس مصلحة الأشغال عرض الجدول التالي:

**متابعة المشاريع**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الملاحضات** | **الكلفة (د)** | **المشروع** |
| تمت المصادقة على الصفقة بتاريخ 07/12/2017 | 000.000 300 1 | تعبيد الطرقات بمنطقة بلدية قابس برنامج 2017 |
| تم إجراء طلب عروض غير مجدي وتم اعادة نشرة للمرة الثانية | 000.000 500 | توسيع شبكة التنوير العمومي 2017/2016 |
| انتهت الاشغال | 000.000 250 | تهيئة سقف سوق باب بحر |
| بصدد اعداد الدراسة التمهيدية الموجزة | 000.000 300 | تهيئة سوق المنزل |
| انتهت الاشغال | 000.00 350 | تهيئة المنشات الرياضية |
| تم الاعلان عن طلب عروض غير مجدي | 000.00 350 | اقتناء شاحنة ضاغطة |
| انتهت الاشغال | 000.000 37 | تهيئة الأرشيف |
| إنطلقت الأشغال يوم 2017/11/24 | 000.000 900 | تهيئة حي المنارة شنتش |
| )%90( بصدد الانجاز | 000.000 900 | تهيئة حي الازدهار |
| )%30( بصدد الانجاز | 000.000 500 1 | تهيئة حي سانية قالية |
| تم استئناف الأشغال يوم 2018/03/02 | 000.000 785 | بناء قاعة اجتماعات المجلس البلدي بقصر البلدية |
| انتهت الاشغال | 000.000 179 | بناء قاعة اجتماعات وتوسعة دائرة حي المنارة |
| انتهت الاشغال | 000.000 256 | تهيئة المستودع البلدي للحجز |
| تم اعداد الملف النهائي لطلب العروض | 000.000 100 | تهيئة المستودع البلدي الهادي شاكر |
| بصدد اعداد طلب العرض | 000.000 180 | بناء مقر الحالة المدنية بالمنطقة الثانية |
| )%40( بصدد الانجاز | 000.000 190 | بناء قاعة اجتماعات بشط السلام |
| )%90( بصدد الانجاز | 000.000 100 | تهيئة مقبرة سيدي ابي لبابة |
| انتهت الاشغال | 000.000 50 | تهيئة القباضة البلدية |
| تم انجاز 80% من قيمة المشروع  وتم فسخ الاستشارة مع المقاول بتاريخ 2017/01/18 | 000.000 145 | تهيئة محطة الغسل والتشحيم لمعدات البلدية |
| )%90( بصدد الانجاز | 000.000 400 | تركيز الاشارات المرور الضوئية |
| انتهت الاشغال | 000.000 100 | اشغال ترصيف 2016 |
| انتهت الاشغال | 000.000 30 | تعبيد نهج المشاتل |
| انتهت الاشغال | 000.000 222 1 | تعبيد الطرقات بمطقة بلدية قابس برنامج  2015 |
| انتهت الاشغال | 000.000 200 1 | تعبيد الطرقات بمطقة بلدية قابس برنامج  2016 |
| تم فسخ الصفقة مع شركة نور وتم التعاقد مع مقاولات السقي وقد انطلقت الاشغال بتاريخ 2017/11/24 | 000.000 190 | صيانة وتعهد الطرقات 2016 وصيانة شبكة تصريف المياه |
| انطلقت الأشغال | 000.000 180 | صيانة شبكة التنوير بالمركب الرياضي |
| انتهت الاشغال | 000.000 190 | تعهد وصيانة سقف سوق الجملة |
| )%90( بصدد الانجاز | 000.000 83 | صيانة محطة التطهير بالمسلخ البلدي |
| انتهت الاشغال | 000.000 80 | أشغال الصيانة والتعهد بسوق باب بحر |
| سيتم الانطلاق في الاشغال حين الانتهاء من تهيئة الارضية | 000.000 142 | تهيئة سوق دواب |
| انتهت الاشغال | 264.000 29 | تهيئة ساحة المغرب العربي |
| انتهت الاشغال | 000.000 80 | أشغال الصيانة والتعهد بسوق القصابين بجارة |
| )%90( بصدد الانجاز | 000.000 50 | اقتناء وتركيب أجهزة مراقبة |

**متابعة تنفيذ التعهدات المحمولة على البلدية لتطهير مديونيتها بعنوان سنة 2016 وما قبلها**

**كشف في ديون المؤسسات العمومية لبلدية قابس إلى غاية 31/12/2016**

**المتعهد بخلاصها بميزانية سنة 2018 و2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **المبرمج خلاصه سنة 2019** | **المبرمج خلاصه سنة 2018** | **مبلغ الدين** | **بيان المؤسسة** |
| 250.930 | 320.000 | 570.930 | متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز |
| 290.163 | 60.000 | 350.163 | متخلدات تجاه الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه |
| 176.775 | 29.000 | 205.775 | متخلدات تجاه الديوان الوطني لإتصالات تونس |
|  |  |  | متخلدات تجاه مؤسسات عمومية أخرى:   * CNRPS * CNI |
| 114.785 | 119.156 | 234.000 |
| -- | 7.656 | 7.656 |
|  | 107.052 | 107.052 | صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية |
| 832.712 | 642.864 | 475.576 1 | **جملة ديون المؤسسات العمومية** |

**ديون المؤسسات الخاصة**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **المبرمج خلاصه سنة 2019** | **المبرمج خلاصه سنة 2018** | **مبلغ الدين** | **بيان المؤسسة** |
| 91.259 | 34.982 | 126.241 | جملة الدين |

**تقييم الوضع المالي للبلدية على مستوى تنفيذ المزانية (إيرادا وإنفاقا)**

**الموارد**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الملاحضات** | **000.000 10** | **تقديرات ميزانية العنوان الأول** |
|  | 000.835 1 | مداخيل شهر جانفي 2018 |
|  | 428.644 | مداخيل شهر فيفري 2018 |
|  | 429.479 1 | جملة المداخيل |

**المصاريف**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الملاحضات** | **000.000 10** | **تقديرات ميزانية العنوان الأول** |
| أجور شهر جانفي 2018 | 360.564 | مصارف شهر جانفي 2018 |
| أجور شهر فيفري 2018 | 356.835 | مصاريف شهر فيفري 2018 |
|  | 717.259 | جملة المصاريف |

**الـــمــــســـائـــل المـــــالــــيـــة**

تولى السيد الكاتب العام لبلدية قابس عرض المسألة التالية:

**المسألة:** حول تسوية التنقيح النهائي لميزانية التنمية لسنة 2017.

اثر ضبط الحسابات النهائية لميزانية بلدية قابس لسنة 2017 وتبعا لمراسلة السيد قابض بلدية قابس عـ37/2018ــدد بتاريخ 16 فيفري 2018، نعرض على أنظار المجلس البلدي المسألة المتمثلة في تسوية التنقيح النهائي للميزانية المذكورة كما يلي:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الجملة** | **الإعتمادات الجديدة** | **الإعتمادات المصادق عليها** | **بيان الموارد** | **ف ف** | **الفقرة** | **الفصل** |
| 565.535.000 | - | 565.535.000 | **منح التجهيز ومساهمات داخلية** |  |  | 01-70 |
| 377.795.000 | - | 377.795.000 | منح صندوق القروض (نقل فواضل) |  | 1 | 01-70 |
| 187.740.000 | - | 187.740.000 | منح صندوق القروض (موارد السنة) |  | 1 | 01-70 |
| 4854.001.603 | - | 4854.001.603 | **المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول** |  |  | 01-80 |
| 2928.670.000 | - | 2928.670.000 | المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول (نقل فواضل) |  | 01 | 01-80 |
| 1572.616.603 | - | 1572.616.603 | المبالغ المقامة من الفواضل غير المستعملة من العنوان الأول للسنة الأخيرة |  | 02 | 01-80 |
| 352.715.000 | - | 352.715.000 | الفوائض غير مستعملة من العنوان الأول للسنة السابقة للسنة الأخيرة والمؤمنة بالعمليات خارج الميزان (نقل فواضل) |  | 03 | 01-80 |
| **3294.888.000** | **-** | **3294.888.000** | **المناب من مدخر المال المشترك** |  |  | 02-80 |
| 2345.515.000 | - | 2345.515.000 | المناب من مدخر المال المشترك (نقل فواضل) |  | 01 | 02-80 |
| 949.373.000 | - | 949.373.000 | المناب من مدخر المال المشترك (موارد السنة) |  | 02 | 02-80 |
| 862.665.000 | - | 862.665.000 | قروض من صندوق القروض |  |  | 01-90 |
| 468.654.000 | 5.989.000 | 462.665.000 | قروض الصندوق (نقل فواضل) |  | 01 | 01-90 |
| 621.999.000 | 221.999.000 | 400.000.000 | قروض الصندوق (موارد السنة) |  | 02 | 01-90 |
| 90.000 | - | 90.000 | رئاسة الجمهورية – الحسابات الخاصة في الخزينة (نقل فواضل) |  |  | 00300 |
| 30.000 | - | 30.000 | البيئة والتنمية المستديمة – نقل فواضل |  |  | 00200 |
| 60.000 | - | 60.000 | السياحة (نقل فواضل) |  |  | 00200 |
| - | - | - | المساهمة في تحسين وحماية المحيط بالمراكز السياحية – التدخلات في الأسواق العتيقة | 20 | 001 | 06718 |
| 55760.000 | - | 55.760.000 | موارد مخصصة لنفقات التنمية (نقل فواضل) |  |  | 00200 |
| 6.635.000 | - | 6.635.000 | مساهمات مالية لإنجاز مشاريع ذات صبغة محلية (نقل فواضل) |  |  | 00500 |
| 9867.652.603 | 227.988.000 | 9639.664.603 | جملة موارد العنوان الثاني | | | |
| 9850.000.000 | - | 9850.000.000 | جملة موارد العنوان الأول | | | |
| 19717.652.603 | 227.988.000 | 19489.664.603 | جملة موارد ميزانية بلدية قابس | | | |

**المصاريف**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **التقديرات النهائية** | | **جملة التنقيحات** | | **الإعتمادات المصادق عليها** | | **بيان مصاريف** | **ف ف** | **ف** | **الفصل** |
| **دفعا** | **تعهدا** | **دفعا** | **تعهدا** | **دفعا** | **تعهدا** |
| 500.000 | 500.000 | - | - | 500.000 | 500.000 | دراسة مثال التهيئة العمرانية |  | 01 | 600-06 |
| 64.800.000 | 41.200.000 | - | - | 64.800.000 | 41.200.000 | دراسة مخطط المرور |  | 02 | 600-06 |
| 227.310.000 | 275.190.000 | - | - | 227.310.000 | 275.190.000 | دراسات أخرى |  | 02 | 600-06 |
| 82.000.000 | 82.000.000 | - | - | 82.000.000 | 82.000.000 | اقتناء اراضي |  | 01 | 601-06 |
| 550.165.003 | 550.195.003 | - | - | 550.165.003 | 550.195.003 | قصر البلدية |  | 01 | 603-06 |
| 400.000.000 | 341.495.000 | - | - | 400.000.000 | 341.495.000 | الدائرة البلدية |  | 02 | 603-06 |
| 193.336.600 | 110.716.600 | - | - | 193.336.600 | 110.716.600 | المستودع البلدي |  | 03 | 603-06 |
| 180.020.000 | 195.555.000 | - | - | 180.020.000 | 195.555.000 | بناءات إدارية أخرى |  | 04 | 603-06 |
| 50.020.000 | 92.770.000 | - | - | 50.020.000 | 92.770.000 | أشغال تهيئة مختلفة |  | 05 | 603-06 |
| 105.920.000 | 228.690.000 | - | - | 105.920.000 | 228.690.000 | أشغال الصيانة والتعهد |  | 06 | 603-06 |
| 26.000.000 | 26.000.000 | - | - | 26.000.000 | 26.000.000 | مشاريع مندمجة للإعلامية |  | 01 | 6605 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **التقديرات النهائية** | | **جملة التنقيحات** | | **الإعتمادات المصادق عليها** | | **بيان مصاريف** | **ف ف** | **ف** | **الفصل** |
| **دفعا** | **تعهدا** | **دفعا** | **تعهدا** | **دفعا** | **تعهدا** |
| 155.060.000 | 154.790.000 | - | - | 155.060.000 | 154.790.000 | برامج وتجهيزات إعلامية مختلفة |  | 20 | 06-605 |
| 362.580.000 | 359.975.000 | - | - | 362.580.000 | 359.975.000 | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 01 | 606-06 |
| 396.788.000 | 315.153.000 | - | - | 396.788.000 | 315.153.000 | اقتناء معدات وتجهيزات أخرى |  | 02 | 606-06 |
| 108.000.000 | 103.425.000 | - | - | 108.000.000 | 103.425.000 | اقتناء وسائل النقل |  | 01 | 608-06 |
| 610.860.000 | 447.945.000 | - | - | 610.860.000 | 447.945.000 | الإنارة العمومية |  |  | 610-06 |
| 400.000.000 | 400.000.000 | - | - | 400.000.000 | 400.000.000 | نصب الإشارات الضوئية |  | 03 | 610-06 |
| 100.000.000 | 100.000.000 | - | - | 100.000.000 | 100.000.000 | أشغال الصيانة والتعهد |  | 04 | 610-06 |
| 5.270.000 | 380.000 | - | - | 5.270.000 | 380.000 | تركيز شبكة تصريف مياه الأمطار |  | 02 | 612-06 |
| 100.020.000 | 496.865.000 | - | - | 100.020.000 | 496.865.000 | بناء الأرصفة |  | 01 | 613-06 |
| 2854.913.000 | 2678.898.000 | 227.988.000 | 227.988.000 | 2626.925.000 | 2450.910.000 | تعبيد الطرقات |  | 02 | 613-06 |
| **التقديرات النهائية** | | **جملة التنقيحات** | | **الإعتمادات المصادق عليها** | | **بيان مصاريف** | **ف ف** | **ف** | **الفصل** |
| **دفعا** | **تعهدا** | **دفعا** | **تعهدا** | **دفعا** | **تعهدا** |
| 272.395.000 | 166.745.000 | - | - | 272.395.000 | 166.745.000 | الطرقات- الصيانة والتعهد |  | 03 | 613-06 |
| 100.000.000 | 114.000.000 | - | - | 100.000.000 | 114.000.000 | تهيئة وصيانة المقابر |  | 05 | 614-06 |
| 67.000.000 | 131.650.000 | - | - | 67.000.000 | 131.650.000 | عمليات التهيئة والتهذيب الأخرى |  | 06 | 614-06 |
| 100.000.000 | 100.000.000 | - | - | 100.000.000 | 100.000.000 | تهيئة الحدائق العمومية |  | 01 | 615-06 |
|  | 3.580.000 | - | - |  | 3.580.000 | تهيئة المساحات الخضراء |  | 04 | 615-06 |
| 239.200.000 | 260.150.000 | - | - | 239.200.000 | 260.150.000 | عمليات التهيئة والتجميل الأخرى |  |  | 615-06 |
| - | 40.000.000 | - | - | - | 40.000.000 | المساهمة في بناء دور الشباب والثقاقة |  | 02 | 616-06 |
| 80.000.000 | 115.000 | - | - | 80.000.000 | 115.000 | بناء وتهيئة مسارح الهواء الطلق |  | 04 | 616-06 |
| 769.040.000 | 581.515.000 | - | - | 769.040.000 | 581.515.000 | بناء وتهيئة الأسواق والأحياء والمحلات التجارية |  | 01 | 617-06 |
| 222.430.000 | 336.640.000 | - | - | 222.430.000 | 336.640.000 | بناء وتهيئة المسالخ |  | 04 | 617-06 |
| 50.000.000 | 50.000.000 | - | - | 50.000.000 | 50.000.000 | بناء وتهيئة  منشآت إقتصادية أخرى |  | 20 | 617-06 |
| 106.660.000 | 7.615.000 | - | - | 106.660.000 | 7.615.000 | المنشآت إقتصادية  الصيانة |  | 21 | 617-06 |
| 298.822.455 | 452.822.455 | - | - | 298.822.455 | 452.822.455 | نفقات التنمية غير الموزعة |  |  | 901-08 |
| 620.922.545 | 625.337.545 | - | - | 620.922.545 | 625.337.545 | تسديد أصل الدين |  | 01 | 950-10 |
| 90.000 | - | - | - | 90.000 | - | رئاسة الجمهورية – الحسابات الخاصة في الخزينة (نقل فواضل) |  |  | 810-11 |
| 30.000 | - | - | - | 30.000 | - | البيئة والتنمية المستديمة –نقل فواضل |  |  | 706-06 |
| 60.000 | 60.000 | - | - | 60.000 | 60.000 | المساهمة في تحسين وحماية المحيط بالمراكز السياحية - التدخلات في الأسواق العتيقة |  |  | 718-06 |
| 55.720.000 | 103.865.000 | - | - | 55.720.000 | 103.865.000 | بناء وتهيئة الهياكل الرياضية |  |  | 737-06 |
| 40.000 | 40.000 | - | - | 40.000 | 40.000 | تجهيزات شبابية ورياضية |  |  | 738-06 |
| 6.635.000 | 1.470.000 | - | - | 6.635.000 | 1.470.000 | مساهمة مالية لانجاز مشاريع محلية |  |  | 510-00 |
| 10337.652.603 | 10218.767.603 | 227.988.000 | 227.988.000 | 10109.664.603 | 9990.779.603 | **جملة نفقات العنوان الثاني** | | | |
| 9380.000.000 | - | - | - | 9380.000.000 | - | **جملة نفقات العنوان الثاني** | | | |
| 19717.652.603 | 10218.767.603 | 227.988.000 | 227.988.000 | 19489.664.603 | 9990.779.603 | **جملة نفقات ميزانية بلدية قابس** | | | |

لذا المعروض على المعروض على المجلس البلدي النظر في إمكانية المصادقة على هذه المسألة.

**اثر النقاش تمت المصادقة على هذه المسألة بالإجماع.**

واصل السيد الكاتب العام لبلدية قابس عرض المسألة التالية:

**المسألة:** التخفيض في نفقات العنوان الثاني من ميزانية بلدية قابس لسنة 2018.

أثناء إعداد ميزانية بلدية قابس لسنة 2018 قدرت "المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول لسنة 2017" والمرسمة بالفصل 80-01 بـــ1.120.000.000 د.

وحيث أنه تمت إفادتنا من طرف السيد قابض بلدية قابس وذلك حسب الوصل عـ475ــدد أن الفوائض المذكورة سالفا قد بلغت 524.510.698 د أي بفارق قدره 595.489.302 د.

نعرض على أنظار المجلس البلدي المسألة المتمثلة في التخفيض في نفقات التنمية من ميزانية بلدية قابس لسنة 2018 دفعا من 10.157.342.000 د إلى 9.561.852.698 د وتعهدا من 10.182.400.000 د إلى 9.586.910.698 د أي بتخفيض قدره 595.489.302 د مفصلا دخلا وصرفا حسب بيانات الجدول التالي:

**الموارد**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الجملة** | **مبلغ التخفيض** | **الاعتمادات المصادق عليها** | **بيان الموارد** | **فف** | **ف** |  |
| 292.985.000 | - | 292.985.000 | **منح التجهيز ومساهمات داخلية** |  |  | 01-70 |
| 104.985.000 | - | 104.985.000 | منح صندوق القروض (نقل فواضل) | 1 | 1 | 01-70 |
| 188.000.000 | - | 188.000.000 | منح صندوق القروض (موارد السنة) | 2 | 1 | 01-70 |
| 4.513.320.689 | 595.489.302 | 5.108.810.000 | **المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول** |  |  | 01-80 |
| 3.565.810.000 | - | 3.565.810.000 | المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول(نقل فواضل) |  | 01 | 01-80 |
| 524.510.698 | 595.489.302 | 1.120.000.000 | المبالغ المقامة من الفواضل غير المستعملة من العنوان الأول للسنة الأخيرة |  | 02 | 01-80 |
| 423.000.000 | - | 423.000.000 | الفوائض غير مستعملة من العنوان الأول للسنة السابقة للسنة الأخيرة والمؤمنة بالعمليات خارج الميزان (نقل فواضل) |  | 03 | 01-80 |
| 2.642.330.000 | - | 2.642.330.000 | **المناب من مدخر المال المشترك** |  |  | 02-80 |
| 1692.330.000 | - | 1692.330.000 | المناب من مدخر المال المشترك  (نقل فواضل) |  | 01 | 02-80 |
| 950.000.000 | - | 950.000.000 | المناب من مدخر المال المشترك  (موارد السنة) |  | 02 | 02-80 |
| 1.613.642.000 | - | 1.613.642.000 | قروض من صندوق القروض |  |  | 01-90 |
| 863.642.000 | - | 863.642.000 | قروض الصندوق (نقل فواضل) |  | 01 | 01-90 |
| 750.000.000 | - | 750.000.000 | قروض الصندوق (موارد السنة) |  | 02 | 01-90 |
| 90.000 |  | 90.000 | رئاسة الجمهورية- الحسابات الخاصة في الخزينة (نقل فواضل) |  |  | 00300 |
| 30.000 |  | 30.000 | البيئة والتنمية المستديمة – نقل فواضل |  |  | 00200 |
| 60.000 |  | 60.000 | السياحة (نقل فواضل) |  |  | 00200 |
| - | - | - | المساهمة في تحسين وحماية المحيط بالمراكز السياحية –التدخلات في الأسواق العتيقة |  |  | 06718 |
| 55.760.000 | - | 55.760.000 | موارد مخصصة لنفقات التنمية  (نقل فواضل) |  |  | 00200 |
| 6.635.0000 | - | 6.635.000 | مساهمات مالية لإنجاز مشاريع ذات صبغة محلية (نقل فواضل) |  |  | 00500 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.124.852.698 | 595.489.302 | 9.720.342.000 | **جملة موارد العنوان الثاني** |
| 10.000.000.000 | - | 10.000.000.000 | **جملة موارد العنوان الأول** |
| 19.124.852.698 | 595.489.302 | 19.720.342.000 | **جملة موارد ميزانية بلدية قابس** |

**المصاريف**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **التقديرات النهائية** | | **جملة التنقيحات** | | **الإعتمادات المصادق عليها** | | **بيان مصاريف** | **ف ف** | **ف** | **الفصل** |
| **دفعا** | **تعهدا** | **دفعا** | **تعهدا** | **دفعا** | **تعهدا** |
| 500.000 | 500.000 | - | - | 500.000 | 500.000 | دراسة مثال التهيئة العمرانية |  | 01 | 600-06 |
| 34.500.000 | 41.200.000 | - | - | 34.500.000 | 41.200.000 | دراسة مخطط المرور |  | 02 | 600-06 |
| 142.555.000 | 153.785.000 | - | - | 142.555.000 | 153.785.000 | دراسات أخرى |  | 20 | 600-06 |
| 82.000.000 | 82.000.000 | - | - | 82.000.000 | 82.000.000 | اقتناء اراضي |  | 01 | 601-06 |
| 624.675.698 | 81.595.698 | 5.489.302 | 5.489.302 | 630.165.000 | 87.085.000 | قصر البلدية |  | 01 | 603-06 |
| 381.730.000 | 194.295.000 | - | - | 381.730.000 | 194.295.000 | الدائرة البلدية |  | 02 | 603-06 |
| 541.800.000 | 560.715.000 | - | - | 541.800.000 | 560.715.000 | المستودع البلدي |  | 03 | 603-06 |
| 180.020.000 | 195.555.000 | - | - | 180.020.000 | 195.555.000 | بناءات إدارية أخرى |  | 04 | 603-06 |
| 780.000 | 92.770.000 | - | - | 780.000 | 92.770.000 | أشغال تهيئة مختلفة |  | 05 | 603-06 |
| 54.255.000 | 210.760.000 | - | - | 54.255.000 | 210.760.000 | أشغال الصيانة والتعهد |  | 06 | 603-06 |
| 25.000.000 | 25.000.000 |  |  | 25.000.000 | 25.000.000 | تجهيزات ادارية |  |  | 06604 |
| 36.000.000 | 36.000.000 | - | - | 36.000.000 | 36.000.000 | مشاريع مندمجة للإعلامية |  | 01 | 6605 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176.525.000 | 177.027.000 | - | - | 176.525.000 | 177.027.000 | برامج وتجهيزات إعلامية مختلفة |  | 20 | 06-605 |
| 362.580.000 | 362.580.000 | 470.000.000 | 470.000.000 | 832.580.000 | 832.580.000 | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 01 | 606-06 |
| 336.600.000 | 336.600.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 456.600.000 | 456.600.000 | اقتناء معدات وتجهيزات أخرى |  | 02 | 606-06 |
| 246.445.000 | 144.425.000 | - | - | 246.445.000 | 144.425.000 | اقتناء وسائل النقل |  | 01 | 608-06 |
| 397.545.000 | 467.945.000 | - | - | 397.545.000 | 467.945.000 | الإنارة العمومية |  | 01 | 610-06 |
| 400.000.000 | 107.435.000 | - | - | 400.000.000 | 107.435.000 | نصب الإشارات الضوئية |  | 03 | 610-06 |
| 200.000.000 | 200.000.000 | - | - | 200.000.000 | 200.000.000 | أشغال الصيانة والتعهد |  | 04 | 610-06 |
| 5.270.000 | 5.650.000 | - | - | 5.270.000 | 5.650.000 | تركيز شبكة تصريف مياه الأمطار |  | 02 | 612-06 |
| 440.000 | 496.865.000 | - | - | 440.000 | 496.865.000 | بناء الأرصفة |  | 01 | 613-06 |
| 2.376.167.000 | 2.681.510.000 | - | - | 2.376.167.000 | 2.681.510.000 | تعبيد الطرقات |  | 02 | 613-06 |
| 381.405.000 | 368.220.000 | - | - | 381.405.000 | 368.220.000 | الطرقات- الصيانة والتعهد |  | 03 | 613-06 |
| 100.000.000 | 14.083.000 | - | - | 100.000.000 | 14.083.000 | تهيئة وصيانة المقابر |  | 05 | 614-06 |
| 67.000.000 | 131.610.000 | - | - | 67.000.000 | 131.610.000 | عمليات التهيئة والتهذيب الأخرى |  | 06 | 614-06 |
| 100.000.000 | 3.760.000 | - | - | 100.000.000 | 3.760.000 | تهيئة الحدائق العمومية |  | 01 | 615-06 |
| - | 3.595.000 | - | - | - | 3.595.000 | تهيئة المساحات الخضراء |  | 04 | 615-06 |
| 122.160.000 | 132.705.000 | - | - | 122.160.000 | 132.705.000 | عمليات التهيئة والتجميل الأخرى |  | 05 | 615-06 |
| - | 40.000.000 | - | - | - | 40.000.000 | المساهمة في بناء دور الشباب والثقاقة |  | 02 | 616-06 |
| 276.560.000 | 259.780.000 | - | - | 276.560.000 | 259.780.000 | بناء وتهيئة المنشآت الرياضية |  | 04 | 616-06 |
| 80.000.000 | 80.110.000 |  |  | 80.000.000 | 80.110.000 | بناء وتهيئة مسارح الهواء الطلق |  | 08 | 616-06 |
| 647.030.000 | 647.030.000 | - | - | 647.030.000 | 647.030.000 | بناء وتهيئة الأسواق والأحياء والمحلات التجارية |  | 01 | 617-06 |
| 252.405.000 | 302.630.000 | - | - | 252.405.000 | 302.630.000 | بناء وتهيئة المسالخ |  | 04 | 617-06 |
| 76.500.000 | 52.800.000 | - | - | 76.500.000 | 52.800.000 | بناء وتهيئة  منشآت إقتصادية أخرى |  | 20 | 617-06 |
| 54.995.000 | 55.115.000 | - | - | 54.995.000 | 55.115.000 | المنشآت إقتصادية  الصيانة |  | 21 | 617-06 |
| 298.825.000 | 298.825.000 | - | - | 298.825.000 | 298.825.000 | نفقات التنمية غير الموزعة |  |  | 901-08 |
| 437.000.000 | 437.000.000 | - | - | 437.000.000 | 437.000.000 | تسديد أصل الدين |  | 01 | 950-10 |
| 90.000 | - | - | - | 90.000 | - | رئاسة الجمهورية – الحسابات الخاصة في الخزينة (نقل فواضل) |  |  | 810-11 |
| 30.000 | - | - | - | 30.000 | - | البيئة والتنمية المستديمة –نقل فواضل |  |  | 706-06 |
| 60.000 | 60.000 | - | - | 60.000 | 60.000 | المساهمة في تحسين وحماية المحيط بالمراكز السياحية - التدخلات في الأسواق العتيقة |  |  | 06718 |
| 55.720.000 | 103.905.000 | - | - | 55.720.000 | 103.905.000 | بناء وتهيئة الهياكل الرياضية |  |  | 737-06 |
| 40.000 | - | - | - | 40.000 | - | تجهيزات شبابية ورياضية |  |  | 738-06 |
| 6.635.000 | 1.470.000 | - | - | 6.635.000 | 1.470.000 | مساهمة مالية لانجاز مشاريع محلية |  |  | 510-00 |
| 9.561.852.698 | 9.586.910.698 | 595.489.302 | 595.489.302 | 10.157.342.000 | 10.182.400.000 | **جملة نفقات العنوان الثاني** | | | |
| 9.563.000.000 | - | - | - | 9.563.000.000 | - | **جملة نفقات العنوان الثاني** | | | |
| 19.124.852.698 | 9.586.910.698 | 595.489.302 | 595.489.302 | 19.720.342.000 | 10.182.400.000 | **جملة نفقات ميزانية بلدية قابس** | | | |

لذا المعروض على المعروض على المجلس البلدي النظر في إمكانية المصادقة على هذه المسألة.

**اثر النقاش تمت المصادقة على هذه المسألة بالإجماع.**

كما واصل السيد الكاتب العام لبلدية فابس عرض المسألة التالية:

**المسألة:** الإجراءات الواجب اتخاذها حول تطهير مديونية البلديات بعنوان سنة 2016 وما قبلها تبعا لما نص عليه منشور السيد وزير التنمية المحلية والبيئة.

صدر منشور عن السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة عـ04ــدد بتاريخ 05 ديسمبر 2017 تضمن جملة من الإجراءات قصد تصفية ديون البلديات مع المؤسسات العمومية والخواص وقد صنف هذا المنشور البلديات إلى ثلاث أصناف :

* بلديات معفاة كليا من تأدية الديون وعددها 28 تتولى الدولة خلاص مسحقاتها تجاه الخواص والمؤسسات العمومية.
* بلديات معفاة جزئيا وعددها 36.
* بلديات مطالبة بخلاص ديونها عن طريق مواردها الذاتية عددها 28 والتي من بينها بلدية قابس.

وفي هذا الإطار فان البلدية مطالبة تبعا لهذا المنشور بالقيام بالإجراءات التالية:

* ضبط رزنامة خلاص الديون المتخلدة لفائدة المؤسسات الخاصة والعمومية خلال سنتي 2018 و 2019 على أقصى تقدير وذلك خسب أهمية مبلغ الدين ويتم عرضها على مداولة المجلس البلدي خلال الدورة العادية لشهر فيفري 2018 أو خلال دورة استثنائية عنذ الإقتضاء.
* متابعة ترسيم الإعتمادات بميزانية سنة 2018 و2018 وتنفيذ التعهدات المحمولة عليها مع الحرص على عدم إبرام البلدية لديون جديدة بأي عنوان كان.
* تولي لجنة القيادة الجهوية برئاسة السيد الكاتب العام للولاية إعداد تقرير دوري خلال سنتي 2018 و2019 (كل 6 شهري جويلية وجانفي) يرفع إلى المصالح المعنية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة (الإدارة العامة للموارد وحوكمة المالية المحلية) حول متابعة تنفيذ التعهدات المتعلقة بتطهير مديونية البلديات والتدابير الجديدة للتدارك التي تقترحها لجنة القيادة الجهوية عند الإقتضاء، علاوة على تقرير نهائي خلال شهر جانفي 2020، ويقع امضاء محاضر الاعتراف بالدين وضبط رزنامة تسوية المتخلدات العمومية والخاصة بعد المصادقة عليها من قبل المجلس البلدي قبل موفى مارس 2018 ليتم توجيهها فب اجل اقصاه الاسبوع الأول من شهر افريل 2018 في ستة نظائر على الأقل إلى مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة والبلدية إلى جانب المؤسسة العمومية المعنية ودائرة الشؤون البلدية بالولاية ومراقب المصاريف العمومية.
* تكليف دائرة الشؤون البلدية بالولاية بعقد جلسات متابعة دورية للوضع المالي للبلدية اثر نهاية كل ثلاثية (أشهر أفريل – جويلية - جويلية – أكتوبر – جانفي) بالاعتماد على المؤشرات المالية المدرجة بمنظومة "أدب البلديات" ووضعية مديونتها واتخاذ التدابير المناسبة في شأنها.
* ضرورة موافاة مراقب المصاريف العمومية بنسخة من محاضر الاعتراف بالدين بالنسبة للمتخلدات الراجعة للمؤسسات العمومية وبرزنامة تسوية للديون.
* متابعة تنفيذ التعهدات المحمولة على البلدية لتطهير مديونتها في إطار تطبيق مقتضيات هذا المنشور.
* تقييم الوضع المالي للبلدية على مستوى تنفيذ الميزانية إيرادا وانفاقا.
* متابعة تثقيل واستخلاص الموارد المثقلة بالتنسيق مع القابض البلدي وخاصة منها العقارات المبنية والأراضي غير المبنية والأسواق والمسالخ المستلزمة وعقود الأملاك المسوغة علاوة على استخلاص معاليم الاشغال الوقتي للطريق العام ونسبة تحقيق الأهداف السنوية للاستخلاص.

لذا المعروض على المجلس البلدي النظر في إمكانية المصادقة على هذه المسألة.

**اثر النقاش تمت المصادقة على هذه المسألة بالإجماع.**

كما تولى السيد رئيس مصلحة الاداءات عرض المسألة التالية:

**المسألة:** الحط الكلي للمعلوم الموظف على العقارات المبنية لذوي الدخل المحدود.

في نطاق مراجعة المعاليم المثقلة بجدول التحصيل وتطبيقا لأحكام الفصل 6 من مجلة الجباية فان لجنة المراجعة المجتمعة يوم 21 فيفري 2018 تقترح بعد دراستها للمطالب الواردة على الإدارة البلدية الطرح الكلي للديون المثقلة بعنوان الأداء على العقارات المبنية المتخلدة بذمة العائلات ذات الدخل المحدود المتمتعة بإعانة من الدولة وفقا للجدول التالي:

**قائمة في العائلات المنتفعة بإعانة من الدولة**

**الدورة الأولى لسنة**

**2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **جملة الدين** | | **سنوات الدين** | **المرجع** | **الإسم واللقب** | **ع/ر** |
| **صندوق تحسين المسكن** | **الاداء الراجع للبلدية** |
| 76.800 | 192.000 | 2009-2018 | 060410059001 | البغدادي بن علي مسيليني | 01 |
| 26.880 | 67.200 | 2015-2018 | 010209124201 | عبدالسلام بن محمد الثابت | 02 |
| 57.600 | 114.000 | 2013-2018 | 010064130001 | فوزية بنت علي موسى | 03 |
| 48.000 | 120.000 | 2009-2018 | 030312485001 | الشريف بن الهاشمي قايد | 04 |
| 76.800 | 192.000 | 2009-2018 | 040348191001 | علي بن الكيلاني القديري | 05 |
| 67.200 | 168.000 | 2012-2018 | 040363087001 | الخموسي بن صالح السراي | 06 |
| 47.520 | 108.000 | 2008-2018 | 030303034101 | فتحي بن الكيلاني عصافره | 07 |
| 40.320 | 100.800 | 2013-2018 | 010086073001 | مبروكة بنت محمد الثابت | 08 |
| 441.120 | 1.092.000 | **الجملة الفرعية** | | | |
| 1.533.120 | | **الجملة** | | | |

لذا المعروض على المجلس البلدي النظر في إمكانية المصادقة على هذه المسألة.

**اثر النقاش تمت المصادقة على هذه المسألة بالإجماع.**

كما واصل السيد رئيس مصلحة الأداءات عرض المسألة التالية:

**المسألة:** مراجعة المعاليم المثقلة بعنوان الأداء العقارات المبنية.

في نطاق مراجعة المعاليم المثقلة بدفاتر القباضة البلدية وعملا بأحكام مجلة الجبائية المحلية وخاصة الفصل 7 منها، عقدت لجنة المراجعة جلسة بتاريخ 21 فيفري 2018 خصصت للنظر في المطلب الذي تقدمت به السيدة هادية القمودي المتمثل في طلب تحيين مساحة العقار السكني، بعد دراسة الملف فان اللجنة تقترح تحيين معلوم الأداء البلدي وفقا للجدول التالي:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الوضعية الجديدة** | | | | **الوضعية الحالية** | | | | **المرجع بجدول التحصيل** |
| جملة الأداء | صندوق تحسين المسكن | مناب البلدية | المساحة | جملة الأداء | صندوق تحسين المسكن | مناب البلدية | المساحة | 010059019001 |
| 31.584 | 9.024 | 22.560 | 94 | 61.488 | 17.568 | 43.920 | 120م |  |

لذا المعروض على المجلس البلدي النظر في إمكانية المصادقة على هذه المسألة.

**اثر النقاش تمت المصادقة على هذه المسألة بالإجماع.**

كما واصل السيد رئيس مصلحة الأداءات عرض المسألة التالية:

**المسألة:** مراجعة المعاليم المثقلة بعنوان الآداء على العقارات غير المبنية.

تبعا للمطلب الذي تقدم به المواطن عبدالرزاق بن ميلاد الحشايشي تولت لجنة المراجعة المجتمعة يوم 21 فيفري 2018 النظر في مطلب العارض والمتضمن طلب حذف عقار غير مبنى على وجه خطأ بجدول التحصيل، حيث بعد درس الملف فان اللجنة توافق على الغاء العقار موضوع الإعتراض مثلما يبينها الجدول المصاحب.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **جملة الطرح** | **جملة الدين** | **سنوات الدين** | **المرجع** | **الإسم واللقب** | **ع/ر** |
| 429.300 | 429.300 | 2016-2018 | 100547002000 | عبدالرزاق بن ميلاد الحشايشي | 01 |

لذا المعروض على المجلس البلدي النظر في إمكانية المصادقة على هذه المسألة.

**اثر النقاش تمت المصادقة على هذه المسألة بالإجماع.**

سجلت الجلسة بعض الملاحظات التالية:

أشار السيد رئيس النيابة الخصوصية إلى العمل على تحسين موارد البلدية والقيام بحملات تحسيسية دعا المتساكنين إلى ضرورة القيام بواجبهم الحضاري وخلاص الأداء البلدي حتى يتسنى تعبئة موارد الميزانية وبالتالي تنفيذ المشاريع المبرمجة، كما كلف مصلحة الشؤون المالية بإعلام ومد المصالح بجدول متابعة الإستخلاصات بشكل دوري لمتابعة عملية سير، أيضا حول موضوع النظافة دعا إلى ضرورة القيام بحملة نظافة بسوق الجملة للخضر والغلال، واقترح تحديد مواعيد جلسات خلال التطرق إلى بعض الملفات.

* مواعيد الجلسات:
* يوم الاثنين 12 مارس 2018 حول النظر في موضوع الإستخلاصات المتعلقة بالأداءات البلدية.
* يوم الثلاثاء 13 مارس 2018 حول موضوع فك الارتباط بين بلدية قابس وبلديتي تبلبو وبوشمة.
* بوم الاربعاء 14 مارس حول وضعية سوق الجملة للخضر والغلال.

وفي خاتمة المداولات ختم السيد طه الزواري بتحية شكر بكافة الحاضرين لتلبية الدعوة وإثراء الحوار ورفعت الجلسة على الساعة السابعة مساءا بعد أن استوفت جدول أعمالها.

**ملخص مطابقة للأصل**

**قابس 28 فيفري 2018**

**رئيس النيابة الخصوصية**

**طه الزواري**